АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27.03. 2013 г.                                                                     № 65

р.п. Ишня

Об утверждении муниципальной адресной

программы по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов сельского поселения Ишня

на 2013 год с участием средств Регионального фонда.

В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 02.11.2010 № 820-п (ред. от 14.03.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.112008 № 626-п», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов сельского поселения Ишня на 2013 год с участием средств Регионального фонда (Приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление и муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов сельского поселения Ишня на 2013 год с участием средств Регионального фонда в газете «Ростовский вестник» и официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети интернет www.ishnya.ru .

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Ишня                                                   Н.С. Савельев

# Утверждена постановлением

Администрации сельского

поселения Ишня

от 27.03.2013   № 65

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОВЕДЕНИЮ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ИШНЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2013 ГОД  С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ

РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА

2013 год

### Паспорт Программы

| ## Наименование Программы | - муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в сельском поселении Ишня Ярославской области на 2013 год с участием средств Регионального фонда (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | - Администрация сельского поселения Ишня Ярославской области |
| Основание принятия решения о разработке Программы | - Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010 № 820-п (ред. от 14.03.2011) «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.112008 № 626-п» |
| Координатор Программы | - Администрация сельского поселения Ишня Ярославской области |
| Основной разработчик Программы | - Администрация сельского поселения Ишня Ярославской области |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: - улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда сельского поселения Ишня Ярославской области в соответствии со стандартами качества обеспечивающими гражданам безопасные и комфортные условия проживания; Задачи Программы: - приведение состояния многоквартирных домов в сельском поселении Ишня Ярославской области в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов; - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в сельском поселении Ишня Ярославской области; - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе с внедрением ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда |

| Важнейшие показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - доля капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда сельского поселения Ишня Ярославской области - доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом; |
| --- | --- |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2013 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение доли капитально отремонтированного жилья выборочным и комплексным ремонтом в общей площади многоквартирных домов сельского поселения Ишня Ярославской области составит 90%. |
| Ответственные лица для контактов | - Воробьев Михаил Геннадьевич – заместитель Главы администрации сельского поселения Ишня по ЖКХ и благоустройству территории Адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, п. Ишня ул. Молодежная д.7 кв.32 тел./факс: (48536) 298-40 |

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Объем финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего: |
| Финансовые ресурсы – всего: | руб. | 5 651 060 |
| в том числе: |  |  |
| - средства Фонда | руб. | 3 803 400 |
| - средства Администрации сельского поселения Ишня Ярославской области | руб. | 1 000 000 |
| - внебюджетные средства (средства собственников помещений в многоквартирных домах) | руб. | 847 660 |

- Содержание проблемы

Муниципальной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в сельском поселении Ишня Ярославской области на 2013 год предусматривается реализация плана капитального ремонта с общим объёмом финансирования 5 651,1 тыс. рублей:

- выполнить капитальный ремонт 4 многоквартирных домов общей площадью 6,949 тыс. кв. метров;

Общая площадь  жилого фонда сельского поселения Ишня по состоянию на 01.01.2013 г. составляет   121,6  тыс.кв.м. Почти половина  жилищного фонда поселения в среднем имеет   износ  от 17 до 37  процентов, во избежание ветшания этих домов необходимо постоянно следить за их техническим состоянием и по мере необходимости производить ремонт, но выделяемых средств едва хватает на первоочередный ремонт.

Для предотвращения ветшания жилищного фонда необходимо ежегодно капитально ремонтировать до 20 процентов от общей площади жилых помещений.

Ежегодная потребность в средствах на капитальный ремонт жилищного фонда составляет около 6 млн. рублей.

Внебюджетные инвестиции в объекты жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют, так как условия для этого не созданы.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию жилищно-коммунального комплекса определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения вышеизложенных проблем, поскольку они носят межотраслевой и комплексный характер и не могут быть решены в течение одного финансового года.

Актуальность принятия Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью жилья, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

Решение указанных проблем является одним из приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утверждённой постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», и возможно только программными методами путём проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в сроки реализации Программы, координации деятельности всех исполнителей Программы.

II. Цель и задачи Программы

Целью Программы является улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Задачи Программы:

- приведение состояния многоквартирных домов в сельском поселении  Ишня  в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов;

- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в сельском поселении  Ишня;

- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе с внедрением ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда.

- Участники Программы

Участниками Программы является Администрация сельского  поселения Ишня, управляющая компания «Тест-А», товарищество собственником жилья «Уют».

- Срок реализации Программы

Срок реализации Программы – 2013 год.

В рамках реализации Программы производится:

- выделение участникам Программы денежных средств на реализацию поставленных Программой целей и задач на условиях софинансирования;

- выделение управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, денежных средств на реализацию поставленных Программой целей и задач на условиях софинансирования;

- проведение отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

- осуществление мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, включённых в Программу;

- информирование населения сельского поселения  Ишня о ходе реализации Программы.

- Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

| № п/п | Показатель выполнения Программы | Планируемые значения показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведён капитальный ремонт: |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, (единиц) – всего: | 4 |
| 1.2. | Общая площадь жилищного фонда, (тыс. кв. м) – всего: | 6,949 |
| 1.3. | Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан, (тыс. кв. м) – всего: | 5,976 |
| 2. | Доля многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт, (процентов) – всего: | 4,1 |
| 3. | Количество устанавливаемых в рамках Программы приборов учёта потребления ресурсов и (или) узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), (штук) – всего | 2 |
| 4. | Доля многоквартирных домов, в которых проведён комплексный капитальный ремонт согласно установленному перечню работ по капитальному ремонту, (проценты) – всего: | - |
| 5. | Объём финансирования проведения капитального ремонта (рублей),– всего: | 5 651 060 |
| 5.1. | В том числе за счёт средств Регионального фонда, (рублей) – всего: | 3 803 400 |
| 5.2. | За счёт средств бюджета Администрации сельского поселения Ишня, предусмотренных на долевое финансирование Программы, (тыс. рублей) – всего: | 1 000 000 |
| 5.3. | За счёт средств товариществ собственников жилья, иных кооперативов или собственников помещений в многоквартирных домах, (тыс. рублей) – всего: | 847 660 |
| 6. | Средняя стоимость проведения капитального ремонта, (тыс. руб./кв. м) – всего: | 0,87 |
| 8. | Доля средств лимита финансов сельского поселения Ишня на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, (процентов) – всего: | 17,7% |
| 9. | Остаток лимита сельского поселения Ишня на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, (тыс. руб.) – всего: | - |

- Ресурсное обеспечение программы

Расчёт объёма минимальной доли долевого финансирования при проведении капитального ремонта многоквартирных домов за счёт средств областного бюджета, сельского поселения  Ишня, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах:

В основу механизма реализации Программы заложен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса в сохранении и обновлении жилищного фонда сельского поселения  Ишня.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств Регионального фонда, бюджета сельского поселения  Ишня, долевого участия товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах.

Общий объём финансирования Программы – 5 651 060 рублей.

От общего объёма средств на реализацию Программы средства Регионального фонда составляют 3 803 400 рублей; средства бюджета сельского поселения Ишня 1 000 000 рублей; средства товариществ собственников жилья  и собственников помещений в многоквартирных домах – 847 660 рублей.

Расчёт потребности в объёмах работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в сельском поселении  Ишня на 2013 год приведён в Приложении 1 к Программе.

Обоснование объёма потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Программы, приведено в Приложении 2 к Программе.

- Норматив предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

Нормативы предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее – норматив) предназначен для планирования затрат и обоснования объёмов финансирования на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту и выборочному капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования многоквартирных домов в сельском поселении  Ишня.

Норматив используется для определения предварительной стоимости капитального ремонта многоквартирных  жилых домов на основе технического заключения о состоянии его конструктивных элементов, инженерного обеспечения и проектных предложений, подготовленных для оценки вероятных затрат на необходимый объём ремонта.

Норматив разработан в рублях в расчёте на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах и приведён в Приложении 3 к Программе.

- Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

1. В реализации мероприятий Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов предусматривается участие администрации сельского поселения  Ишня, выполнившей условия предоставления финансовой поддержки за счёт средств Регионального фонда.

2. Мероприятия по капитальному ремонту проводятся в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения  Ишня, в которых срок проведения капитального ремонта наступил до принятия настоящей Программы, но ремонт проведен не был.

Программа не предусматривает проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, относящихся к категории ветхих, непригодных для проживания, аварийных, подлежащих сносу.

В рамках реализации Программы под многоквартирными домами понимается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные  выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в соответствии с жилищным законодательством.

3. Реализация мероприятий по капитальному ремонту предполагает проведение комплекса строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на снижение эксплуатационных затрат, улучшение технико-экономических показателей многоквартирного дома, с заменой, при необходимости, устаревших конструктивных элементов и систем инженерного оборудования на соответствующие современным требованиям.

4. К осуществляемым в соответствии с настоящей Программой мероприятиям по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

4.1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов (электрической энергии).

4.2. Ремонт крыш.

4.3. Утепление и ремонт фасадов.

4.4. Разработка проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году с участием средств Регионального фонда и местного бюджета указан в Приложении 4 к Программе.

5. Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы производится за счёт средств бюджета сельского поселения  Ишня, средств собственников помещений в многоквартирных домах и средств Регионального фонда.

6. Для получения финансовой поддержки из средств Регионального фонда на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов администрация сельского поселения  Ишня представляет в Региональный фонд:

6.1 Муниципальную адресную программу сельского поселения  Ишня Ярославской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, сформированную с учётом рекомендаций Регионального фонда.

6.2 Выписку из бюджета сельского поселения  Ишня, предусматривающую долевое финансирование реализации Программы.

7. Формирование и представление пакета документов, за исключением документов указанных в подпунктах 6.1 и 6.2 пункта 6 данного раздела Программы, в Региональный фонд осуществляют управляющие организации.

8. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, предоставление и расходование субсидий осуществляется в соответствии с утвержденным  Порядком формирования и расходования средств Регионального фонда.

9. Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом её реализации обеспечиваются ответственным исполнителем Программы, который осуществляет:

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- расчёт выполнения показателей и индикаторов для оценки эффективности реализации Программы.

При получении финансовой поддержки за счёт средств Регионального фонда на реализацию мероприятий Программы ежегодно, в сроки и по форме, которые утверждены правлением Регионального фонда:

11. Администрация сельского поселения  Ишня в сроки, установленные Региональным фондом, направляет отчёты о ходе реализации Программы, условий предоставления финансовой поддержки за счёт средств Регионального фонда и о расходовании средств полученных за счёт средств Регионального фонда, по формам, установленным Региональным фондом.

12. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, капитальный ремонт которых проводится в соответствии с настоящей Программой, в порядке и в сроки, установленные администрацией сельского поселения  Ишня, обязаны направлять в департамент ЖКХ, транспорта и связи информацию о проведении капитального ремонта указанных домов.

13. Контроль за целевым использованием средств Регионального фонда, предусмотренных на долевое финансирование мероприятий Программы, а также средств местного бюджета, осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

14. Ответственность за достоверность и полноту представляемой в Региональный фонд отчётности возлагается на должностные лица администрации сельского поселения Ишня.

- Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия Программы (в установленном порядке) | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка заявки сельского поселения Ишня | до 25.03.2013 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные кооперативы; |
| 2. | Заключение договоров о долевом финансировании в 2013 году расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов, включённых в Программу | по итогам рассмотрения заявки в сроки, установленные Региональным фондом | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные кооперативы; |
| 3. | Отбор подрядных организаций и заключение договоров на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включённых в Программу | до 15.06.2013 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные кооперативы; |
| 4. | Разработка и утверждение порядка выплаты собственниками средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включённых в программу | 3 квартал 2013 года | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, Региональный фонд. |
| 5. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, включённых в Программу | в течение 2013года | Управляющие организации, товарищества собственников жилья. жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные кооперативы; |
| 6. | Оказание консультативной помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам в процессе реализации мероприятий Программы | в течение 2013года | Региональный фонд, Администрация сельского поселения Ишня |
| 7. | Проведение мониторинга реализации мероприятий Программы | ежемесячно | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные кооперативы; |
| 8. | Подготовка отчётности о ходе реализации Программы, выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда и расходования средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также средств полученных за счёт средств Фонда, за прошедший отчётный период | в установленные Региональным фондом сроки | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные кооперативы; |
| 9. | Проведение в установленном порядке корректировки Программы и оценочных индикаторов её реализации | в течение 2013года | Администрация сельского поселения Ишня |

|  | Приложение 1 к Муниципальной адресной Программе |
| --- | --- |
|  | по проведению капитального ремонта |
|  | многоквартирных домов в сельском поселении Ишня Ярославской области |
|  | на 2013 год с участием средств Регионального фонда |

Расчёт потребности в объёмах работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в сельском поселении Ишня Ярославской области на 2013 год

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объёмы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт крыш | тыс. кв. метров общей площади | 4,071 |
| 2. | Ремонт внутридомовых инженерных сетей в том числе: | -//- | 2,453 |
|  | - теплоснабжения | -//- | 2,453 |
|  | - водоснабжения | -//- | - |
| 3. | Утепление и ремонт фасадов | -//- | - |

|  | Приложение 2 к Муниципальной адресной Программе |
| --- | --- |
|  | по проведению капитального ремонта |
|  | многоквартирных домов в сельском поселении Ишня Ярославской области |
|  | на 2013 год с участием средств Регионального фонда |

Обоснование объёма потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Программы

Обоснование объёма потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Программы, осуществлено исходя из нормативов предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, перечня и объёма работ, определённых на основании данных о многоквартирных домах, включённых в муниципальную адресную Программу.

| № п/п | Направление использования средств и источник финансирования | Всего по Программе, рублей | Усреднённая удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./кв.метр общей площади помещений в многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт крыш | 3 836 325,8 | 0,6 |
|  | в том числе за счёт средств: |  |  |
|  | Регионального фонда | 2 581 968 |  |
|  | местного бюджета | 678 909 |  |
|  | собственников помещений | 575 448,8 |  |
| 2. | Ремонт внутридомовых инженерных сетей | 1 814 734,2 | 0,7 |
|  | в том числе за счёт средств: |  | - |
|  | Регионального фонда | 1 221 432 | - |
|  | местного бюджета | 321 091 | - |
|  | собственников помещений | 272 211,2 | - |
| 2.1. | Ремонт сетей теплоснабжения | 1 814 734,2 | - |
|  | в том числе за счёт средств: |  | - |
|  | Регионального фонда | 1 221 432 | - |
|  | местного бюджета | 321 091 | - |
|  | собственников помещений | 272 211,2 | - |
| 2.2. | Ремонт сетей водоснабжения | - | - |
|  | в том числе за счёт средств: |  | - |
|  | Регионального фонда | - | - |
|  | местного бюджета | - | - |
|  | собственников помещений | - | - |
| 2.3. | Ремонт сетей водоотведения | - | - |
|  | в том числе за счёт средств: | - | - |
|  | Регионального фонда | - | - |
|  | местного бюджета | - | - |
|  | собственников помещений | - |  |
| 2.4. | Ремонт сетей электроснабжения | - | - |
|  | в том числе за счёт средств: | - | - |
|  | Регионального фонда | - | - |
|  | местного бюджета | - | - |
|  | собственников помещений | - | - |
| 2.5. | Ремонт сетей газоснабжения | - | - |
|  | в том числе за счёт средств: |  | - |
|  | Регионального фонда | - | - |
|  | местного бюджета | - | - |
|  | собственников помещений | - | - |
| 3. | Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт | - | - |
|  | в том числе за счёт средств: |  | - |
|  | Регионального фонда | - | - |
|  | местного бюджета | - | - |
|  | собственников помещений | - |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | - | - |
|  | в том числе за счёт средств: | - | - |
|  | Регионального фонда | - | - |
|  | местного бюджета | - | - |
|  | собственников помещений | - | - |
| 5. | Утепление и ремонт фасадов | - | - |
|  | в том числе за счёт средств: | - | - |
|  | Регионального фонда | - | - |
|  | местного бюджета | - | - |
|  | собственников помещений | - | - |
|  | Всего по видам работ | - | - |
|  | в том числе за счёт средств: | - | - |
|  | Регионального фонда | - | - |
|  | местного бюджета | - | - |
|  | собственников помещений | - | - |

|  | Приложение 3 к Муниципальной адресной Программе |
| --- | --- |
|  | по проведению капитального ремонта |
|  | многоквартирных домов в сельском поселении Ишня Ярославской области |
|  | на 2013 год с участием средств Регионального фонда |

Норматив предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на 4 квартал 2013 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт крыш, кровель | кв. метр общей площади |  |
| 2. | Ремонт внутридомовых инженерных сетей: | -//- |  |
| 2.1. | теплоснабжение | -//- | 1069 |
| 2.2. | водоснабжение | -//- | 763 |
| 2.3. | водоотведение | -//- | 763 |
| 2.5. | электроснабжение | -//- | 428 |
| 3. | Ремонт и замена лифтов (с ремонтом лифтовых шахт) | -//- | 1146 |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | -//- | 2072 |
| 5. | Утепление и ремонт фасадов | -//- | 2291 |
| 6. | Комплексный капитальный ремонт: дома до 3-х этажей дома выше 3 этажей | -//- | 11 200 6 400 |