АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03.03.2014                                                              № 14

Об утверждении муниципальной  целевой программы

«Чистая вода» сельского поселения

Ишня на 2014-2016годы.

В соответствии с Постановление Правительства Ярославской области от 29.02.2012  года № 145-п «О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы; Постановлением администрации Ростовского муниципального района № 1602 от 16.02.2009 года О муниципальной программе «Чистая вода Ростовского муниципального района» на 2010-2014 годы

Администрация сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную Целевую программу «Чистая вода» сельского поселения Ишня на 2014-2016 годы.

2.Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации сельского поселения www.ishnya.ru.

3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству территории Сабанова.Н.В

Глава сельского поселения Ишня                                     Н.С. Савельев

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

сельского поселения Ишня

от  03.03.2014             № 14

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА»

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

на 2014-2016 годы

2014 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - | Муниципальная программа «Чистая вода» сельского поселения Ишня» на 2014-2016 год (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание разработки Программы | - | -Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами»; -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. №1662-р «Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; -Постановление Губернатора Ярославской области от 22.06.2007г. №572 «О стратегии социально- экономического развития Ярославской области до 2030 года»; -Постановление Правительства Ярославской области от 05.08.2009г. №804-п о концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010-2014 годы; - Постановлением администрации Ростовского муниципального района № 1602 от 16.02.2009 года «О муниципальной программе «Чистая вода Ростовского муниципального района» на 2010-2014 годы |
| Заказчик Программы |  | Администрация сельского поселения Ишня |
| Координатор Программы |  | Администрация сельского поселения Ишня |
| Основной разработчик Программы | - | Администрация сельского поселения Ишня |
| Цели и задачи Программы | - | Целью Программы является -комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению ; -оздоровление социально-экологической обстановки на территории поселения, -совершенствования водохозяйственных систем; -переход к экономически устойчивому функционированию систем водоснабжения. Задачами Программы являются: - проведение реконструкции модернизации и развития систем забора воды в целях улучшения эксплуатационных характеристик ; - совершенствование технологии забора воды , - внедрение ресурсосберегающих технологий; - предотвращение загрязнения, охрана, рациональное использование и восстановление источников питьевого водоснабжения и водохозяйственных систем, обеспечение их соответствия санитарно – гигиеническим требованиям; - повышение надёжности работы систем жизнеобеспечения; - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. |
| Срок реализации Программы | - | 2014-2016 год |
| Источники финансирования Программы | - | общая потребность в финансовых средствах: 51810,642 тыс.руб. Из них средств Областного бюджета:4713,4 тыс.руб. Местного бюджета: 7156,242 тыс.руб. Внебюджетные источники: 39941,0 тыс.руб. Из них: 2014 г.- 51585,642 тыс. руб.,2015 г.- 110,0 тыс. руб., 2016 г. – 115,0 тыс. руб. |
| Индикаторы эффективности Программы | - | - уровень износа объектов водоснабжения; - удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий; - доля населения, обеспеченного водой надлежащего качества. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | - уменьшение износа объектов водоснабжения на 4%; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества на 5%. |
| Исполнители программы | - | Администрация сельского поселения Ишня, |
| Организация контроля |  | Общий контроль над реализацией Программы и мониторинг выполнения Программы осуществляет Администрация сельского поселения Ишня |

I. Содержание проблемы

В сельском поселении Ишня расположены 4 населенных пункта, жителям которых оказываются централизованные услуги по водоснабжению и водоотведению: р.п. Ишня – численность населения 3394 чел., с. Шурскол – численность населения  2450 чел., с. Марково – численность населения 400 чел. и д. Судино – численность населения 600 чел. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из общественных и частных колодцев.

По состоянию на 01.01.2014 г. инженерная коммунальная инфраструктура сельского поселения Ишня, обеспечивающая оказание услуг водоснабжению, водоотведению жилищного фонда, объектов социального назначения поселения состоит:

| № п/п | Наименование сетей, сооружений | Ед. изм. | Всего | В том числе муницип. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | Км | 55,7 | 55.7 | 100 |
| 2 | Канализационные сети | Км | 26,6 | 26,6 | 100 |
| 3 | Артезианские скважины | Ед. | 12 | 12 | 100 |
| 4 | Водонапорные башни | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| 5 | Поверхностные водозаборы | Ед. | - | - | - |
| 6 | НС , (Насосные станции водопровода) | Ед. | - | - | - |
| 7 | ОСВ (очистные сооружения водопровода) | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 8 | КНС (канализационные насосные станции) | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| 9 | ОСК (очистные сооружения канализации) | Ед. | - | - | - |

Средний физический износ очистных сооружений водопровода

77,8 %, очистных сооружений канализации 73 %, канализационных насосных станций 57,5 %.

Государственное регулирование тарифов на услуги  организаций коммунального комплекса осуществляется с учетом  установленных индексов максимально возможного изменения тарифа на  услуги. В результате низкий уровень инвестиционного потенциала тарифа в среднем менее 10% в тарифах на услуги ВКХ приводит к недоремонтам, снижению амортизации, ремонтного фонда, прибыли на капитализацию. В итоге снижается надежность услуг, растут потери.

Планово- предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к снижению надежности работы объектов водопроводно-канализационного хозяйства района. Требуется разработка схем и перспективных планов развития водоснабжения и водоотведения сельского поселения.

Для дальнейшей безаварийной эксплуатации и обслуживания в соответствии с санитарными нормативами имеющихся комплексов водопроводных и канализационных сооружений и систем требуются значительные финансовые затраты, как на ремонтные и проектные работы, так и на строительство, реконструкцию и восстановление.

Так жители д. Судино неоднократно обращались в Администрацию сельского поселения Ишня с просьбой о строительстве локальных очистных сооружений сточных вод. Вместе с тем для обеспечения качественной питьевой водой жителей д. Судино необходимо строительство очистных сооружений комплексной очистки питьевой воды.

Для устойчивой работы системы водоотведения в с. Марково, очистки канализационных вод требуется строительство канализационной насосной станции, напорного канализационного коллектора и очистных сооружений канализации.

В целях улучшения инвестиционной привлекательности, инженерной инфраструктуры требуется реконструкция водовода к поселку Ишня.

В деревнях и селах поселения, где водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев и артезианских скважин необходим их плановый ремонт и замена устаревших колодцев и скважин на новые.

Так в д. Поддыбье имеется 3 шахтных колодца, все колодцы старой постройки и венцы шахты колодцев сгнили. В деревне 38 домов, зарегистрировано 69 жителей, деревня большой протяженности. Жители д. Поддыбье неоднократно обращались в администрацию сельского поселения Ишня с просьбой о строительстве нового колодца.

В с. Савинское 12 домовладений, зарегистрировано 46 жителей,  колодец обрушился, венцы колодца сгнили, ремонту он не подлежит, необходимо строительство нового колодца.

В с. Львы 91 дом, село имеет большую протяженность, проживают в основном престарелые жители.

В д. Ивашово 10домовладений, 11 зарегистрированных жителей, сруб колодца сгнил и необходим новый колодец

В с. Демьяны 30 домовладений зарегистрировано 22жителя, колодец старой постройки, ремонту не подлежит.

II. Цели и задачи Программы

2.1.Основным программным мероприятием является предоставление финансовой поддержки для строительства и проведения капитального и текущего ремонта шахтных колодцев на территории сельского поселения Ишня.

2.2. Целью Программы является создание условий для приведения муниципальной коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.

2.3.В рамках реализации муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- провести плановое обследование шахтных колодцев поселения;

- составить сметы на ремонт и строительство колодцев на 2014-2016 год,

- объявить конкурс и приступить к строительству  колодцев в с. Савинское,  с. Львы, д. Поддыбье, д. Ивашово с. Демьяны  , согласно приложения 1.

- объявить конкурс и приступить к строительству водопровода – закольцовка от сетей города Ростова до водовода к поселку городского типа Ишня, согласно приложения 2

- за счет внебюджетных источников составить сметы, объявить конкурс и приступить к строительству очистных сооружений комплексной очистки питьевой воды в д. Судино, строительству канализационной насосной станции, напорного канализационного коллектора очистных сооружений канализации в с. Марково, строительству локальных очистных сооружений сточных вод в д. Судино и реконструкции   водовода к пос. Ишня с целью обеспечения инвестиционной площадки «Ростовская» инженерной инфраструктурой согласно приложения 3

- исключение загрязнений акваторий рек и озер неочищенными сточными водами посредством совершенствования водохозяйственных систем

III. Срок реализации программы

Срок реализации Программы   2014-2016 годы.

1V. Механизм реализации и порядок контроля

за ходом реализации Программы

4.1. Текущее управление Программой и оперативный контроль над ходом её реализации обеспечивается разработчиком Программы Администрация сельского поселения Ишня, которая осуществляет:

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

4.2. Разработчик Программы осуществляет свои функции во взаимодействии с управлением архитектуры, строительства, реконструкции и перспективного развития района и муниципальными предприятиями.

4.3. Контроль над реализацией Программы осуществляется Заказчиком Программы в соответствии с Порядком разработки, принятия и реализации областных целевых программ, установленным постановлением Губернатора Ярославской области от 27.11.2000 № 790 «О Порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ», в соответствии с Постановлением №916 от 04.09.2008 года «Об утверждении порядка принятия решений о разработке целевых программ, их формирования, реализации и порядка проведения и определения критериев оценки эффективности реализации программ в Ростовском муниципальном районе» и в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 28.02.2012г. №16 «ОБ утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации ведомственных и долгострочных целевых программ».

4.4. При предоставлении финансовой поддержки за счет средств бюджетов на долевое финансирование работ по реализации программы, Разработчик совместно с Заказчиком (Администрация сельского поселения Ишня) направляют департаменту жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области отчеты о ходе реализации Программы по установленным формам и в установленные сроки.

Приложение  1

к муниципальной целевой программе

«Чистая вода» сельского поселения Ишня на 2014-2016 годы.

Перечень колодцев в населенных пунктах сельского поселения Ишня, запланированных к  строительству и ремонту в 2014 году.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Планируемые мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1. | с. Львы | Строительство колодца | 66,0 | 57,667 | 8,333 |
| 2. | с. Савинское | Строительство колодца | 73,170 | 64,837 | 8,333 |
| 3. | д. Поддыбье | Строительство колодца | 117,072 | 108,738 | 8,334 |
| Итого |  |  | 256,242 | 231,242 | 25,0 |

Перечень колодцев в населенных пунктах сельского поселения Ишня, запланированных к  строительству и ремонту в 2015 году.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Планируемые мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1. | Д.Ивашево | Строительство колодца | 110,0 | 85,0 | 25,0 |
| Итого |  |  | 110,0 | 85,0 | 25,0 |

Перечень колодцев в населенных пунктах сельского поселения Ишня, запланированных к  строительству и ремонту в 2016 году.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Планируемые мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1. | с. Демьяны | Строительство колодца | 115,0 | 90,0 | 25,0 |
| Итого |  |  | 115,0 | 90,0 | 25,0 |

Приложение  2

к муниципальной целевой программе

«Чистая вода» в сельском поселении Ишня на 2014-2016 годы.

Перечень мероприятий  по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения муниципальной собственности, выполненной за

счет бюджетных источников в 2014 году.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Планируемые мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1. |  | Строительство водопровода- закольцовки от сетей г.Ростова до водопровода к поселку городского типа Ишня | 11388,4 | 6750 | 4638,4 |
| Итого |  |  | 11388,4 | 6750 | 4638,4 |

Приложение  3

к муниципальной целевой программе

«Чистая вода» в сельском поселении Ишня на 2014-2016 годы.

Перечень мероприятий  по строительству и реконструкции муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, выполненной за счет внебюджетных источников в 2014 году.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Планируемые мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Внебюджетные источники |
| 1. | д.Судино | Строительство очистных сооружений комплексной очистки питьевой воды в д.Судино | 15000,0 | 15000,0 |
| 2 | д.Судино | Строительство локальных очистных сооружений сточных вод в д.Судино | 22600,0 | 22600,0 |
| 3 | с.Марково | Строительство канализационно-насосной станции, напорного канализационого коллектора и очистных сооружений в с.Марково | 2341,0 | 2341,0 |
| Итого |  |  | 39941,0 | 39941,0 |