АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2019 № 114

р.п. Ишня

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2019-2021 годы

в новой редакции

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования системы комплексного благоустройства сельского поселения Ишня, руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2019-2021 годы в новой редакции (приложение)

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня www.Ishnya.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента публикации.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» Ложкина А.В.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

сельского поселения Ишня

от 09.07.2019 № 114

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ»**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ**

на 2019-2021 годы

2019 год

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории» сельского поселения**

**Ишня на 2019-2021 годы**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | - муниципальная программа «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2019-2021 годы (далее – «Программа») |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  - государственная [программ](consultantplus://offline/ref=81C4423BF2A7740F289B23B0DB2F03502D91C8E71715F75DCF0604305E0D6F65693451D4DBC2199D567D783785713A747E8CF5E9C7D1C17D3A021CF03707H)а Ярославской области "Местное самоуправление в Ярославской области" на 2015 - 2021 годы. |
| Заказчик Программы | - Глава сельского поселения Ишня |
| Разработчик Программы | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня» |
| Основная цель Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельского поселения Ишня, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;  - совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  - контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц сельского поселения. |
| Основные задачи Программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения Ишня;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Ишня;  - продолжение установки светильников уличного освещения;  - улучшение эстетичного вида территории сельского поселения Ишня;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Ишня. |
| Сроки реализации Программы | 2019 -2021 годы |
| Основные исполнители Программы | - Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня» |
| Источники финансирования Программы | - Общий объем финансирования программы – 13 618 690,57 рублей.  По годам:  2019 год – 9 960 689,57 рублей, в т. ч. областной бюджет – 929 987 рублей;  2020 год – 1 835 488 рублей;  2021 год – 1 822 513 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы | 1. Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения.  2. Улучшение состояния территории сельского поселения Ишня.  3. Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Ишня.  4. Создание зелёных зон для отдыха населения.  5. Благоустроенность территории сельского поселения Ишня |
| Организация контроля | - контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Ишня |

**РАЗДЕЛ 1**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**её решения программными мероприятиями**

Реализация муниципальной программы «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2019-2021г.г. - необходимое условие успешного развития поселения и улучшения условий жизни населения. В настоящее время численность населения поселения составляет 7052 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории сельского поселения Ишня обусловлены наличием следующих факторов:

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

- большинство объектов благоустройства населенных пунктов сельского поселения, таких как  сети наружного освещения,  автобусные остановки, детские игровые и спортивные площадки в настоящее время устарели, нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского  поселения Ишня невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

**РАЗДЕЛ 2**

**Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели.**

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения Ишня. Обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц сельского поселения.

Задачи Программы:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- продолжить работы по строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц;

- содержание кладбищ, замену и установку ограждений мест захоронения, вырубка древесно-кустарниковой растительности;

- обеспечение безопасности проживания его жителей;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Сроки реализации Программы. Начало: 01 января 2019 года, окончание: 31 декабря 2021 года.

**РАЗДЕЛ 3**

**Система программных мероприятий,**

**ресурсное обеспечение Программы**

Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

- мероприятия по совершенствованию систем освещения улиц;

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по озеленению;

- мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам ВОВ;

- мероприятия по установке и содержанию детских игровых площадок;

-мероприятия по организации работ по благоустройству представителями общественности;

- проведение конкурса на звание «Лучшее озеленение» территории сельского поселения Ишня;

- проведение разъяснительных и воспитательных мероприятий.

В течение 2019 – 2021 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство сельского поселения: «Самый благоустроенный двор», «Лучшее озеленение» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных жителей;

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному, гигиеническому и эстетическому содержанию прилегающих территорий.

Общий объем финансирования Программы составляет 13 618 690,57 рублей.

**РАЗДЕЛ 4**

**Нормативное обеспечение**

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства.

Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Ишня.

**РАЗДЕЛ 5**

**Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации**

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Ишня.

МУ «ТХС Администрации сельского поселения Ишня» несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

В ходе реализации Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителем программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня».

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Ишня.

**РАЗДЕЛ 6**

**Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности поселения.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения Ишня. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство территории поселения.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (наружного освещения, озеленение, обустройства) ГОСТу;

- процент привлечения населения к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности сельского поселения Ишня (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми площадками.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- создание зелёных зон для отдыха населения

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2019-2021 годы |

**Система программных мероприятий**

**муниципальной программы «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2019-2021 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финанси  рования  на  2019 г.,  руб. | Объемы финанси  рования  на  2020 г.,  руб. | Объемы финансирования  на  2021 г.,  руб. |
|  | Уличное освещение | 4 000 000 | 500 000 | 500 000 |
|  | Содержание мест захоронения | 300 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3. | Озеленение | 100 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4. | Прочее | 5 560 689,57 | 1 320 488 | 1 307 513 |
| ИТОГО | | 9 960 689,57 | 1 835 488 | 1 822 513 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2019-2021 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | | 2019,  руб. | | | 2020,  руб. | 2021,  руб. | |
| **УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | |
| **1** | Уличное освещение (оплата по МК) | | 1699997,51 | | | 500 000 | | 500 000 |
| **2** | Реконструкция уличного освещения, монтаж и техобслуживание | | 1 900002,49 | | | - | | - |
| **3** | Закупка материалов | | 400000 | | | - | | - |
|  |  | |  | | | - | | - |
|  | **Итого:** | | 4 000 000 | | | 500 000 | | 500 000 |
| **СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ** | | | | | | | | |
| **4** | | Содержание кладбища (покос, вывоз мусора, вырубка аварийных деревьев) | 300 000 | 10 000 | | | 10 000 | |
|  | | **Итого:** | 300 000 | 10 000 | | | 10 000 | |
| **ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | |
| **5** | | Приобретение саженцев, посадка цветов | 100 000 | 5000 | | | 5000 | |
|  | | **Итого:** | 100 000 | 5000 | | | 5000 | |
| **ПРОЧЕЕ** | | | | | | | | |
| **6** | | Основные средства (строительство, приобретение) | 844172,46 | | - | | | - |
| **7** | | ФОТ работников по благоустройству | 1 710 562 | | 895 013 | | | 895 013 |
| **8** | | Ремонт памятников и элементов благоустройства в т.ч.  - Ремонт памятника воинам ВОВ в с. Шурскол  - Ремонт памятника воинам ВОВ в с. Марково  - Ремонт памятника воинам ВОВ в д. Судино  -элементов благоустройства | 1 010 956,71  91 283,62  202 865,32  498 667,20  218 140,57 | | - | | | - |
| **9** | | Благоустройство территории памятника воинам Великой Отечественной Войны в д. Судино  в т.ч: средства областного бюджета  средства бюджета поселения | 999 998,4  929987  70011,40 | |  | | |  |
| **10** | | Работы и услуги | 320000 | | - | | | - |
|  | | -опиловка деревьев, договора гражданской ответственности | 200 000 | | - | | | - |
|  | | изготовление ПСД, экспертиза и строительный контроль | 100 000 | | - | | | - |
|  | | -страхование автогражданской ответственности | 10 000 | | - | | | - |
|  | | -аттестация рабочих мест | - | | - | | | - |
|  | | медосмотры | 10 000 | | - | | | - |
| **11** | | ГСМ | 300 000 | | 283475 | | | 270 500 |
| **12** | | Закупка материалов | 135 000 | | - | | | - |
| **13** | | Транспортные расходы | 100 000 | | - | | | - |
| **14** | | Налоги | 140 000 | | 142 000 | | | 142 000 |
|  | | **Итого:** | 5 560 689,57 | | 1 320 488 | | | 1 307 513 |
|  | | **Всего по программе:** | 9 960 689,57 | | 1 835 488 | | | 1 822 513 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2019-2021 годы |

**Потребность в финансировании п.6 мероприятий Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Сумма финансирования объекта, руб. | В том числе средства областного бюджета |
|  | **2019 год** | | |
| 1 | Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования по адресу: р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, д. 4 «А» | 320 785,00 | - |
| 2 | Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования по адресу: с.п. Ишня, с. Шурскол, квартал «А» | 315 316,99 | - |
| 3 | Приобретение, доставка и установка элементов благоустройства | 208 070,47 | - |
|  | ИТОГО: | **844172,46** | **-** |
|  | **2020 год** | | |
| 1 | Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования по адресу: р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 4, д. 6, д. 2 |  |  |
| 2 | Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования на детские площадки в дворовых территориях д. Судино |  |  |
| 3 | Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования по адресу: р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, д. 9 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |
|  | **2021 год** | | |
| 1 | Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования на детские площадки с. Марково |  |  |
| 2 | Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования на детские площадки в р.п. Ишня |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |