АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   30.01.2023                                                                        №  12

р.п. Ишня

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2023- 2025 годы».

В целях необходимости корректировки объемов финансирования программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003	№	131-Ф3 «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2023- 2025 годы», утвержденную постановлением  от 22.09.2022 г. № 152:

1.1. В Паспорте программы объёмы и источники финансирования изложить в новой редакции: общий объём финансирования – 44159853,87 рублей, областной бюджет – 26841570 рублей, местный бюджет – 17318283,87 рублей.

  - Раздел 2. Сведения об общей потребности в ресурсах изложить в следующей редакции (Приложение № 1)

  - Раздел 5. Перечень и описание программных мероприятий изложить в следующей редакции (Приложение № 2)

  - В разделе 6. Общая сумма затрат – 44159853,87 рублей.

1.5. Приложение № 1 к Постановлению № 152 от 22.09.2022 г. Потребность в финансировании мероприятий Программы изложить в следующей редакции (Приложение №3)

2. Опубликовать Постановление в газете  «Ростовский вестник» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента публикации.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора МУ «ТХС  Администрации сельского поселения Ишня» А.В. Ложкина.

Глава сельского поселения Ишня                                        Н.С. Савельев

Приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№  12                             от  30.01.2023

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые ресурсы: | руб. | 44159853,87 | 14870473,87 | 13718190 | 15571190 |
| Местный бюджет | руб. | 17318283,87 | 5923283,87 | 4771000 | 6624000 |
| Районный бюджет | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | руб. | 26841570 | 8947190 | 8947190 | 8947190 |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие в зависимости от особенностей программы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№   12                           от 30.01.2023

5. Перечень и описание программных мероприятий.

| N п/п |  | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель: Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения и постановка их на баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами | Март-май | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Ишня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог | Май-октябрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 16593542,08 | 5673412,08 |  | 5460065 | 5460065 |
| 2.2 |  | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | Январь-декабрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 10950049,47 | 4096861,47 |  | 2500094 | 4353094 |
| 2.3 |  | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | Январь-декабрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 1500000 | 500000 |  | 500000 | 500000 |
| Задача 3: Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | Май-октябрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 2000000 | 0 |  | 1000000 | 1000000 |
| Задача 4: Обеспечение безопасного движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | Май-октябрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 1200000 | 600000 |  | 300000 | 300000 |
| Задача 5: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов к социальным объектам |  | Май-октябрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня | Местный и областной бюджет | 11916262,32 | 4000200,32 |  | 3958031 | 3958031 |

Приложение № 3 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№   12                        от  30.01.2023

Потребность в финансировании мероприятий Программы

| №п/п | Наименование объекта | Сумма финансирования объекта (тыс. руб.) | В том числе |  | Протяженность объекта, км./кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета |  |
|  | 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами, паспортизация автомобильных дорог, разработка и внесение изменений в проекты организации дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня |  |  |  |  |
| 1.2 | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка и внесение изменений в проекты организации дорожного движения |  |  |  |  |
| 2 | Устройство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт автомобильной дороги улицы Строителей в с. Шурскол, Ростовского МР, Ярославской области. | 5673412,08 | 5187061 | 486351,08 | 0,8/5138,2 |
| 3 | Летнее обслуживание, автомобильных дорог | 600000 | 0 | 600000 |  |
| 4 | Зимнее содержание автомобильных дорог | 3496861,47 | 0 | 3496861,47 |  |
| 5 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Безопасность дорожного движения. Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей, дорожная разметка. | 600000 | 0 | 600000 |  |
| 7 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | 4000200,32 | 3760129 | 240071,32 |  |
| 7.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги обеспечивающей подъезд к объектам социального назначения: ФАП, МОУ «Школа имени Евгения Родионова», Ростовского МР, Ярославской области. | 2260820,4 | 2125138 | 135682,4 | 0,451/1742 |
| 7.2 | Ремонт автомобильной дороги улицы Мелиораторов в р.п. Ишня от ПК 07+23,2 до ПК 09+79,2 | 1739379,92 | 1634991 | 104388,92 | 0,256/1666 |
| 8 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | 500000 | 0 | 500000 |  |
| 9 | ИТОГО: | 14870473,87 | 8947190 | 5923283,87 |  |
|  | 2024 год |  |  |  |  |
| 1 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами, паспортизация автомобильных дорог, разработка и внесение изменений в проекты организации дорожного движения | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня |  |  |  |  |
| 1.2 | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка и внесение изменений в проекты организации дорожного движения |  |  |  |  |
| 2 | Устройство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 5460065 | 5187061 | 273004 |  |
| 3 | Летнее обслуживание, автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Зимнее содержание автомобильных дорог | 2500094 | 0 | 2500094 |  |
| 5 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | 1000000 | 0 | 1000000 |  |
| 6 | Безопасность дорожного движения. Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей, дорожная разметка. | 300000 | 0 | 300000 |  |
| 7 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | 3958031 | 3760129 | 197902 |  |
| 8 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | 500000 | 0 | 500000 |  |
| 12 | ИТОГО: | 13718190 | 8947190 | 4771000 |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |
| 1 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами, паспортизация автомобильных дорог, разработка и внесение изменений в проекты организации дорожного движения | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня |  |  |  |  |
| 1.2 | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка и внесение изменений в проекты организации дорожного движения |  |  |  |  |
| 2 | Устройство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 5460065 | 5187061 | 273004 |  |
| 3 | Летнее обслуживание, автомобильных дорог | 976455 | 0 | 976455 |  |
| 4 | Зимнее содержание автомобильных дорог | 3376639 | 0 | 3376639 |  |
| 5 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | 1000000 | 0 | 1000000 |  |
| 6 | Безопасность дорожного движения. Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей, дорожная разметка. | 300000 | 0 | 300000 |  |
| 7 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | 3958031 | 3760129 | 197902 |  |
| 8 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | 500000 | 0 | 500000 |  |
| 12 | ИТОГО: | 15571190 | 8947190 | 6624000 |  |