Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ишня на 2013-2015 годы»

Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ишня на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Ишня |
| Основной разработчик программы | Администрация сельского поселения Ишня |
| Цель программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Увеличения объема выполняемых услуг жилищно-коммунальным комплексом жителям населенных пунктов в сельском поселении Ишня |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов сельского поселения Ишня. 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий и оборудования, создания условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов. 3. Развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг; |
| Сроки реализации программы | 2013 - 2015годы. |
| Объемы финансирования | Общий объем финансирования – 42769 тыс. рублей Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы. 2. Развитие систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сети местных муниципальных дорог и улиц, утилизации твердых бытовых отходов. 3. Повышение качества обслуживания населения. 4. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой. 5. Улучшение жилищных условий и качества жизни населения; 6. Финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса; 7. Прекращение дотирования предприятий жилищно-коммунального комплекса и переход к полной оплате населением стоимости жилищно-коммунальных услуг; 8. Создание условий для устойчивого развития отрасли, что окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства. |
| Контроль за исполнением программы | Заместитель главы администрации сельского поселения по ЖКХ и благоустройству территории |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ишня на 2012 - 2014гг. (Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»:

- Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении Правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, сбора и вывоза жидких и твердых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Ишня и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Основные направления перспективного развития сельского поселения Ишня

Краткая характеристика поселения

Сельское поселение Ишня по северо-востоку граничит с сельским поселением Семибратово, по востоку граничит с городским поселением Ростов и граница проходит по береговой линии озера Неро, к югу граничит с сельским поселением Поречье-Рыбное и сельским поселением Петровское, по западу с Борисоглебским районом.

Территорию сельского поселения образуют территории следующих административно-территориальных единиц Ростовского муниципального района Ярославской области: рабочий поселок Ишня и Савинский, Шугорский, Шурскольский сельские округа.

Рабочий поселок Ишня расположен в 1 км от административного центра муниципального района г. Ростова, около живописной реки Ишни, которая является не только активным природным фактором, определяющим градостроительную структуру сельского поселения, но и источником воды, используемой на нужды промышленности. Эта особенность географического положения поселка всегда рассматривалась как основа ландшафтной организации и производственной специализации.

Территорию сельского поселения образуют территории следующих административно-территориальных единиц с численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 01.06.2008 г., которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Население, человек | Расстояние до центра с.п. Ишня с учетом транспортной доступ. |
| --- | --- | --- |
| р.п. Ишня | 3439 | 0 |
| с. Марково | 395 | 18 |
| д. Бахматово | 4 | 15 |
| д. Бородино | 8 | 27 |
| д. Василево | 149 | 18 |
| д. Дуброво | 14 | 16 |
| д. Низово | 3 | 22 |
| д. Осиновицы | 15 | 21 |
| д. Перевозново | 6 | 24 |
| д. Солонино | - | 17 |
| с. Савинское | 42 | 20 |
| д. Спирцово | 2 | 20 |
| д. Строгоново | 1 | 20 |
| д. Судино | 621 | 4 |
| д. Бабки | 26 | 3 |
| с. Богослов | 2 | 4 |
| с. Большая Шугорь | 143 | 4 |
| д. Горбынино | 1 | 8 |
| д. Григорьково | 18 | 6 |
| д. Дарцово | 39 | 8 |
| с. Демьяны | 13 | 2 |
| д. Дунилово | 14 | 8 |
| с. Ивакино | 6 | 11 |
| д. Ивановское | 8 | 4 |
| д. Ивашево | 1 | 10 |
| д. Максимовицы | 4 | 4 |
| с. Малая Шугорь | 21 | 6 |
| д. Мятежево | 14 | 4 |
| д. Никово | 7 | 8 |
| д. Подберезье | 14 | 5 |
| д. Поддыбье | 76 | 2 |
| д. Рельцы | 1 | 4 |
| д. Сажино | - | 10 |
| д. Сидорково | 6 | 7 |
| д. Согило | 7 | 11 |
| д. Уваиха | 3 | 6 |
| д. Хонятино | 18 | 7 |
| д. Чупрониха | 5 | 3 |
| с. Шулец | 38 | 8 |
| д. Юрьевская слобода | 90 | 3 |
| ж/д 220 км | 3 |  |
| с Шурскол | 2291 | 6 |
| с Алевайцино | 2 | 14 |
| д. Алешково | 8 | 15 |
| д. Анциферово | - | 11 |
| д. Власьково | - | 16 |
| д. Дубник | 28 | 9 |
| д. Жоглово | 121 | 11 |
| с. Зверинец | 15 | 10 |
| д. Казарка | 3 | 12 |
| д. Кустерь | 13 | 13 |
| д. Ломы | - | 12 |
| с. Львы | 85 | 7 |
| д. Пашино | 4 | 10 |
| с. Песочное | 28 | 5 |
| с. Поклоны | - | 15 |
| с. Пужбол | 118 | 4 |
| д. Черемошник | - | 6 |
| Дом инвалидов | 13 | 14 |
| Всего | 8016 |  |

Климатические условия

Климат на территории сельского поселения умеренно-континентальный с умеренно-холодной зимой и теплым летом. Переходные черты климата от морского к континентальному определяются промежуточным положением территории Ярославской области между Атлантическим океаном и пространствами суши Восточной Европы и Азии.

Среднегодовая температура воздуха составляет + 3,20с. Средняя многолетняя температура июля - 17,60С, января - -11,70С, абсолютный максимум июля - +350С, абсолютный минимум января - -40ОС. Снеговой покров держится с середины ноября до середины апреля. Толщина его в среднем составляет 50 см. Почва промерзает на глубину 0,8-1,0 м. Господствующими ветрами являются юго-западные, которые приносят значительные количества влаги, обусловливающие летом дождливую и прохладную погоду, а зимой снегопады. В среднем за год выпадает 554 мм осадков, половина которых приходится на период с июня по сентябрь включительно. Вегетационный период, когда температура воздуха достигает + 1 ООС, длится с мая по август включительно.

При малой годовой испаряемости равной 300-350 мм, из которых до 75% падает на вегетационный период, создается положительный баланс влаги, что содействует обильному поверхностному и грунтовому стоку, а также развитию болот.

Население

Ишня на 01.06.2012 года составляет 8016 человек. Население р.п. Ишня составляет 3439 человек.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики.  Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности. В то же время в сельском поселении Ишня наметилась устойчивая тенденция увеличения численности населения.

Это, прежде всего показывает что проведена переоценка ресурсов сельского поселения, его потенциала, и наметился переход на экономические способы управления комплексным территориальным развитием.

Возрастные группы населения представлены следующим образом: моложе трудоспособного возраста – 1346 чел.(16,8%), трудоспособного возраста – 5226 чел.(65,2%), старше трудоспособного возраста – 1444 чел. (18%).

По сельским округам рынок труда определяется следующим образом: рабочий поселок Ишня – 2256 чел.(43,1%), Шурскольский сельский округ – 1968 чел.(37,6%), Шугорский сельский округ – 611 чел.(11,7%), Савинский сельский округ – 391 чел.(7,6%0.

С учетом вышеназванной тенденции, перспективной возрастной структуры населения, анализа баланса трудовых ресурсов был сформирован прогноз численности населения сельского поселения на I очередь (2015 год) и расчетный срок (2020 год) – таблица 2.

Таблица 2.

| Население (человек) | На 01.06.2012 | На 1 очередь (2015 год) | На расчетный срок (2020 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Старше трудоспособного | 1444 | 1600 | 1650 |
| Трудоспособное | 5226 | 5500 | 5720 |
| Младше трудоспособного | 1346 | 1400 | 1630 |
| Всего | 8016 | 8500 | 9000 |

Анализ существующей занятости населения в сельском поселении Ишня на основе данных областного центра и экспертных оценок показал, что вопрос занятости в поселении имеет положительный характер. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса:

Официально зарегистрированные безработные;

Жители, которые выезжают на работу за пределы поселения;

Молодежь, после учебы в средних и высших учебных заведениях и после службы в армии и остающаяся работать в других местах.

В количественном плане можно сказать, что это кадровый резерв местной экономики (однако резерв неоднозначный с точки зрения требований), предъявляемых к работнику на современном предприятии. Поэтому необходимо обучение кадров на новые специальности, повышение их квалификации. Нужна подготовка молодых специалистов и рабочих по специальностям, востребованным экономикой и, особенно, промышленным сектором на основе заказа работодателей.

Производство. Инженерно-транспортная инфраструктура.

Общее число хозяйствующих субъектов (предприятий) в сельском поселении Ишня на 1.01.2012 составило 152.

Основными предприятиями, организациями всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения являются:

1. ЗАО «Ростовский завод керамических изделий» расположено в р.п. Ишня на ул. Чистова. Основной вид деятельности: изготовление кирпича. Количество работающих 145 человек. Мощность 2 млн. кирпича в год;

2. МСП «Киргистан» расположено в с. Шурскол. Вид деятельности молочное животноводство, растеневодство. Число работающих 124 человек;

3. СПК «Красный маяк» расположен в с. Марково. Вид деятельности животноводство и растеневодство. Число работающих 75 человек;

4. ЗАО «Ростовагропромсервис» расположено в р.п. Ишня на

ул. Чистова, 1. Вид деятельности: изготовление с/х косилок, ремонт тракторов, ремонт дизельной агрегатов. Число работающих 40 человек;

5. ФГУ «Управление Ярославльмелиоводхоз» (Ростовский участок). Вид деятельности: окрашивание, очистка мелиоративных каналов, ремонт гидротехнических сооружений, вывозка и внесение органических удобрений. Число работающих 16 человек;

6. ЗАО «Центрстройсвет» расположено в р.п. Ишня на ул. Чистова, 13. Вид деятельности: изготовление светильников. Имеется котельная отапливающая рабочий поселок. Число работающих 150 человек;

7. ЗАО «Мичуринец» расположено в д. Судино. Вид деятельности животноводство и растеневодство. Число работающих 50 человек;

8. ООО «Модуль» расположено в с. Пужбол. Вид деятельности: строительство жилых домов. Число работающих 30 человек;

9. ООО «Сварка» расположено в с. Пужбол. Вид деятельности: изготовление проволоки для сварочных работ. Число работающих 12 человек;

10. ООО «Тест-А» расположено в р.п. Ишня на ул. Фрунзенской, 10. Вид деятельности: содержание и текущий ремонт жилого фонда. Число работающих 40 человек;

11. ООО «Сигнал» расположено в р.п. Ишня на ул. Фрунзенской, 10. Вид деятельности: станция технического обслуживания автомобилей. Число работающих 5 человек;

12. ООО «Трасс-А» расположено в р.п. Ишня на ул. Фрунзенской, 13. Вид деятельности: обеспечение грузовых перевозок, ремонт дорог. Число работающих 20 человек;

13. Полное товарищество «Безруков и К» расположено в р.п. Ишня на ул. Фрунзенской, 11. Вид деятельности: сан.технические работы, монтаж и ремонт систем отопления и водопровода. Число работающих 14 человек;

Показатели по сельскохозяйственным предприятиям приведены в таблице 3:

Таблица 3

| Наименование с/х предприятия | Общая площ., га | с/х угодья га | пашня га | сеноко сы га | пастби ща га | в 2008 году выращиваемые культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Мичуринец» | 6083 | 4550 | 2225 | 1037 | 1288 | картофель – 18 га кормовые – 2207 га |
| СПК Колхоз «Красный маяк» | 5452 | 3477 | 1558 | 517 | 1402 | зерновые – 420 га картофель – 90 га кормовые – 1042 га |
| МСП «Киргистан» | 7813 | 5625 | 4067 | 557 | 1001 | зерновые – 1057 га картофель – 75 га кормовые – 2316 га технические – 189 га |

Кроме того, в сельском поселении зарегистрировано около 100 крестьянских (фермерских) хозяйств. Площадь сельскохозяйственных земель в сельском поселении на 1.01 2008 г. составляет 19348 га, в том числе сельхозугодий 13637 га из них:

пашни -  7843 га;

сенокосы -  2111 га;

пастбища - 3961 га.

Площадь посевных земель составляет 7414 га, в том числе:

зерновых – 1100 га;

картофель – 124 га;

кормовые культуры – 5958 га.

Средний размер земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства составляет 8,89 га.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важных сфер экономики сельского поселения Ишня. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми.  От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Жилищно-коммунальный комплекс сельского поселения Ишня на сегодняшний день включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:

- 4 котельных ;

- 16,5 километров тепловых сетей,

- 34,3 километров  водопроводных сетей,

- 24,5 километров канализационных сетей;

-  43,6 километров газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 121,6 тыс.кв. метров, из которого около 73,9 % находится в частной собственности. Средняя обеспеченность жилым фондом составляет в сельском поселении 15 кв. м. на одного человека.

Преобладающим типом застройки в р.п. Ишня является капитальная 
(1-5 этажная) застройка – 65%, деревянная одноэтажная застройка составляет – 35%. По степени износа в р.п. Ишня 90% жилого фонда находится в хорошем состоянии. В удовлетворительном 6%. Ветхий фонд отсутствует. В неудовлетворительном состоянии находится 4% (это в основном дома усадебного типа построенные в довоенные и после военные годы).

Техническое состояние жилого фонда рабочего поселка Ишня по сравнению с другими населенными пунктами сельского поселения благополучное, что объясняется сравнительно небольшими сроками эксплуатации зданий, поскольку большая часть жилья построена после 1970 года.

В  течение последних лет отрасль претерпевает  серьезные изменения, осуществляется её  дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики            района и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования сельского поселения Ишня.

В результате реализации Планов мероприятий по газификации, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, включенных в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района» в 2006-2010 годах построена блочная газовая котельная с.Шурскол, Проведены работы по газификации с Шурскол, с. Пужбол и п. Ишня  (Залужье).Подведен газопровод высокого давления до д.Судино.

В планах на 2013-2015 годы строительство газопровода по д. Судино, подготовка ПСД по строительству межпоселкового газопровода Татищев Погост – Марково, подготовка ПСД по строительствку межпоселкового газопровода до д. Юрьевская Слобода.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района показывает, что факторами успеха (сильными сторонами)  в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение её приоритетных направлений и отработка          механизмов реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной                социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- завершение приёмки-передачи ведомственного жилищного фонда          в муниципальную собственность;

- формирование конкурентной среды;

- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ  и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении жилищно-коммунального хозяйства. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет более 50 процентов;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 13 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери,  прежде всего,  связаны с техническим состоянием сетей, более половины  которых, нуждаются  в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию       объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень газификации жилищного фонда, особенно в сельской местности

- высокая доля тепла (около 20 процентов) производится котельными,  работающими на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

-  сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство муниципальных предприятий ЖКХ являются убыточными, что приводит к инициированию налоговыми органами процедур банкротства.         Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный объём накопленной дебиторской и кредиторской задолженности организаций ЖКХ, из-за наличия которой большая часть средств расходуется на выплату штрафов и пеней.

Указанные слабые стороны отрасли усугубляются одновременным проведением реформы местного самоуправления и передачей полномочий в сфере ЖКХ на уровень вновь образованных поселений в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Выявление сильных и слабых сторон в области ЖКХ важно, прежде всего, в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

К угрозам следует отнести:

- невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;

- увеличение  затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;

- низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ;

- нежелание населения вступать в товарищества собственников жилья;

- рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем       будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;

- заинтересованность и готовность муниципальных образований к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- использование достижений в практике организации и работы ЖКХ других регионов России и международного опыта  повышения эффективности  работы ЖКХ;

- получение софинансирования из областного бюджета;

- внедрение кредитно-финансовых механизмов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе на базе институтов частно-государственного партнёрства.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территорий области;

- сохранение низкого уровня газификации в сельской местности;

- снижение  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод о том,  что, несмотря на угрозы  и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

В результате проведённого анализа и возможности финансирования мероприятий Программы из областного бюджета на начальной стадии её реализации  предполагается направить усилия на  устранение следующих слабых сторон и  ликвидацию предполагаемых угроз:

- высокого уровня непроизводительных расходов на производство         жилищно-коммунальных услуг;

- низкого качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- высокого процента  износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- снижение рисков вложения средств в отрасль ЖКХ частными инвесторами;

- низкого уровня газификации населённых пунктов.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение: существующее состояние. В р.п. Ишня действует централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием от сети г. Ростова. Протяженность водопроводной сети составляет 11 км. Расход питьевой  воды около 648 куб м/сут., в том числе на нужды населения – 540 куб м/сут. и на нужды промпредприятий – 108 куб м/сут.

Водоснабжение с. Шурскол осуществляется от артезианских скважин, общее количество которых составляет 11 (из них 10 не рабочих) с производительностью 1,5 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводной сети составляет 37 км. Имеются станция обезжелезивания производительностью 2,5 тыс. куб. м/сут. Водопроводная сеть поселка имеет кольцевую схему с тупиковыми участками. На сети водопровода установлена водонапорная башня (В.Б.) с баком емкостью 50 куб. м. Среднесуточное потребление воды из водопровода составляет около 1,5 тыс. м3/сут.

Водоснабжение с. Марково осуществляется от 2 артезианских скважин производительностью по 0,6 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводной сети составляет 3,5км. Имеются станция водоподготовки производительностью 0,12 тыс. куб м/сут. На сети водопровода установлена водонапорная башня (В.Б.) с баком емкостью 44 куб. м. Среднесуточное потребление воды из водопровода составляет около 132,52 м3/сут.

Водоснабжение д. Судино осуществляется от 2 артскважин  (из них 1 нерабочая) производительностью 0,5 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводной сети составляет 3,2 км. На сети водопровода установлены 2 водонапорные башни (В.Б.) с баками емкостью 29 и 60  куб. м. Среднесуточное потребление воды из водопровода составляет около 144,2 м3/сут.

Водопроводная сеть имеет кольцевую схему с тупиковыми участками. Водопроводом охвачена жилая застройка (частично), учреждения соцкультбыта и промпредприятия. Качество воды, в основном,  соответствует ГОСТу «Вода питьевая» (за исключением повышенного содержания железа).

В границах усадебной застройки на сетях водопровода установлены водоразборные колонки.  При отсутствии водопроводных сетей население использует воду из шахтных и трубчатых колодцев.

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 60-80%.

Мелкие населенные пункты поселения водопроводом не обеспечены и используют  воду из шахтных колодцев. Характеристика систем хозяйственно-питьевого водоснабжения  проектируемых поселений представлена в нижеследующей таблице 4.

Таблица 4

| Наименование населенных пунктов | Централизованные источники | Децентрализованные источники |
| --- | --- | --- |
| с. Марково | 2 скважины |  |
| д. Бахматово |  | колодцы |
| д. Бородино |  | колодцы |
| д. Василево |  | колодцы |
| Д. Дуброво |  | колодцы |
| д. Низово |  | колодцы |
| д. Осиновицы |  | колодцы |
| д. Перевозново |  | колодцы |
| д. Солонино |  | колодцы |
| с. Савинское |  | колодцы |
| д. Спирцово |  | колодцы |
| д. Строганово |  | колодцы |
| д. Судино | 2 скважины |  |
| д. Бабки |  | колодцы |
| с. Богослов |  | колодцы |
| с.Большая Шугорь |  | колодцы |
| д. Горбынино |  | колодцы |
| д. Григорьково |  | колодцы |
| д. Дарцево |  | колодцы |
| с. Демьяны |  | колодцы |
| д. Дунилово |  | колодцы |
| с. Ивакино |  | колодцы |
| д. Ивановское |  | колодцы |
| д. Ивашево |  | колодцы |
| д.Максимовицы |  | колодцы |
| с. Малая Шугорь |  | колодцы |
| д. Мятежево |  | колодцы |
| д. Никово |  | колодцы |
| д. Подберезье |  | колодцы |
| д. Поддыбье |  | колодцы |
| д. Рельцы |  | колодцы |
| д. Сажино |  | колодцы |
| д. Сидорково |  | колодцы |
| д. Согило |  | колодцы |
| д. Уваиха |  | колодцы |
| д. Хонятино |  | колодцы |
| д. Чупрониха |  | колодцы |
| с. Шулец |  | колодцы |
| д.Юрьевская Слобода |  | колодцы |
| с. Шурскол | 7 скважин |  |
| с. Алевайцино | 1 скважина |  |
| с. Алешково |  | колодцы |
| д. Анциферово |  | колодцы |
| д. Власьково |  | колодцы |
| д. Дубник | 1 скважина |  |
| д. Жоглово | 1 скважина |  |
| с. Зверинец |  | колодцы |
| д. Казарка |  | колодцы |
| д. Кустарь |  | колодцы |
| д. Ломы |  | колодцы |
| с. Львы |  | колодцы |
| д. Пашино |  | колодцы |
| с. Песочное |  | колодцы |
| с. Поклоны |  | колодцы |
| с. Пужбол |  | колодцы |
| д. Черемошник |  | колодцы |

Канализация: современное состояние.  В р.п. Ишня действует централизованная система бытовой канализации, которая охватывает жилую застройку, предприятия соцкультбыта и промпредприятия. Схема канализации поселка сложилась следующая: сточные воды по самотечным сетям поступают на 4 канализационные насосные станции (КНС) и перекачиваются по напорному трубопроводу на очистные сооружения г. Ростова. Протяженность канализационных сетей составляет 12 км. Процент износа сетей составляет 60%.

Население усадебной застройки, в основном, пользуется выгребами. Сливной станции в поселке нет. Слив жидких нечистот осуществляется в колодец на коллекторе перед КНС.

В с. Шурскол  протяженность канализационных сетей 24,6 км, производительность канализационной насосной станции  7 тыс. куб м/сут., в д. Судино протяженность канализационных сетей 3,8 км. Очистные сооружения в указанных населенных пунктах отсутствуют.

Развитие бытовой канализации р.п. Ишня предусматривается по существующей схеме. Систему канализации намечается развивать в соответствии с новым планировочным решением, с учетом максимального использования существующих сетей.

В районах нового жилищного строительства намечено строительство самотечных сетей канализации, 2-х канализационных насосных станции с отведением стоков в существующую систему канализации.

В районах индивидуальной застройки не исключается организация децентрализованной системы канализации для одного или нескольких зданий.

Проектом предусматривается реконструкция и развитие действующих систем бытовой канализации в крупных поселениях - с. Шурскол и д.Судино со строительством очистных сооружений на 1 очередь.

Санитарная очистка территории. В р.п. Ишня действует планово-регулярная и заявочная санитарная очистка территории с утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО)  на полигоне ТКО, расположенном в г. Ростове. Общий объем бытового мусора поступивший на полигон в  2012 г. составил 15045 куб. м.

Норма коммунальных отходов от населения равна 300 кг в год на 1 человека.

Общее годовое накопление твердых  коммунальных отходов по этапам развития поселка составит:

- на 1 очередь 2550 т.;

- на расчетный срок 2700 т.

Для населенных пунктов малых населенных пунктов намечается также организация планово-регулярной системы санитарной очистки территории со складированием ТКО на полигоне 
г. Ростова.

Теплоснабжение.

Существующее состояние. Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и производственных предприятий р.п. Ишня осуществляется от котельной расположенной на территории ЗАО «Ростовавторемонт». Основным видом топлива  для котельной  является газ.

На котельной установлены котлоагрегаты:

- ДКВР 10/13 – 2 шт. – 13,2 Гкал/час, один из них резервный;

- ДКВР 4/13 - 2 шт. – 5,3 Гкал/ час на мазуте, в настоящее время не эксплуатируются.

Выработка тепловой энергии в среднем за год – 21000 Гкал. Отпуск тепловой энергии за год около 18000 Гкал. Теплоноситель горячая вода с параметрами 95-75 град. С. Расход воды за год 20000 куб.м.

Имеются также котельные в с. Марково, с. Судино, с. Шурскол; построена новая котельная в с. Шурскол. Характеристика этих тепловых источников приведена в таблице 5 .

Таблица 5.  Характеристика источников тепловой энергии

| № пп | Источники тепла – котельные | Ко-лич., шт. | Подключенная тепловая мощность Гкал/час | Выработанная тепловая энергия за год Гкал | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная с. Шурскол, | 1 | 5,4 | 13822,4 | газ |
|  | Котельная Ишня | 1 | 13,2 | 21000 | газ |
| 2 | котельная с. Марково | 1 | 1,39 | 3500 | мазут |
| 3 | котельная д. Судино | 1 | 1,59 | 6429,9 | мазут |

Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 13,8 км (в двухтрубном исчислении), из которых отработали  свой ресурс и требуют реконструкции 60%  теплопроводов.

Усадебная застройка р.п. Ишня, а также в других проектируемых населенных пунктах поселения имеет индивидуальные источники тепла – теплогенераторы на природном газе и местных видах топлива.

Расчетное теплопотребление. Для определения тепловых нагрузок принято, что вся многоквартирная жилая и общественная застройка поселка  оборудована центральным отоплением, горячим водоснабжением, а общественная застройка – так же вентиляционными установками.

Тепловая нагрузка на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения определена по СНиП 2.04.07-86 по укрупненным показателям.

В таблице 9 приведено общее теплопотребления поселка по расчетным периодам реализации генплана.

В таблице 9 приведено общее расчетное теплопотребление  капитальной жилой и общественной застройки сельского поселения по расчетным периодам реализации генплана.

Таблица 6

| Наименование | Сущ. состояние |  | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| потребителей | пар т/ч | гор. вода МВт | пар т/ч | гор. вода МВт | пар т/ч | гор. вода МВт |
| Жилищно-коммунальный сектор | - | 16,6 |  | 18,2 |  | 20,8 |
| Промышленность | 1,2 | 2,3 | 1,5 | 2,8 | 2,0 | 3,2 |
| Итого: | 1,2 | 18,9 | 1,5 | 21,0 | 2,0 | 24,0 |

Проектные предложения.  Анализ размещения прогнозируемых тепловых нагрузок р.п. Ишня  показал, что в расчетном периоде его развития, централизованное теплоснабжение  потребителей тепловой энергии будет осуществляться по сложившейся схеме.

Учитывая достаточно высокий процент использования мазута на источниках централизованного теплоснабжения проектом предлагается рассмотреть вопрос перевода мазутных котельных на использование газа. По мере развития сельского поселения в районы новой застройки необходимо будет построить тепловые сети с применением новых энергоэффективных технологий (в.ч. предизолированных труб).

На перспективу модернизация действующей системы теплоснабжения предусматривает:

-реконструкцию теплоисточников и замену неэкономичных котлов с низким коэффициентом полезного действия на более эффективные;

-реконструкцию и строительство новых тепломагистралей с применением современных предварительно изолированных трубопроводов;

-использование гибких предварительно изолированных трубопроводов для тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения;

-100% внедрение приборов группового и индивидуального учета тепловой энергии, автоматического регулирования потребления этой энергии;

-использование нетрадиционных и возобновляемых источников  энергии (солнечных коллекторов, ветроустановок, теплонасосных установок и др.).

-рациональное использование децентрализованных систем отопления и горячего водоснабжения на природном газе (крышных, встроенных и пристроенных котельных, квартирных теплогенераторов) для застройки и объектов соц-культбыта, расположенных вне зоны централизованного теплоснабжения;

- совершенствование  систем теплоснабжения путем гидравлического разделения теплоснабжающего и теплоиспользующего контуров (переход на независимые схемы присоединения потребителей) за счет сооружения высокоэффективных индивидуальных тепловых пунктов, оснащенных современными средствами учета, контроля и регулирования.

На втором этапе развития тепловые источники по мере роста тепловых нагрузок будут наращивать свои мощности путем расширения котельных, замены устаревшего, износившегося оборудования на более современное. Развитие промышленных котельных предусматривается, в основном, за счет реконструкции и техперевооружения производства.

Газоснабжение.

Существующее состояние. Газоснабжение с.п. Ишня осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. Подача сжиженного углеводородного газа потребителям осуществляется с Ярославской ГНС (газонаполнительной станции).

Подача природного газа в р.п. Ишня производится от газораспределительной станции ГРС «Нажеровка» по газопроводу высокого давления до ГРП-11.

Подача природного газа в с.Шурскол и с. Пужбол производится от  ГРС «Скнятиново»-ГРП в д. Деболовское.

Система газоснабжения поселка ступенчатая ГРС – ГРП – потребитель. Природный газ используется на нужды промышленности, источники тепла и хозяйственно-бытовые нужды населения.

Расчетное газопотребление. В расчетном периоде развития газоснабжение с.п. Ишня предусматривается природным и сжиженным газом.

Потребителями природного газа являются:

- население многоэтажной застройки – на пищеприготовление и бытовые

нужды – 83 нм3/год на одного человека;

- население усадебной застройки на нужды отопления, горячего

водоснабжения и пищеприготовления – 1040 нм3/год на одного человека;

- источники тепла – на выработку тепловой энергии;

- промышленные предприятия, сельскохозяйственные комплексы,  и прочие потребители (строительные организации, автобазы, механические мастерские) – для технологических нужд и вспомогательных работ.

Для населенных пунктов, к которым подводится природный газ, проектом предусматривается:

- на первом этапе освоения 100% газификация природным газом

многоэтажной застройки, 50% газификация природным газом усадебной

застройки;

- газификация промышленных и сельскохозяйственных объектов, котельных

централизованного теплоснабжения;

- на втором этапе освоения 70% газификация природным газом усадебной

застройки.

Сжиженным углеводородным газом предусматривается обеспечить населенные пункты, расположенные за пределом экономически обоснованной зоны использования природного газа.

Потребители сжиженного углеводородного газа:

- население усадебной застройки – на хозяйственно-бытовые нужды, включая

пищеприготовление, при норме 82 кг/год на человека;

- население многоэтажной застройки – на нужды пищеприготовления, при

норме 59 кг/год на человека;

- промышленные предприятия на производственные нужды;

- сельскохозяйственные комплексы на санитарно-гигиенические нужды.

Ориентировочные объемы газопотребления по расчетным периодам реализации генплана приведены в нижеследующей таблице 7.

Таблица 7

| № | Наименование | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | потребителей | сжиженный газ тонн/год | природный газ, тыс.м3/год | сжиженный газ тонн/год | природный газ, тыс.м3/год |
| 1. | Коммунально-бытовые нужды населения | 324 | 1450 | 180 | 2520 |
| 2. | Промышленные предприятия, источники тепла | - | 8820 | - | 9800 |
| 3. | С/х потребители | 50 | 2500 | 50 | 3500 |
|  | Итого: | 374 | 12770 | 230 | 15820 |

Проектные предложения. Подача природного газа с.п. Ишня предусматривается по существующей сложившейся схеме ГРС «Нажеровка» - ГРП-11 - потребители. В поселке планируется развитие сетей среднего и низкого давления в увязке со строительством дорожно-уличной сети и застройкой.

Проектом предусматривается развитие сетей среднего и низкого давления для газификации населенных пунктов поселения в зоне действия ГРС «Нажеровка», в том числе:

- от ГРП-11  р.п. Ишня: д. Юрьевская Слобода, д. Поддыбье, д. Судино, с. Большая Шугорь, Малая Шугорь, с. Шулец;

- от ГРП-д. Макарово: с. Марково, д. Василево.

От ГРС «Скнятиново»-ГРП в д. Деболовское намечается газифицировать  с. Львы, с. Песочное, д, Дубник, д. Жоглово .

Таким образом, проектом планируется полная газификация поселка р.п. Ишня  а также газификация 12 населенных пунктов к расчетному сроку, для чего потребуется прокладка около 36,5 км газопроводов среднего давления.

Электроснабжение.

Существующее положение. В настоящее время электроснабжение р.п. Ишня осуществляется от электроподстанции ПС 110/35/10 кВ «Юрьевская Слобода» по ВЛ-10 кВ. В поселке действует 13 ТП (КТП) 10/0,4 кВ общей установленной мощностью 6040 кВА. Техническое состояние сетей и сооружений 10кВ в целом удовлетворительное. Однако КТП № 107, 110 изношены и подлежат реконструкции. Подача электроэнергии населению осуществляется по воздушным линиям 0,4 кВ.

Общее годовое электропотребление р.п. Ишня за 2007 г. составило 7200 тыс. кВт.ч.

Электроснабжение других населенных пунктов поселения, входящих в состав проектируемого административно-территориального образования осуществляется по ВЛ-10 кВ. Характеристика действующей системы электроснабжения представлена в нижеследующей таблице 8.

Таблица 8

| Наименование поселений | Центр питания ВЛ-10 кВ | Количество ТП (КТП) | Установленная мощность, кВА | Электропотебление, тыс. кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Марково | №3, №5 п/с Марково | 2 | 800 |  |
| д. Бахматово | №4 п/с Марково | 1 | 100 |  |
| д. Бородино | №3 п/с Марково | 2 | 223 |  |
| д. Василево | №5 п/с Марково | 1 | 100 |  |
| д. Дуброво | №4 п/с Марково | 1 | 100 |  |
| д. Низово | №3 п/с Марково | 1 | 100 |  |
| д. Осиновицы | №3 п/с Марково | 2 | 260 |  |
| д. Перевозново | №3 п/с Марково | 1 | 100 |  |
| д. Солонино | №3 п/с Марково | 1 | 40 |  |
| с. Савинское | №4 п/с Марково | 3 | 383 |  |
| д. Спирцово | №3 п/с Марково | 1 | 100 |  |
| д. Строгоново |  |  |  |  |
| д. Судино | №4 п/с Юр. Слобода | 6 | 2720 |  |
| д. Бабки | №9 п/с Юр. Слобода | 1 | 40 |  |
| с. Богослов | №5 п/с Юр. Слобода | 1 | 25 |  |
| с. Большая Шугорь | №4 п/с Юр. Слобода | 2 | 200 |  |
| д. Горбынино | №4 п/с Юр. Слобода | 1 | 25 |  |
| д. Григорьково | №4 п/с Юр. Слобода | 1 | 40 |  |
| д. Дарцево | №8 п/с Неро | 2 | 260 |  |
| с. Демьяны | №9 п/с Юр. Слобода | 1 | 100 |  |
| д. Дунилово | №4 п/с Юр. Слобода | 1 | 40 |  |
| с. Ивакино | №4 п/с Юр. Слобода | 1 | 40 |  |
| д. Ивановское | №4 п/с Юр. Слобода | 1 | 63 |  |
| д. Ивашево | №4 п/с Юр. Слобода | 1 | 40 |  |
| д. Максимовицы | №4 п/с Юр. Слобода | 1 | 10 |  |
| с. Малая Шугорь | №4 п/с Юр. Слобода | 1 | 60 |  |
| д. Мятежево | №9 п/с Юр. Слобода | 1 | 40 |  |
| д. Никово | №4 п/с Юр. Слобода | 1 | 40 |  |
| д. Подберезье | №4 п/с Юр. Слобода | 1 | 100 |  |
| д. Поддыбье | №4 п/с Юр. Слобода | 2 | 560 |  |
| д. Рельцы | №9 п/с Юр. Слобода | 1 | 10 |  |
| д. Сажино | от КТП 100 Дарцево |  |  |  |
| д. Сидорково | №4 п/с Юр. Слобода | 1 | 40 |  |
| д. Согило | №4 п/с Юр. Слобода | 1 | 40 |  |
| д. Уваиха | №8 п/с Неро | 1 | 40 |  |
| д. Хонятино | №8 п/с Неро | 1 | 100 |  |
| д. Чупрониха | №5 п/с Юр. Слобода | 1 | 50 |  |
| с. Шулец | №4 п/с Юр. Слобода | 1 | 160 |  |
| д.Юрьевская Слобода | №5 п/с Юр. Слобода | 1 | 100 |  |
| с. Шурскол | №1,№11 п/с Шурскол | 10 | 4280 |  |
| с. Алевайцино | ,№11 п/с Шурскол | 1 | 100 |  |
| с. Алешково | ,№11 п/с Шурскол | 1 | 63 |  |
| д. Анциферово | ,№11 п/с Шурскол | 1 | 25 |  |
| д. Власьково | ,№11 п/с Шурскол | 1 | 20 |  |
| д. Дубник | ,№6 п/с Шурскол | 3 | 1160 |  |
| д. Жоглово | №1 п/с Шурскол | 2 | 410 |  |
| с. Зверинец | №6 п/с Шурскол | 1 | 160 |  |
| д. Казарка |  |  |  |  |
| д. Кустерь | ,№6 п/с Шурскол | 1 | 63 |  |
| д. Ломы | №11 п/с Шурскол | 1 | 40 |  |
| с. Львы | №5 п/с Юр. Слобода | 2 | 1510 |  |
| д. Пашино | №11 п/с Шурскол | от КТП Жоглово | 1 |  |
| с. Песочное | №4 п/с Юр. Слобода | 1 | 40 |  |
| с. Поклоны |  |  |  |  |
| с. Пужбол | №11,№16п/сШурскол | 2 | 350 |  |
| д. Черемошник | №5 п/с Юр. Слобода | 2 | 350 |  |

По территории проходят транзитные электролинии ВЛ- 110 кВ, ВЛ-35 кВ.

Расчетное электропотребление и нагрузки. Нагрузки промышленных предприятий определены по удельным нормам расхода электроэнергии на единицу товарной продукции с учетом существующего электропотребления.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей (табл. 6) определены по удельным нормам электропотребления на 1 жителя в год.

Принятые  удельные нормы учитывают  расход электроэнергии на освещение квартир, общественных зданий и улиц, бытовые приборы, водопровод, канализацию и другие бытовые нужды.

Суммарное электропотребление и нагрузки по сельскому поселению Ишня  по этапам  на шинах 10 кВ ПС приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Потребители | Электропотребление, тыс. кВт. ч. |  |  | Максимальная нагрузка, тыс. кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007г. | 1 очередь | Расчет. срок | 2007г. | 1 очередь | Расчет. срок |
| р.п. Ишня | 7200 | 8100 | 9000 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
| Другие населенные пункты | 8500 | 9000 | 9600 | 2,8 | 3,2 | 3,4 |
| Всего: | 15700 | 17100 | 18600 | 5,2 | 6,0 | 6,6 |
| Совмещенный максимум нагрузки Км=0,8 |  |  |  | 4,2 | 4,8 | 5,3 |

Таким образом, ожидается рост нагрузок  потребителей с.п. Ишня в 1,2 раза на 1 очередь и в 1,3 раза на расчетный срок.

В связи с  увеличением нагрузки, в перспективе потребуется  увеличение трансформаторной мощности  на ПС 110/35/10 кВ «Юрьевская Слобода».

Проектом предусматривается повышение надежности и экономичности функционирования системы электроснабжения за счет реконструкции  действующих ТП (КТП) и  строительства 10 новых ТП-10/0.4 кВ. Намечается  также реконструкция действующих и строительство новых ВЛ-10 кВ.

Развитие сетей 0,4 кВ предусматривается в увязке с застройкой и строительством улично-дорожной сети поселения.

Автодороги и уличная сеть.

Основу дорожной сети сельского поселения Ишня составляют региональные автомобильные дороги, содержание и развитие которых осуществляется за счет средств областного бюджета.

Рабочий поселок Ишня расположен к западу от г. Ростова в 1 км на запад от федеральной автомобильной дороги категории Ярославль – Москва и соединен с ней автомобильной дорогой регионального значения, покрытие проезжей части асфальтированное, шириной 7м.

Перечень автомобильных дорог на территории сельского поселения представлен в таблице № 10.

Таблица 10

| №№ | Наименование дорог | Протяж. км | Покрытие | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ростов-Марково-Дарцево | 1,63 | асфальт | региональная |
| 2. | Ростов-Марково Мятежево | 0,60 |  | региональная |
| 3. | Ростов-Марково-Уваиха | 0,60 |  | региональная |
| 4. | Углич-Ростов-Григорьково | 1,11 |  | региональная |
| 5. | Углич-Ростов-Дунилово | 1,02 |  | региональная |
| 6. | Углич-Ростов-Ивакино-Судино | 13,05 |  | региональная |
| 7. | Алевайцино-Алешково | 2,65 |  | региональная |
| 8. | Дубник-Пашино-Жоглово | 4,10 |  | региональная |
| 9. | Ломы-Жоглово-Алевайцино | 4,20 |  | региональная |
| 10. | М-8-Алевайцино-Воронино-Петровское | 34,09 |  | региональная |
| 11. | М-8-Алевайцино-Петровское-Богослов | 0,80 |  | региональная |
| 12. | Марково-Спирцово | 1,7 |  | региональная |
| 13. | Савинское-Осиновицы-Бородино-Левково | 1,5 |  | региональная |
| 14. | Судино-Поддыбье-Пужбол | 5,26 |  | региональная |
| 15. | Судино-Сидорково | 2,0 |  | региональная |
| 16. | Шулец-Никово | 3,35 |  | региональная |
| 17. | Шурскол-Дубник-Зверинец-М-8 | 7,47 |  | региональная |
| 18. | Дорога до д. Дубник. От дороги Шурскол-а/д Холмогоры | 1,1 | полевая | безхозная |
| 19. | Дорога до д. Зверинец. От дороги Шурскол-а/д Холмогоры | 1,5 | полевая | б/х |
| 20. | Дорога до д. Казарка. От дороги Шурскол-а/д Холмогоры | 0,9 | полевая | б/х |
| 21. | Дорога до д. Кустерь. От дороги Шурскол-а/д Холмогоры | 1,2 | полевая | б/х |
| 22. | Дорога до Максимовицы. От дороги Судино-Поддыбье-Пужбол | 2,5 | полевая | б/х |
| 23. | Дорога до д. Сажино. От дороги Ростов-Марково | 1,5 | полевая | б/х |
| 24. | Дорога до д. Рельцы. От дороги Ростов-Марково | 1,5 | полевая | б/х |
| 25. | Дорога до д. Ивановское. От дороги Судино-Поддыбье | 0,7 | полевая | б/х |
| 26. | Дорога до д. Горбынино. От дороги Судино-Шулец | 0,9 | грунтовая | б/х |
| 27. | Дорога до д. Бабки. От дороги Ростов-Марково | 2,1 | песчано-гравийная | б/х |
| 28. | Дорога до д. Уваиха. От дороги Ростов-Марково | 0,5 | грунтовая | б/х |
| 29. | Дорога до д. Мятежево. От дороги Ростов-Марково | 0,6 | грунтовая | б/х |
| 30. | Дорога до с. Демьяны.. От дороги Ростов-Борисоглебск | 1,5 | грунтовая | б/х |
| 31. | Дорога до д. Хонятино. От дороги Ростов-Марково | 0,3 | грунтовая | б/х |
| 32. | Дорога до д. Низово. От дороги Савинское-Бородино | 1,0 | полевая | б/х |
| 33. | Дорога до д. Перевозново. От дороги Савинское-Бородино | 0,5 | полевая | б/х |
| 34. | Дорога до д..Бородино. От дороги Савинское-Бородин | 1,0 | полевая | б/х |
| 35. | Дорога до с. Савинское. От дороги Савинское-Запурье | !.0 | полевая | б/х |
| 36. | Дорога до д. Солонино. От дороги –Марково-Строганово | 1,5 | полевая | б/х |
| 37. | Дорога до с. Поклоны. От дороги Ростов-Воронино | 2,2 | песчано-гравийная | б/х |

Серьезной проблемой является отсутствие автомобильного моста через железную дорогу Москва – Ярославль. Строительство автомобильной дороги  в обход р.п. Ишня  с мостом через железную дорогу является первостепенной задачей.

Конфигурация сети автомобильных дорог имеет радиальную структуру, с недостаточным количеством соединительных и хордовых дорог. Подобная структура сети имеет недостаточную эффективность, т.к. увеличивается протяженность маршрутов движения и как следствие перепробег автомобильного транспорта.

Часть населенных пунктов с постоянно проживающим населением не имеют круглогодичных связей с административным центром, что особенно важно в вопросе развития сельских населенных пунктов и отрицательно сказываются на условиях жизни населения.

Кроме дорог региональной собственности на территории поселения имеются бесхозные дороги, ранее входившие в перечень ведомственных дорог и с утратой юридического статуса и имущественных прав отдельных ведомственных организаций, стали бесхозными.

2. Основные цели и задачи Программы.

Основная цель Программы - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
     Задачи программы:

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- постепенное повышение доли финансирования мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников;

- устранение различных подходов к принципам регулирования цен и тарифов на коммунальные услуги: на электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов;

- разработка эффективных механизмов тарифного регулирования, обеспечивающих развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на срок реализации с 2013 по 2015 годы:

При реализации программы  должен быть отработан механизм реализации программы, выявлены и устранены основные препятствия в ее осуществлении.

4. Организация управления  программой и контроль за ходом ее реализации.

Утвержденная программа реализуется за счет средств внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы, областного и местного бюджетов.
Объемы финансирования из местного бюджета по утвержденной программе указываются в виде отдельного приложения к бюджету поселения на очередной финансовый год.
Взаимоотношения между органами региональной и муниципальной власти по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами, положениями о реализации программ.