АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   12.03.2020                                                                 №  31

р.п. Ишня

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2020- 2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях  приведения в нормативно-техническое состояние автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения Ишня, согласно действующего законодательства, руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и совершенствование  сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня  на 2020- 2022 годы»

2. Опубликовать Постановление в газете  «Ростовский вестник» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента публикации.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора МУ «ТХС  Администрации сельского поселения Ишня» А.В. Ложкина.

Глава сельского поселения Ишня                                              Н.С. Савельев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня

на 2020 – 2022 годы.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2020- 2022 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Поручение Главы сельского поселения Ишня |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Ишня |
| Разработчик Программы | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня» |
| Исполнители Программы | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня» |
| Координатор программы | Глава сельского поселения Ишня |
| Цели Программы | Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения. |
| Перечень разделов программы | - Паспорт программы. - Сведения об общей потребности в ресурсах. - Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путём реализации программы. - Цели и задачи программы. - Перечень и описание программных мероприятий. - Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам. - Управление программой и контроль за ходом её реализации. - Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности реализации программы. |
| Срок реализации Программы | 2020 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 27 405 350,34 рублей Областной бюджет – 15 561183,00 рублей Местный бюджет – 11 844 167,34 рублей |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация сельского поселения Ишня |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - Прирост количества автодорог местного значения, на которые оформлены правоустанавливающие документы. - Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. - Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. |

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые ресурсы: | руб. |  | 9649228,34 | 8878061 | 8878061 |
| Местный бюджет | руб. |  | 4462167,34 | 3 691 000 | 3 691 000 |
| Районный бюджет | руб. |  | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | руб. |  | 5187061 | 5187061 | 5187061 |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие в зависимости от особенностей программы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объем финансирования программы составляет 27 405 350,34 рублей. На со финансирование мероприятий программы из областного бюджета предоставляется субсидия на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности, благоустройство дворовых территорий, выполнение работ по межеванию, постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав на земельные участки под ними.

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации программы.

Протяженность автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения Ишня  по состоянию на 1 января 2020 года составляет 121,8 км, в том числе с асфальтовым покрытием – 33,9 км, гравийным – 3,2 км и грунтовым покрытием – 84,7 км.

Улично-дорожная сеть в настоящее время находится в ведении Администрации сельского поселения Ишня.

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, поток транзитного транспорта возрос в 5 раз, количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 4 раза, а площадь дорог осталась на прежнем уровне.

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог. Строительство автодорог в поселении и в населенных пунктах велось в основном в70- 80 годы прошлого века. Ремонт дорог в последующие годы из-за финансовых проблем в период перестройки, в 90-е годы прошлого столетия практически не производился. За последние три года протяжённость дорог с асфальтовым покрытием увеличилось на 3,3 км, проводится текущий ремонт дорог с грунтовым покрытием.

Улично-дорожная сеть как элемент социальной и производственной инфраструктуры обеспечивает эффективную работу общественного и личного транспорта.

Из-за несоответствия уровня развития и транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети, спросу на автомобильные перевозки, экономике и населению поселения наносится  материальный ущерб.

Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие социально-экономического развития поселения.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество уличной сети являются причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей доставки;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

- несоответствие требованиям по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов власти муниципального образования, других организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов.

4. Цели и задачи Программы.

Автомобильные сельские дороги в большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части безопасности дорожного движения.

Существенное влияние на состояние существующей сети дорог оказывает наличие подземных коммуникаций различного назначения, которые находятся в аварийном или предаварийном состоянии, отсутствие организованного водоотвода из придорожной полосы.

Приведение в нормативное состояние существующей сети дорог и инженерных сооружений оказывает существенное воздействие на улучшение инфраструктуры поселения.

Реализация мероприятий по улучшению состояния дорожной сети предусмотрена в программе. Программа предусматривает комплексный подход к решению проблемы перехода от практики выполнения работ на отдельных участках дорог и сооружениях к отработке маршрутов и направлений, устанавливает приоритет дорожной политики и инструмент ее реализации, повышения эффективности использования выделяемых средств, позволит стимулировать развитие инфраструктуры поселения. Ремонт дорожно-уличной сети, окажет благоприятное воздействие на все дорожное хозяйство поселения.

Главной целью Программы является содействие экономическому росту поселения, а также повышение уровня жизни населения за счет совершенствования дорожно-уличной сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды. Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения и постановка их на баланс.

К числу наиболее значимых социальных последствий принятия Программы можно отнести следующее:

- сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях;

- сокращение шумового воздействия и эмиссии вредных веществ;

- удовлетворение потребностей территорий и организаций в выполнении  федеральных и региональных целевых программ социально-экономического развития;

- увеличение занятости населения.

Основными задачами Программы для достижения поставленных целей в планируемый период являются:

- оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения и постановка их на баланс.

- развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Ишня, сокращение числа ДТП связанных с дорожными условиями, благоустройство дворовых территорий.

-  обеспечение безопасного движения пешеходов.

Кроме того, Программа позволит:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей улично-дорожной сети;

- повысить безопасность дорожного движения.

5. Перечень и описание программных мероприятий.

| N п/п | Программные мероприятия |  | Сроки исполнения | Исполнитель |  | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Цель: Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения и постановка их на баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами |  | Март-май | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» |  | Местный и областной бюджет | 450000 | 150000 |  | 150000 | 150000 |
|  | Задача 2: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Ишня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог |  | Май-октябрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» |  | Местный и областной бюджет | 12286827,49 | 4286827,49 |  | 4000000 | 4000000 |
| 2.2 | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог |  | Январь-декабрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» |  | Местный и областной бюджет | 7617846,38 | 2661724,38 |  | 2478061 | 2478061 |
| 2.3 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль |  | Январь-декабрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» |  | Местный и областной бюджет | 1500000 | 500000 |  | 500000 | 500000 |
|  | Задача 3: Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД |  | Май-октябрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» |  | Местный и областной бюджет | 4800676,47 | 1800676,47 |  | 1500000 | 1500000 |
|  | Задача 4: Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | Май-октябрь |  |  | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 4500000 | 150000 |  | 150000 | 150000 |
| 4.2 | Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня | Январь – декабрь |  |  | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 300 000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |

Перечень объектов и видов работ запланированных ремонту в 2020-2022 годах в Приложении №1

6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 27 405 350,34 рублей.

Источник финансирования программы – местный и областной бюджеты.

Реализация Программы планируется в 2020 – 2022 годах. Распределение финансирования приведено в Приложении №2.

7. Управление программой и контроль за ходом её реализации.

Программой предусматривается устройство, ремонт и содержание автомобильных дорог, тротуаров.

Работы по ремонту поселковых и сельских улиц и инженерных сооружений на них должны обеспечивать бесперебойное, удобное и безопасное движение транспорта в любое время года, обеспечивая максимальное увеличение срока службы дорожной одежды при минимальных затратах.

Ежегодное комиссионное техническое обследование основных автомобильных дорог в населенных пунктах поселения показало, что основными причинами снижения скорости движения транспорта являются:

- разрушение покрытия проезжей части дорог, образование выбоин, не отрегулированные по высоте коммуникационные люки;

- не восстановленные после производства работ по перекладке или ремонту инженерных коммуникаций участки дорог.

Организационные мероприятия Программы включают в себя следующие этапы:

1. Определение наименований и участков дорог для выполнения ремонтных работ.

2. Составление дефектных ведомостей и подготовка сметной документации, определение сметной стоимости объектов.

3. Конкурсный отбор подрядной организации.

4. Заключение договора (контракта) на выполнение работ.

Механизм реализации Программы включает организационную, экономическую и правовую составляющие, обеспечивающие управление Программой и реализацию программных мероприятий.

МУ «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»  выступает в роли заказчика, задачами которого являются:

- обеспечение надлежащего ремонта дорожно-уличной сети и обеспечение безопасности движения транспорта в течение года;

- привлечение подрядных организаций на условиях аукционов на производство работ в рамках Программы.

Организация и проведение аукционов по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту улиц и дорог поселения возлагается на Муниципальное казённое учреждение Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика».

При отборе участников аукциона учитывается:

- наличие дорожной техники для устройства земляного полотна и дорожной одежды;

- квалификация для выполнения обязательств по контрактам;

- опыт работы по выполнению муниципального заказа;

- гарантия качества выполненных работ и применяемых материалов.

Выполнение мероприятий Программы проходит в тесном взаимодействии с организациями других отраслей муниципального хозяйства, обслуживающими объекты инженерной инфраструктуры, транспорта, водопроводных, канализационных сетей, системы отопления и других.

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации возлагается на директора МУ «ТХС Администрации сельского поселения Ишня» курирующего вопросы дорожного строительства, ремонта и содержания дорог.

Текущий контроль осуществляется Главой сельского поселения Ишня и финансовым отделом Администрации сельского поселения Ишня в части целевого использования финансовых средств.

Отчет о ходе исполнения Программы предоставляется в срок не позднее 1 декабря текущего года.

8. Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности реализации программы.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий используются следующие показатели:

1. Дорожный эффект, связанный с повышением эффективности эксплуатации дорог, качеством дорожных покрытий и выполнения дорожных работ (снижение расходов на эксплуатацию дорог и транспортных средств, повышение долговечности и надежности покрытий, повышение эффективности использования средств - экономия средств, выделяемых на дорожные работы, до 10 % в связи с повышением качества проведения подрядных торгов, снижение ресурсоемкого выполнения дорожных работ).

2. Транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок и сокращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности (снижение себестоимости перевозок, сокращение потребности в транспортных средствах).

3. Социально-экономический эффект в связи с повышением удобства и безопасности сообщения, сокращением времени пребывания пассажиров в пути, снижением потерь от ДТП, сокращением экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую природную среду, увеличением количества благоустроенных автодорог, своевременным оказанием медицинской помощи, содействием обслуживанию новых транспортных связей.

4. Вне транспортный экономический эффект в других отраслях экономики вследствие активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности и сокращения времени доставки грузов.

5. Показатели ремонта дорог

Реализация программных мероприятий приведет к росту темпов развития промышленности, предпринимательства и притоку инвестиций.

Своевременный ремонт дорожно-уличной сети будет способствовать развитию инфраструктуры поселения, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни жителей сельского поселения.

Приложение 1

к постановлению Администрации сельского поселения Ишня  от 12.03.2020    № 31

Перечень объектов автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения Ишня, запланированных к ремонту в 2020- 2022 годах

| Виды работ | Наименование объекта | Протяженность объекта, км./кв.м. | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами, паспортизация автомобильных дорог |  |  | 250000 |
|  | Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня |  | 100000 |
|  | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня |  | 150000 |
| Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  | 4286827,49 |
|  | Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда с центральной дороги д. Судино до земельного участка № 38, с.п. Ишня | 0,222/674,7 | 648 291,6 |
|  | Ремонт покрытия проезда вдоль д. № 5 от компенсатора до ворот здания кафе и тротуара по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная | 0,044/176 | 590 227,2 |
|  | Ремонт участка дорожного покрытия дороги от д. № 6 до д. № 7 по ул. Кооперации, съезда к контейнерной площадке и стоянки для автотранспорта по адресу: ул. Кооперации, р.п. Ишня | 0,056/460 | 558 192 |
|  | Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части дороги в д. Жоглово от дома № 20 до дома № 42 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня | 0,16/484 | 323 078,47 |
|  | Ремонт дорожного покрытия участка автодороги ПК00+0 до пешеходного перехода ПК02+50,2 по адресу Ярославская область, Ростовский район, с. п. Ишня, д. Судино. | 0,250/1740 | 1277044,8 |
|  | Ремонт дорожного покрытия проезда между ул. Строителей и ул. Молодежная, с. Шурскол, с.п. Ишня | 0,06/184 | 178 715,02 |
|  | Ремонт тротуара от д.№4 по ул. Советской до д. № 6 по ул. Кооперации в р.п. Ишня Ростовского района Ярославской области |  | 411278,4 |
|  | Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. Судино |  | 300000 |
| Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | Окрашивание обочин, восстановление кюветов, выкорчевка кустарников, ремонт водоотводных сооружений слива, грейдирование, очистка от снега и посыпка ПСС дорог на территории с.п. Ишня |  | 2661724,38 |
| Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД |  |  | 1 800 676,47 |
|  | Ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня | 0,078/464 | 892 356,00 |
|  | Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по ул. Молодёжная у д. №4 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, | 0,024/297 | 391 482,94 |
|  | Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта жилого дома № 5 по адресу: квартал «А», село Шурскол, с.п. Ишня | 0,026/144 | 243 334,87 |
|  | Ремонт дорожного покрытия проезда между домами №12 и №4, квартал А, с. Шурскол | 0,024/73 | 183 240 |
|  | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёжная по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня | 0,042/63 | 90 262,66 |
| Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль |  |  | 500 000 |
| Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей |  |  | 150000 |
| Итого: |  |  | 9649228,34 |

| 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами, паспортизация автомобильных дорог |  |  | 250 000 |
|  | Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня |  | 100 000 |
|  | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня |  | 150 000 |
| Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  | 4000000 |
| Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог |  |  | 2 478061 |
| Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД |  |  | 1 500 000 |
| Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль |  |  | 500 000 |
| Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей |  |  | 150 000 |
| Итого: |  |  | 8878061 |
| 2022 год |  |  |  |
| Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами |  |  | 250 000 |
|  | Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня |  | 100 000 |
|  | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня |  | 150 000 |
| Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  | 4 000 000 |
| Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог |  |  | 2 478 061 |
| Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД |  |  | 1 500 000 |
| Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль |  |  | 500 000 |
| Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей |  |  | 150 000 |
| Итого: |  |  | 8878061 |

Приложение 2

к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня  от   12.03.2020 № 31

Потребность в финансировании мероприятий Программы

| №п/п | Наименование объекта | Сумма финансирования объекта (тыс. руб.) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства районного бюджета |
|  | 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами, паспортизация автомобильных дорог | 250 000 | 142 500 | 107 500 | 0 |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня | 100 000 | 0 | 100000 | 0 |
| 1.2 | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня | 150000 | 142 500 | 7 500 | 0 |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда с центральной дороги д. Судино до земельного участка № 38, с.п. Ишня | 648 291,6 | 615876 | 32415,6 | 0 |
| 3 | Ремонт покрытия проезда вдоль д. № 5 от компенсатора до ворот здания кафе и тротуара по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная | 590 227,2 | 560715 | 29512,2 | 0 |
| 4 | Ремонт участка дорожного покрытия дороги от д. № 6 до д. № 7 по ул. Кооперации, съезда к контейнерной площадке и стоянки для автотранспорта по адресу: ул. Кооперации, р.п. Ишня | 558 192 | 530282 | 27910 | 0 |
| 5 | Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части дороги в д. Жоглово от дома № 20 до дома № 42 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня | 323 078,47 | 306924 | 16154,47 | 0 |
| 6 | Ремонт дорожного покрытия участка автодороги ПК00+0 до пешеходного перехода ПК02+50,2 по адресу Ярославская область, Ростовский район, с. п. Ишня, д. Судино. | 1277044,8 | 1213191 | 63853,8 | 0 |
| 7 | Ремонт дорожного покрытия проезда между ул. Строителей и ул. Молодежная, с. Шурскол, с.п. Ишня | 178 715,02 | 169779 | 8936,02 | 0 |
| 8 | Ремонт тротуара от д.№4 по ул. Советской до д.№ 6 по ул. Кооперации в р.п. Ишня Ростовского района Ярославской области | 411278,4 | 0 | 411278,4 |  |
| 9 | Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. Судино | 300000 | 0 | 300000 |  |
| 10 | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | 2661724,38 | 625978 | 2035746,38 | 0 |
| 11 | Ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня | 892 356,00 | 847738 | 44618 | 0 |
| 12 | Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по ул. Молодёжная у д. №4 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, | 391482,94 | 0 | 391482,94 | 0 |
| 13 | Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта жилого дома № 5 по адресу: квартал «А», село Шурскол, с.п. Ишня | 243 334,87 | 0 | 243334,87 | 0 |
| 14 | Ремонт дорожного покрытия проезда между домами №12 и №4, квартал А, с. Шурскол | 183240 | 174078 | 9162 | 0 |
| 15 | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёжная по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня | 90262,66 | 0 | 90262,66 | 0 |
| 16 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | 500000 | 0 | 500000 | 0 |
| 17 | Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | 150000 | 0 | 150000 | 0 |
|  | ИТОГО: | 9649228,34 | 5187061 | 4462167,34 | 0 |
|  | 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами, паспортизация автомобильных дорог | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня | 100 000 | 0 | 100000 | 0 |
| 1.2 | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня | 150000 | 0 | 150 000 | 0 |
| 2 | Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог | 4 000 000 | 3 800 000 | 200 000 | 0 |
| 3 | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | 2 478 061 | 0 | 2 478 061 | 0 |
| 4 | Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | 1 500 000 | 1 387 061 | 112 939 | 0 |
| 5 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 6 | Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
|  | ИТОГО: | 8878061 | 5187061 | 3 961 000 | 0 |
|  | 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами, паспортизация автомобильных дорог | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня | 100 000 | 0 | 100000 | 0 |
| 1.2 | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня | 150000 | 0 | 150 000 | 0 |
| 2 | Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог | 4 000 000 | 3 800 000 | 200 000 | 0 |
| 3 | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | 2 478 061 | 0 | 2 478 061 | 0 |
| 4 | Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | 1 500 000 | 1 387 061 | 112 939 | 0 |
| 5 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 6 | Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
|  | ИТОГО: | 8 878 061 | 5 18 7061 | 3 961 000 | 0 |