АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19.12.2016                                                          №  354

р.п. Ишня

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2017- 2019 годы».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях  приведения в нормативно-техническое состояние автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения Ишня, согласно действующего законодательства, руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и совершенствование  сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня  на 2017- 2019 годы»

2. Опубликовать Постановление в газете  «Ростовский вестник» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента публикации.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя Главы Администрации сельского поселения Ишня – начальника отдела по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям  Сабанова Н.В.

Глава сельского поселения Ишня                                              Н.С. Савельев

Приложение к

постановлению Администрации

сельского поселения Ишня

от 19.12.2016 № 354

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня

на 2017 – 2019 годы.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2017- 2019 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Поручение Главы сельского поселения Ишня |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Ишня |
| Разработчик Программы | Отдел по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям Администрации сельского поселения Ишня |
| Исполнители Программы | Отдел по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям Администрации сельского поселения Ишня |
| Координатор программы | Глава сельского поселения Ишня |
| Цели Программы | Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения. |
| Перечень разделов программы | - Паспорт программы. - Сведения об общей потребности в ресурсах. - Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путём реализации программы. - Цели и задачи программы. - Перечень и описание программных мероприятий. - Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам. - Управление программой и контроль за ходом её реализации. - Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности реализации программы. |
| Срок реализации Программы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 23007112,76 рублей Областной бюджет – 12419013 рублей Местный бюджет – 10233000 рублей Районный бюджет – 355099,76 рублей |
| Контроль за исполнением Программы | Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ишня – начальник отдела по благоустройству территории, имуществу и имущественным отношениям Сабанов Н.В. |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - Прирост количества автодорог местного значения, на которые оформлены правоустанавливающие документы. - Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. - Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. |

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |
| Финансовые ресурсы: | руб. | 23007112,76 | 7905770,76 | 7550671 | 7550671 |
| Местный бюджет | руб. | 10233000 | 3411000 | 3411000 | 3411000 |
| Районный бюджет | руб. | 355099,76 | 355099,76 |  |  |
| Областной бюджет | руб. | 12419013 | 4139671 | 4139671 | 4139671 |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие в зависимости от особенностей программы) |  |  |  |  |  |

Объем финансирования программы составляет 23 007 112,76 рублей. На со финансирование мероприятий программы из областного бюджета предоставляется субсидия на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности, благоустройство дворовых территорий, выполнение работ по межеванию, постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав на земельные участки под ними.

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации программы.

Протяженность автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения Ишня  по состоянию на 1 января 2016 года составляет 121,8 км, в том числе с асфальтовым покрытием – 33,9 км, гравийным – 3,2 км и грунтовым покрытием – 84,7 км.

Улично-дорожная сеть в настоящее время находится в ведении Администрации сельского поселения Ишня.

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, поток транзитного транспорта возрос в 5 раз, количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 4 раза, а площадь дорог осталась на прежнем уровне.

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог. Строительство автодорог в поселении и в населенных пунктах велось в основном в70- 80 годы прошлого века. Ремонт дорог в последующие годы из-за финансовых проблем в период перестройки, в 90-е годы прошлого столетия практически не производился. За последние три года протяжённость дорог с асфальтовым покрытием увеличилось на 3,3 км, проводится текущий ремонт дорог с грунтовым покрытием.

Улично-дорожная сеть как элемент социальной и производственной инфраструктуры обеспечивает эффективную работу общественного и личного транспорта.

Из-за несоответствия уровня развития и транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети спросу на автомобильные перевозки экономике и населению поселения наносится  материальный ущерб.

Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие социально-экономического развития поселения.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество уличной сети являются причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей доставки;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

- несоответствие требованиям по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов власти муниципального образования, других организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов.

4. Цели и задачи Программы.

Автомобильные сельские дороги в большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части безопасности дорожного движения.

Существенное влияние на состояние существующей сети дорог оказывает наличие подземных коммуникаций различного назначения, которые находятся в аварийном или предаварийном состоянии, отсутствие организованного водоотвода из придорожной полосы.

Приведение в нормативное состояние существующей сети дорог и инженерных сооружений оказывает существенное воздействие на улучшение инфраструктуры поселения.

Реализация мероприятий по улучшению состояния дорожной сети предусмотрена в программе. Программа предусматривает комплексный подход к решению проблемы перехода от практики выполнения работ на отдельных участках дорог и сооружениях к отработке маршрутов и направлений, устанавливает приоритет дорожной политики и инструмент ее реализации, повышения эффективности использования выделяемых средств, позволит стимулировать развитие инфраструктуры поселения. Ремонт дорожно-уличной сети, окажет благоприятное воздействие на все дорожное хозяйство поселения.

Главной целью Программы является содействие экономическому росту поселения, а также повышение уровня жизни населения за счет совершенствования дорожно-уличной сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды. Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения и постановка их на баланс.

К числу наиболее значимых социальных последствий принятия Программы можно отнести следующее:

- сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях;

- сокращение шумового воздействия и эмиссии вредных веществ;

- удовлетворение потребностей территорий и организаций в выполнении  федеральных и региональных целевых программ социально-экономического развития;

- увеличение занятости населения.

Основными задачами Программы для достижения поставленных целей в планируемый период являются:

- оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения и постановка их на баланс.

- развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Ишня, сокращение числа ДТП связанных с дорожными условиями, благоустройство дворовых территорий.

-  обеспечение безопасного движения пешеходов.

Кроме того, Программа позволит:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей улично-дорожной сети;

- повысить безопасность дорожного движения.

5. Перечень и описание программных мероприятий.

| N п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Цель: Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения и постановка их на баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами | Март-май | Отдел по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям Администрации сельского поселения Ишня | Местный и областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Задача 2: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Ишня |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог | Май-октябрь | Отдел по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям Администрации сельского поселения Ишня | Местный и областной бюджет | 10 350 671 | 3 900 000 |  | 3 800 000 | 2 650 671 |
| 2.2 | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | Январь-декабрь | Отдел по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям Администрации сельского поселения Ишня | Местный и областной бюджет | 7 951 106,76 | 2 900 435,76 |  | 2 550 671 | 2 500 000 |
| 2.3 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | Январь-декабрь | Отдел по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям Администрации сельского поселения Ишня | Местный и областной бюджет | 900 000 | 300 000 |  | 300 000 | 300 000 |
|  | Задача 3: Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | Май-октябрь | Отдел по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям Администрации сельского поселения Ишня | Местный и областной бюджет | 4 288 335 | 1 488 335 |  | 800 000 | 2 000 000 |
|  | Задача 4: Обеспечение безопасного движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | Май-октябрь | Отдел по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям Администрации сельского поселения Ишня | Местный и областной бюджет | 300 000 | 100 000 |  | 100 000 | 100 000 |

Перечень объектов и видов работ запланированных ремонту в 2017-2019 годах в Приложении №1

6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 23 007 113 рублей.

Источник финансирования программы – местный и областной бюджеты.

Реализация Программы планируется в 2017 – 2019 годах. Распределение финансирования приведено в Приложении №2.

7. Управление программой и контроль за ходом её реализации.

Программой предусматривается устройство, ремонт и содержание автомобильных дорог, тротуаров.

Работы по ремонту поселковых и сельских улиц и инженерных сооружений на них должны обеспечивать бесперебойное, удобное и безопасное движение транспорта в любое время года, обеспечивая максимальное увеличение срока службы дорожной одежды при минимальных затратах.

Ежегодное комиссионное техническое обследование основных автомобильных дорог в населенных пунктах поселения показало, что основными причинами снижения скорости движения транспорта являются:

- разрушение покрытия проезжей части дорог, образование выбоин, не отрегулированные по высоте коммуникационные люки;

- не восстановленные после производства работ по перекладке или ремонту инженерных коммуникаций участки дорог.

Организационные мероприятия Программы включают в себя следующие этапы:

1. Определение наименований и участков дорог для выполнения ремонтных работ.

2. Составление дефектных ведомостей и подготовка сметной документации, определение сметной стоимости объектов.

3. Конкурсный отбор подрядной организации.

4. Заключение договора (контракта) на выполнение работ.

Механизм реализации Программы включает организационную, экономическую и правовую составляющие, обеспечивающие управление Программой и реализацию программных мероприятий.

Администрации сельского поселения Ишня выступает в роли заказчика, задачами которого являются:

- обеспечение надлежащего ремонта дорожно-уличной сети и обеспечение безопасности движения транспорта в течение года;

- привлечение подрядных организаций на условиях аукционов на производство работ в рамках Программы.

Организация и проведение аукционов по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту улиц и дорог поселения возлагается на Муниципальное казённое учреждение Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика».

При отборе участников аукциона учитывается:

- наличие дорожной техники для устройства земляного полотна и дорожной одежды;

- квалификация для выполнения обязательств по контрактам;

- опыт работы по выполнению муниципального заказа;

- гарантия качества выполненных работ и применяемых материалов.

Выполнение мероприятий Программы проходит в тесном взаимодействии с организациями других отраслей муниципального хозяйства, обслуживающими объекты инженерной инфраструктуры, транспорта, водопроводных, канализационных сетей, системы отопления и других.

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации возлагается на Заместителя Главы Администрации сельского поселения Ишня – начальника отдела  по благоустройству территории, имуществу и земельным отношениям Сабанова Н.В. курирующего вопросы дорожного строительства, ремонта и содержания дорог.

Текущий контроль осуществляется Главой сельского поселения Ишня Савельевым Н.С. и Заместителем Главы Администрации сельского поселения Ишня по финансам и экономике Кузинкиной Н.Ф. в части целевого использования финансовых средств.

Отчет о ходе исполнения Программы предоставляется в срок не позднее 1 декабря текущего года.

8. Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности реализации программы.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий используются следующие показатели:

1. Дорожный эффект, связанный с повышением эффективности эксплуатации дорог, качеством дорожных покрытий и выполнения дорожных работ (снижение расходов на эксплуатацию дорог и транспортных средств, повышение долговечности и надежности покрытий, повышение эффективности использования средств - экономия средств, выделяемых на дорожные работы, до 10 % в связи с повышением качества проведения подрядных торгов, снижение ресурсоемкого выполнения дорожных работ).

2. Транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок и сокращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности (снижение себестоимости перевозок, сокращение потребности в транспортных средствах).

3. Социально-экономический эффект в связи с повышением удобства и безопасности сообщения, сокращением времени пребывания пассажиров в пути, снижением потерь от ДТП, сокращением экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую природную среду, увеличением количества благоустроенных автодорог, своевременным оказанием медицинской помощи, содействием обслуживанию новых транспортных связей.

4. Вне транспортный экономический эффект в других отраслях экономики вследствие активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности и сокращения времени доставки грузов.

5. Показатели ремонта дорог

Реализация программных мероприятий приведет к росту темпов развития промышленности, предпринимательства и притоку инвестиций.

Своевременный ремонт дорожно-уличной сети будет способствовать развитию инфраструктуры поселения, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни жителей сельского поселения.

Приложение 1

к постановлению Администрации сельского поселения Ишня  от                            №

Перечень объектов автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения Ишня, запланированных к ремонту в 2017- 2019 годах

| Виды работ | Наименование объекта | Протяженность объекта, км | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |
| Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами | с.Марково | 0,350 | 0 |
|  | с.Шуоскол, ул.Сельская | 0,600 | 0 |
|  | с.Шурскол, Квартал В, д.1 – д.4 | 0,200 | 0 |
| Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог | с.Шурскол, ул.Парковая от а/д Ростов-Алевайцино до ул.Школьная | 0,230 | 1 000 000 |
|  | рп.Ишня, ул.Комсомольская (ремонт асфальтового покрытия) | 0,300 | 600 000 |
|  | д.Перевозново (ремонт песчано-гравийного покрытия) | 0,350 | 500 000 |
|  | д.Строганово (ремонт песчано-гравийного покрытия) | 0,200 | 0 |
|  | д..Чупрониха (ремонт песчано-гравийного покрытия) | 0,300 | 0 |
|  | с.Богослов (ремонт песчано-гравийного покрытия с устройством кювета) | 0,100 | 300 000 |
|  | д.Дубник (ремонт песчано-гравийного покрытия) | 0,120 | 0 |
|  | д.Судино от д.21 до д.7 | 0,120 | 400 000 |
|  | рп.Ишня, ул.Чистова от ул.Школьная, д.1 до ул.Чистова | 0,300 | 600 000 |
|  | с.Шурскол, ул.Парковая от а/д Ростов-Алевайцино до ул.Школьная | 0,100 | 500 000 |
| Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | Окашивание обочин, восстановление кюветов, выкорчевка кустарников, ремонт водопроводных сооружений слива, грейдирование, очистка от снега и посыпка ПСС дорог на территории с.п.Ишня | 31,71 | 2 900 435,76 |
| Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | с.Шурскол, Квартал А, д.9 (ремонт асфальтового покрытия с устройством парковочных карманов) | 0,072 | 0 |
|  | с.Шурскол, Квартал А, д.12 (ремонт асфальтового покрытия с устройством парковочных карманов) | 0,070 | 715 000 |
|  | рп. Ишня, ул.Молодежная, д.10 (устройство парковочного кармана на придомовой территории) | 0,010 | 300 000 |
|  | рп. Ишня, ул.Молодежная, д.6 (устройство парковочного кармана на придомовой территории) | 0,010 | 300 000 |
|  | с.Шурскол, Квартал А, у д.4 (устройство парковочного кармана) | 0,013 | 92 079 |
|  | с.Шурскол, Квартал А, у д.2 (устройство парковочного кармана) | 0,009 | 81 256 |
| Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | Территория сельского поселения Ишня |  | 300 000 |
| Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | Территория сельского поселения Ишня |  | 100 000 |
| Итого: |  |  | 7 905 770,76 |
| 2018 год |  |  |  |
| Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами | Территория сельского поселения Ишня |  | 0 |
| Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог | с.Шурскол, р.п.Ишня |  | 2 000 000 |
|  | рп.Ишня, ул.Спортивная (ремонт асфальтового покрытия) | 0,220 | 500 000 |
|  | с.Шурскол, ул.Строителей (ремонт асфальтового покрытия) | 0,700 | 500 000 |
|  | с.Шурскол, ул.Школьная (ремонт асфальтового покрытия с устройством тротуара) | 0,500 | 500 000 |
|  | рп.Ишня (из Залужья до Ишни) | 0,100 | 0 |
|  | рп.Ишня, ул.Спортивная | 0,100 | 300 000 |
| Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | Окашивание обочин, восстановление кюветов, выкорчевка кустарников, ремонт водопроводных сооружений слива, грейдирование, очистка от снега и посыпка ПСС дорог на территории с.п.Ишня | 31,71 | 2 550 671 |
| Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | рп.Ишня, с.Шурскол, с.Марково |  | 300 000 |
|  | рп. Ишня, ул.Молодежная между д.3 и д.5 (устройство парковочного кармана на придомовой территории) |  | 250 000 |
|  | рп. Ишня, ул.Кооперации, д.5 (устройство парковочного кармана на придомовой территории) |  | 250 000 |
| Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | Территория сельского поселения Ишня |  | 300 000 |
| Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | Территория сельского поселения Ишня |  | 100 000 |
| Итого: |  |  | 7 550 671 |
| 2019 год |  |  |  |
| Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами | Территория сельского поселения Ишня |  | 0 |
| Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог | Территория сельского поселения Ишня |  | 2 650 671 |
| Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | Окашивание обочин, восстановление кюветов, выкорчевка кустарников, ремонт водопроводных сооружений слива, грейдирование, очистка от снега и посыпка ПСС дорог на территории с.п.Ишня | 31,71 | 2 500 000 |
| Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | рп.Ишня, с.Шурскол, с.Марково |  | 2 000 000 |
| Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | Территория сельского поселения Ишня |  | 300 000 |
| Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | Территория сельского поселения Ишня |  | 100 000 |
| Итого: |  |  | 7550671 |

Приложение 2

к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня  от                            №

Потребность в финансировании мероприятий Программы

| №п/п | Наименование объекта | Сумма финансирования объекта (тыс. руб.) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства районного бюджета |
|  | 2017 год |  |  |  |  |
| 1 | с.Шурскол, ул.Парковая от а/д Ростов-Алевайцино до ул.Школьная | 1 000 000 | 900 000 | 100 000 | 0 |
| 2 | рп.Ишня, ул.Комсомольская (ремонт асфальтового покрытия) | 600 000 | 540 000 | 60 000 | 0 |
| 3 | д.Перевозново (ремонт песчано-гравийного покрытия) | 500 000 | 450 000 | 50 000 | 0 |
| 4 | д.Строганово (ремонт песчано-гравийного покрытия) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | д..Чупрониха (ремонт песчано-гравийного покрытия) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | с.Богослов (ремонт песчано-гравийного покрытия с устройством кювета) | 300 000 | 270 000 | 30 000 | 0 |
| 7 | д.Дубник (ремонт песчано-гравийного покрытия) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | с.Шурскол, Квартал А, д.9 (ремонт асфальтового покрытия с устройством парковочных карманов) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | с.Шурскол, Квартал А, д.12 (ремонт асфальтового покрытия с устройством парковочных карманов) | 715 000 | 678 003 | 36997 | 0 |
| 10 | рп. Ишня, ул.Молодежная, д.10 (устройство парковочного кармана на придомовой территории) | 300 000 | 28 500 | 15 000 | 0 |
| 11 | рп. Ишня, ул.Молодежная, д.6 (устройство парковочного кармана на придомовой территории) | 300 000 | 28 500 | 15 000 | 0 |
| 12 | с.Шурскол, Квартал А, у д.4 (устройство парковочного кармана) | 92 079 | 87 475 | 4 604 | 0 |
| 13 | с.Шурскол, Квартал А, у д.2 (устройство парковочного кармана) | 81 256 | 77 193 | 4 063 | 0 |
| 14 | д.Судино от д.21 до д.7 (устройство тротуара) | 400 000 | 360 000 | 40 000 | 0 |
| 15 | рп.Ишня, ул.Чистова от ул.Школьная, д.1 до ул.Чистова (устройство тротуара) | 600 000 | 540 000 | 60 000 | 0 |
| 16 | с.Шурскол, ул.Парковая от а/д Ростов-Алевайцино до ул.Школьная (устройство тротуара) | 500 000 | 450 000 | 50 000 | 0 |
| 17 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | 2 900 436 | 0 | 2 545 336 | 355 099,76 |
| 19 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
| 20 | Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
|  | ИТОГО: | 7 905 770,76 | 4 139 671 | 3 411 000 | 355 099,76 |
|  | 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог (с.Шурскол, р.п.Ишня) | 2 000 000 | 1 800 000 | 200 000 |  |
| 2 | рп.Ишня, ул.Спортивная (ремонт асфальтового покрытия) | 500 000 | 450 000 | 50 000 |  |
| 3 | с.Шурскол, ул.Строителей (ремонт асфальтового покрытия) | 500 000 | 450 000 | 50 000 |  |
| 4 | с.Шурскол, ул.Школьная (ремонт асфальтового покрытия с устройством тротуара) | 500 000 | 450 000 | 50 000 |  |
| 5 | Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД (рп.Ишня, с.Шурскол, с.Марково) | 800 000 | 719 671 | 80 329 |  |
| 6 | рп.Ишня, ул.Спортивная (устройство тротуара) | 300 000 | 270 000 | 30 000 |  |
| 7 | рп.Ишня (ремонт тротуара из Залужья до Ишни) | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | 2 550 671 | 0 | 2 550 671 |  |
| 10 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | 300 000 | 0 | 300 000 |  |
| 11 | Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | 100 000 | 0 | 100 000 |  |
|  | ИТОГО: | 7 550 671 | 4 139 671 | 3 411 000 |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |
| 1 | Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог | 2 150 671 | 1 889 671 | 261 000 |  |
| 2 | Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД (рп.Ишня, с.Шурскол, с.Марково) | 2 000 000 | 1 800 000 | 200 000 |  |
| 3 | Устройство, капитальный и текущий ремонт тротуаров (с.Шурскол, р.п.Ишня) | 500 000 | 450 000 | 50 000 |  |
| 4 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |  |
| 6 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | 300 000 | 0 | 300 000 |  |
| 7 | Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | 100 000 | 0 | 100 000 |  |
|  | ИТОГО: | 7 550 671 | 4 139 671 | 3 411 000 |  |