АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.04.2014                                                                 № 38

р.п. Ишня

Об утверждении муниципальной целевой

Программы «Развитие и совершенствование

сети автомобильных дорог общего пользования

местного значения в сельском поселении Ишня

на 2014- 2016 годы».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях  приведения в нормативное состояние автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения Ишня и руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня.

Администрация сельского поселения Ишня  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие и совершенствование  сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня  на 2014-2016 годы».

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня www.Ishnya.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя Главы Администрации сельского поселения Ишня по ЖКХ и благоустройству территории Сабанова Н. В.

Глава сельского поселения Ишня                                                    Н.С. Савельев

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Ишня №  38

от  17.04.   2014 года

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2014 – 2016 годы».

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Целевая программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2014- 2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Ишня |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Ишня |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Ишня |
| Цель Программы | Развитие и сохранность сети автомобильных дорог и повышение доступности транспортных услуг для населения. |
| Задачи Программы | Ремонт дорожно-уличной сети для удовлетворения возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом, безопасного движения пешеходов; Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), снижение отрицательного воздействия на окружающую среду. Важнейшие целевые показатели: - обеспечение ремонта существующей сети дорог в соответствии с существующими нормативами; - сокращение числа ДТП, связанных с дорожными условиями; - улучшение экологического состояния поселения |
| Срок реализации Программы | 2014 – 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы – 31363,442 тыс. руб. Областной бюджет –17621,442 тыс. руб. Местный бюджет – 13742,0 тыс. руб. Из них: 2014 год- 9121,0 тыс. руб. 2015 год- 10646,1 тыс. руб. 2016 год- 11596,342 тыс. руб. |
| Контроль за исполнением Программы | Заместитель главы администрации сельского поселения Ишня по ЖКХ и благоустройству территории Сабанов Н.В. |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в условиях роста парка транспортных средств, повысить безопасность дорожного движения и сократить число дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий, обеспечить бесперебойную транспортную связь в населенных пунктах сельского поселения Ишня. В результате выполнения мероприятий Программы планируется выполнение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Ишня. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Протяженность автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения Ишня  по состоянию на 1 января 2014 года составляет 121,81 км, в том числе с асфальтовым покрытием – 30,6 км, гравийным – 3,19 км и грунтовым покрытием – 88,02 км.

Улично-дорожная сеть в настоящее время находится в ведении Администрации сельского поселения Ишня.

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, поток транзитного транспорта возрос, количество автотранспорта в личном пользовании возросло в среднем в 4 раза, а площадь дорог осталась на прежнем уровне.

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог. Строительство автодорог в поселении и в населенных пунктах велось в основном в70- 80 годы прошлого века. Ремонт дорог в последующие годы из-за финансовых проблем в период перестройки практически не производился, в связи с чем состояние дорожной одежды близко к критическому.

Улично-дорожная сеть как элемент социальной и производственной инфраструктуры обеспечивает эффективную работу общественного и личного транспорта..

Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие социально-экономического развития поселения.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество уличной сети являются причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей доставки;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

- увеличение расходов на ремонт автотранспорта.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов власти муниципальных образования, других организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Автомобильные сельские дороги в большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части безопасности движения.

Существенное влияние на состояние существующей сети дорог оказывает наличие подземных коммуникаций различного назначения, которые находятся в аварийном или предаварийном состоянии, отсутствие организованного водоотвода из придорожной полосы.

Приведение в нормативное состояние существующей сети дорог и инженерных сооружений оказывает существенное воздействие на улучшение инфраструктуры поселения.

Реализация мероприятий по улучшению состояния дорожной сети предусмотрена в программе. Программа предусматривает комплексный подход к решению проблемы перехода от практики выполнения работ на отдельных участках дорог и сооружениях к отработке маршрутов и направлений, устанавливает приоритет дорожной политики и инструмент ее реализации, повышения эффективности использования выделяемых средств, позволит стимулировать развитие инфраструктуры поселения и содействовать решению проблемы занятости населения.

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить объемы работ по ремонту дорожно-уличной сети, окажет благоприятное воздействие на все дорожное хозяйство поселения.

Главной целью Программы является содействие экономическому росту поселения, а также повышение уровня жизни населения за счет совершенствования дорожно-уличной сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

К числу наиболее значимых социальных последствий принятия Программы можно отнести следующее:

- сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях;

- сокращение шумового воздействия и эмиссии вредных веществ;

- удовлетворение потребностей территорий и организаций в выполнении дорожных работ, носящих временный или сезонный характер, а также работ по выполнению федеральных и региональных целевых программ социально-экономического развития;

- увеличение занятости населения.

Основными задачами Программы для достижения поставленных целей в планируемый период являются:

- ремонт дорожно-уличной сети для удовлетворения возросшего спроса на перевозки автомобильным транспортом;

- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;

- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), снижение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, Программа позволит:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей улично-дорожной сети;

- повысить безопасность дорожного движения.

Реализация Программы планируется в 2014- 2016  годах.

3. Система программных мероприятий

Программой предусматривается ремонт и содержание автомобильных дорог, тротуаров.

Работы по ремонту поселковых и сельских улиц и инженерных сооружений на них должны обеспечивать бесперебойное, удобное и безопасное движение транспорта в любое время года, обеспечивая максимальное увеличение срока службы дорожной одежды при минимальных затратах.

Ежегодное комиссионное техническое обследование основных автомобильных дорог в населенных пунктах поселения показало, что основными причинами затруднения для движения транспорта и пешеходов являются:

- разрушение покрытия проезжей части дорог, образование выбоин, не отрегулированные по высоте коммуникационные люки;

- не восстановленные после производства работ по перекладке или ремонту инженерных коммуникаций участки дорог.

Организационные мероприятия Программы включают в себя следующие этапы:

1. Определение наименований и участков дорог для выполнения ремонтных работ.

2. Составление дефектных ведомостей и подготовка сметной документации, определение сметной стоимости объектов.

3. Конкурсный отбор подрядной организации.

4. Заключение договора (контракта) на выполнение работ.

Перечень объектов по ремонту дорог в 2014-2016 годах приведен в приложении (таблица N 1). Приоритетным направлением Программы является ремонт дорожно-уличной сети.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 31363,442 тыс. рублей.

Источник финансирования программы – местный и областной бюджеты.

Реализация Программы планируется в 2014 – 2016 годах. Распределение финансирования приведено в приложении (таблица N 2).

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает организационную, экономическую и правовую составляющие, обеспечивающие управление Программой и реализацию программных мероприятий.

Администрации сельского поселения Ишня выступает в роли заказчика, задачами которого являются:

- обеспечение надлежащего ремонта дорожно-уличной сети и обеспечение безопасности движения транспорта в течение года;

- привлечение подрядных организаций на условиях аукционов на производство работ в рамках Программы.

Организация и проведение аукционов по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту улиц и дорог поселения возлагается на Муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика».

При отборе участников аукциона учитывается:

- наличие дорожной техники для устройства земляного полотна и дорожной одежды;

- квалификация для выполнения обязательств по контрактам;

- опыт работы по выполнению муниципального заказа;

- гарантия качества выполненных работ и применяемых материалов.

Выполнение мероприятий Программы проходит в тесном взаимодействии с организациями других отраслей муниципального хозяйства, обслуживающими объекты инженерной инфраструктуры, транспорта, водопроводных, канализационных сетей, системы отопления и других.

6. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации возлагается на заместителя Главы Администрации сельского поселения Ишня по ЖКХ и благоустройству территорий Сабанова Н.В., курирующего вопросы дорожного строительства, ремонта и содержания дорог.

Текущий контроль осуществляется Главой сельского поселения Ишня Савельевым Н.С. и заместителем Главы Администрации сельского поселения Ишня по финансам и экономике Кузинкиной Н.Ф. в части целевого использования финансовых средств.

Отчет о ходе исполнения Программы предоставляется в не позднее 1 декабря текущего года.

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических

результатов реализации Программы

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий используются следующие показатели:

1. Дорожный эффект, связанный с повышением эффективности эксплуатации дорог, качеством дорожных покрытий и выполнения дорожных работ (снижение расходов на эксплуатацию дорог и транспортных средств, повышение долговечности и надежности покрытий, повышение эффективности использования средств - экономия средств, выделяемых на дорожные работы, до 10 % в связи с повышением качества проведения подрядных торгов, снижение ресурсоемкое выполнения дорожных работ).

2. Транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок и сокращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности (снижение себестоимости перевозок, сокращение потребности в транспортных средствах).

3. Социально-экономический эффект в связи с повышением удобства и безопасности сообщения, сокращением времени пребывания пассажиров в пути, снижением потерь от ДТП, сокращением экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую природную среду, увеличением количества благоустроенных автодорог, своевременным оказанием медицинской помощи, содействием обслуживанию новых транспортных связей.

4. Экономический эффект в других отраслях экономики вследствие активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности и сокращения времени доставки грузов.

Таблица 1

Перечень видов работ и объектов

автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения Ишня, запланированных к ремонту в 2014- 2016 годах.

| Виды работ | Наименование объекта | Протяженность объекта, км | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в населенных пунктах | - ремонт дороги по адресу: д.Судино | 0,120 | 975,943 |
|  | - ремонт дороги по адресу: д.Судино (от магазина до д.16) | 0,92 | 192,560 |
|  | - ремонт дороги д.Жоглово | 0,300 | 322,296 |
|  | - ремонт дороги по адресу: с.Шурскол, ул.Сельская | 0,120 | 309,220 |
|  | - ремонт дороги по адресу: с.Шурскол, ул.Парковая | 0,130 | 806,335 |
|  | - ремонт дороги в д.Григорьково | 0,270 | 300,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | - ремонт дворовых территорий у домов №15,17,19,21,23 и 26 по ул.Мелиораторов в рп.Ишня | 0,375 | 1171,676 |
|  | - ремонт дворовой территории у дома №1по ул.Спортивная в рп.Ишня | 0,056 | 139,560 |
|  | - устройство тротуара между домами ул. Кооперации, 6 и ул.Молодежная, 5 в рп.Ишня | 0,100 | 293,652 |
|  | - устройство тротуара по улице Кооперации (от амбулатории до д.№5) в рп.Ишня | 0,152 | 806,335 |
|  | - устройство тротуара по улице Молодежная (от д.6 до д.10а) в рп.Ишня | 0,159 | 586,822 |
|  | - устройство тротуара по улице Мелиораторов (от д.23 до д.10а) в рп.Ишня | 0,234 | 523,686 |
| Летнее обслуживание автомобильных дорог | Окашивание обочин, восстановление кюветов, выкорчевка кустарников, ремонт водопроводных сооружений слива, грейдирование дорог на территории с.п.Ишня | 31,71 | 842,915 |
| Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования | Территория сельского поселения Ишня | 31,71 | 1350,0 |
| Проектирование и составление смет дорожных знаков и дорожной разметки, организации дорожного движения | рп.Ишня , с.Шурскол | 9,0 | 200,0 |
| Изготовление ПСД | Территория сельского поселения Ишня |  | 100,0 |
| Межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами |  |  | 200,0 |
| Итого: |  |  | 9121,0 |
| 2015 год |  |  |  |
| Проектирование и составление смет дорожных знаков и дорожной разметки, организации дорожного движения | д.Судино | 1,2 | 50 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в населенных пунктах | - ремонт дороги в д.Поддыбье | 0,4 | 420,0 |
|  | - ремонт дороги по ул.Киргизская, у д.11 в рп.Ишня | 0,105 | 213,0 |
|  | - ремонт дороги в д.Чупрониха | 0,327 | 1616,0 |
|  | - ремонт дороги по адресу: ул.Фрунзенская в рп.Ишня | 0,850 | 4149,364 |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | - ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки по ул. Кооперации, д.7 в рп.Ишня | 0,200 | 400,0 |
|  | - ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки по ул. Кооперации, д.6 в рп.Ишня | 0,090 | 180,0 |
|  | - ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки по ул. Молодежная, д.5 в рп.Ишня | 0,100 | 200,0 |
|  | - ремонт придомовой территории и оборудование парковочной площадки ул.Молодежная, д.10 в рп.Ишня | 0,200 | 400,0 |
| Летнее содержание и обслуживание автомобильных дорог | - ремонт асфальтобетонного покрытия с.Шурскол, Квартал В, дд.3-5. Окашивание обочин, восстановление кюветов, выкорчевка кустарников, ремонт водопроводных сооружений слива, грейдирование дорог на территории с.п.Ишня |  | 1317,736 |
| Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования | Территория сельского поселения Ишня | 32,0 | 1400,0 |
| Изготовление ПСД | Территория сельского поселения Ишня |  | 100,0 |
| Межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами |  | 0,0 | 200,0 |
| Итого: |  |  | 10646,1 |
| 2016 год |  |  |  |
| Проектирование и составление смет дорожных знаков и дорожной разметки, организации дорожного движения | с.Марково | 1,900 | 50 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в населенных пунктах | - ремонт дороги по д.Юрьевская Слобода | 0,360 | 723,083 |
|  | - ремонт дороги по д.М.Шугорь | 0,600 | 600,0 |
|  | - ремонт дороги д.Дубник | 0,200 | 200,0 |
|  | - ремонт дороги д.Сидорково | 0,400 | 400,0 |
|  | - ремонт дороги д.Максимовицы | 0,600 | 600,0 |
|  | - ремонт дороги д.Шулец | 0,400 | 400,0 |
|  | - ремонт дороги д.Демьяны | 0,200 | 1600,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | - ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки по ул. Молодежная, д.9 в рп.Ишня | 0,200 | 500,0 |
|  | - ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки по ул. Молодежная, дд.8,12 в рп.Ишня | 0,500 | 1000,0 |
|  | - ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки в с.Шурскол, Квартал А, В | 0,500 | 1000,0 |
|  | - ремонт придомовых территорий и оборудование парковочных площадок в с.Марково | 0,300 | 500,0 |
|  | - ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки в д.Судино, дд.16-18 | 0,300 | 500,0 |
|  | - ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки в д.Судино, дд.2-8 | 0,300 | 573,259 |
| Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования | - ремонт асфальтобетонного покрытия в рп.Ишня ул. Молодежная, ул.Спортивная. Окашивание обочин, восстановление кюветов, выкорчевка кустарников, ремонт водопроводных сооружений слива, грейдирование дорог на территории с.п.Ишня |  | 1200,0 |
| Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования | Территория сельского поселения Ишня | 35,0 | 1450,0 |
| Изготовление ПСД | Территория сельского поселения Ишня |  | 100,0 |
| Межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами |  |  | 200 |
| Итого: |  |  | 11596,342 |

Таблица 2

Потребность в финансировании мероприятий Программы.

| №п/п | Наименование объекта | Сумма финансирования объекта (тыс. руб.) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета |
|  | 2014 год |  |  |  |
| 1 | Ремонт дороги по адресу: д.Судино | 975,943 | 878,349 | 97,594 |
| 2 | Ремонт дороги по адресу: д.Судино (от магазина до д.27) | 192,560 | 173,304 | 19,256 |
| 3 | Ремонт дороги д.Жоглово (от д.11-а до д.23) | 322,296 | 290,066 | 32,230 |
| 4 | Ремонт дороги по адресу: ул.Сельская с.Шурскол | 309,220 | 278,298 | 30,922 |
| 5 | Устройство тротуара по улице Кооперации (от амбулатории до д.№5) рп.Ишня | 806,335 | 725,701 | 80,634 |
| 6 | Ремонт дворовых территорий у домов №15,17,19,21,23 и 22 по ул.Мелиораторов рп.Ишня | 1171,676 | 1054,508 | 117,168 |
| 7 | Ремонт дворовой территории у дома №1по ул.Спортивная рп.Ишня | 139,560 | 125,604 | 13,956 |
| 8 | Устройство тротуара между домами ул. Кооперации, 6 и ул.Молодежная, 5 рп.Ишня | 293,652 | 264,287 | 29,365 |
| 9 | Ремонт дороги по адресу: ул.Парковая с.Шурскол | 806,335 | 0 | 806,335 |
| 10 | Ремонт дороги в д.Григорьково | 300,0 | 0 | 300,0 |
| 11 | Устройство тротуара по улице Молодежная (от д.6 до д.10а) в рп.Ишня | 586,822 | 0 | 586,822 |
| 12 | Устройство тротуара по улице Мелиораторов (от д.23 до д.10а) в рп.Ишня | 523,686 | 0 | 523,686 |
| 13 | Проектирование и составление смет дорожных знаков и дорожной разметки, организации дорожного движения | 200,0 | 0 | 200,0 |
| 14 | Летнее обслуживание автомобильных дорог | 842,915 | 135,883 | 707,032 |
| 15 | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования | 1350,0 | 0 | 1350,0 |
| 16 | Изготовление ПСД | 100,0 | 0 | 100,0 |
| 17 | Межевание земельных участков автомобильных дорог | 200,0 | 180,0 | 20,0 |
|  | ИТОГО: | 9121,0 | 4106,0 | 5015,0 |
|  | 2015 год |  |  |  |
| 1 | Ремонт дороги по адресу: ул.Фрунзенская рп.Ишня | 4149,364 | 3734,428 | 414,936 |
| 2 | Ремонт дороги в д.Поддыбье | 420,0 | 0 | 420,0 |
| 3 | Ремонт дороги по ул.Киргизская, у д.11 в рп.Ишня | 213,0 | 0 | 213,0 |
| 4 | Ремонт дороги в д.Чупрониха | 1616,0 | 1454,4 | 161,6 |
| 5 | Ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки по ул. Кооперации, д.7 в рп.Ишня | 400,0 | 0 | 400,0 |
| 6 | Ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки по ул. Кооперации, д.6 в рп.Ишня | 180,0 | 0 | 180,0 |
| 7 | Ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки по ул. Молодежная, д.5 в рп.Ишня | 200,0 | 0 | 200,0 |
| 8 | Ремонт придомовой территории и оборудование парковочной площадки ул.Молодежная, д.10 в рп.Ишня | 400,0 | 0 | 400,0 |
| 9 | Проектирование и составление смет дорожных знаков и дорожной разметки, организации дорожного движения | 50,0 | 0 | 50,0 |
| 10 | Летнее обслуживание автомобильных дорог | 1317,736 | 0 | 1317,736 |
| 11 | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования | 1400,0 | 1099,272 | 300,728 |
| 12 | Изготовление ПСД | 100,0 | 0 | 100,0 |
| 13 | Межевание земельных участков автомобильных дорог | 200,0 | 180,0 | 20,0 |
|  | ИТОГО: | 10646,1 | 6468,100 | 4178,0 |
|  | 2016 год |  |  |  |
|  | Ремонт дороги по д.Юрьевская Слобода | 723,083 | 650,775 | 72,308 |
|  | Ремонт дороги по д.М.Шугорь | 600,0 | 540,0 | 60,0 |
|  | Ремонт дороги д.Дубник | 200,0 | 180,0 | 20,0 |
|  | Ремонт дороги д.Сидорково | 400,0 | 360,0 | 40,0 |
|  | Ремонт дороги д.Максимовицы | 600,0 | 540,0 | 60,0 |
|  | Ремонт дороги д.Шулец | 400,0 | 360,0 | 40,0 |
|  | Ремонт дороги д.Демьяны | 1600,0 | 1440,0 | 160,0 |
|  | Ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки по ул. Молодежная, д.9 в рп.Ишня | 500,0 | 450,0 | 50,0 |
|  | Ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки по ул. Молодежная, дд.8,12 в рп.Ишня | 1000,0 | 0 | 1000,0 |
|  | Ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки в с.Шурскол, Квартал А, В | 1000,0 | 0 | 1000,0 |
|  | Ремонт придомовых территорий и оборудование парковочных площадок в с.Марково | 500,0 | 0 | 500,0 |
|  | Ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки в д.Судино, дд.16-18 | 500,0 | 450,0 | 50,0 |
|  | Ремонт придомовых территорий и оборудование парковочной площадки в д.Судино, дд.2-8 | 573,259 | 515,933 | 57,326 |
|  | Проектирование и составление смет дорожных знаков и дорожной разметки, организации дорожного движения | 50,0 | 0 | 50,0 |
|  | Летнее обслуживание автомобильных дорог | 1200,0 | 75,634 | 1124,366 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования | 1450,0 | 1305,0 | 145,0 |
|  | Изготовление ПСД | 100,0 | 0 | 100,0 |
|  | Межевание земельных участков автомобильных дорог | 200,0 | 180,0 | 20,0 |
|  | ИТОГО: | 11596,342 | 7047,342 | 4549,0 |