АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  13.03.2024г.                                                                                   № 40

р.п. Ишня

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2023- 2025 годы».

В целях необходимости корректировки объемов финансирования программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003	№	131-Ф3 «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2023- 2025 годы», утвержденную постановлением  от 22.09.2022 г. № 152:

1.1 В Паспорте программы: «Объёмы и источники финансирования», изложить в следующей редакции: Общий объём финансирования – 15 261 544,87 рублей;  Областной бюджет – 8 947 190 рублей;  Местный бюджет – 6 314 354,87 рублей.

1.2  раздел 2. Сведения об общей потребности в ресурсах изложить в следующей редакции (Приложение №1)

1.3. Раздел 5. Перечень и описание программных мероприятий изложить в следующей редакции (Приложение № 2)

1.4. Приложение № 1 к Постановлению № 152 от 22.09.2022 г. Потребность в финансировании мероприятий Программы изложить в следующей редакции (Приложение №3)

2. Опубликовать Постановление в газете  «Ростовский вестник» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента публикации.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора МУ «ТХС  Администрации сельского поселения Ишня» Н.В. Сабанова.

Глава сельского поселения Ишня                                        А. В. Ложкин

Приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№  40     от 13.03.2024

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые ресурсы: | руб. | 15 261 544,87 | 15 261 544,87 | - | - |
| Местный бюджет | руб. | 6 314 354,87 | 6 314 354,87 | - | - |
| Районный бюджет | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | руб. | 8 947 190,00 | 8 947 190,00 | - | - |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие в зависимости от особенностей программы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объём финансирования программы  составляет 15 261 544,87 рублей.

Приложение № 2 к Постановлению

Администрации сельского поселения Ишня

№ 40   от 13  .03.2024г.

5. Перечень и описание программных мероприятий.

| N п/п |  | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель: Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения и постановка их на баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами | Март-май | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Задача 2: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Ишня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог | Май-октябрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 5779117,49 | 5779117,49 |  | 0 | 0 |
| 2.2 |  | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | Январь-декабрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 3836494,70 | 3836494,7 |  | 0 | 0 |
| 2.3 |  | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | Январь-декабрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 560467,65 | 560467,65 |  | 0 | 0 |
| Задача 3: Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | Май-октябрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 716348,14 | 716348,14 |  | 0 | 0 |
| Задача 4: Обеспечение безопасного движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | Май-октябрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 583031 | 583031 |  | 0 | 0 |
| Задача 5: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов к социальным объектам |  | Май-октябрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня | Местный и областной бюджет | 3786085,89 | 3786085,89 |  | 0 | 0 |

Приложение № 3 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№ 40    от 13  .03.2024 г.

Потребность в финансировании мероприятий Программы

| №п/п | Наименование объекта | Сумма финансирования объекта (тыс. руб.) | В том числе |  | Протяженность объекта, км./кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета |  |
|  | 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами, паспортизация автомобильных дорог, разработка и внесение изменений в проекты организации дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня |  |  |  |  |
| 1.2 | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка и внесение изменений в проекты организации дорожного движения |  |  |  |  |
| 2 | Устройство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 5779117,49 | 5187061 | 592056,49 |  |
| 2.1 | Ремонт автомобильной дороги улицы Строителей в с. Шурскол, Ростовского МР, Ярославской области. | 4551367,73 | 4323799 | 227568,73 | 0,8/5138,2 |
| 2.2 | Капитальный ремонт проезда у домов д. 3, д. 5 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал В | 1227749,76 | 863262 | 364487,76 | 0,229/1251 |
| 3 | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | 3836494,7 | 0 | 3836494,7 |  |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | 716348,14 | 0 | 716348,14 | 0,043/305 |
| 4.1 | Устройство парковки во дворе по улице Молодёжная между домами №10 и№8 в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области. | 225160,54 | 0 | 225160,54 | 0,015/94 |
| 4.2 | Устройство парковки во дворе по улице Молодёжная между домами №2 и№6 в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области. | 266027,06 | 0 | 266027,06 | 0,013/117 |
| 4.3 | Устройство парковки у дома №3 в с. Марково с.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области | 225160,54 | 0 | 225160,54 | 0,015/94 |
| 5 | Безопасность дорожного движения. Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей, дорожная разметка. | 583031 | 0 | 583031 |  |
| 6 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | 3786085,89 | 3596781 | 189304,89 |  |
| 6.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги обеспечивающей подъезд к объектам социального назначения: ФАП, МОУ «Школа имени Евгения Родионова», Ростовского МР, Ярославской области. | 2260820,4 | 2147779 | 113041,4 | 0,451/1742 |
| 6.2 | Ремонт автомобильной дороги улицы Мелиораторов в р.п. Ишня от ПК 07+23,2 до ПК 09+79,2 | 1525265,49 | 1449002 | 76263,49 | 0,256/1625 |
| 7 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | 560467,65 | 163348 | 397119,65 |  |
| 8 | ИТОГО: | 15 216 544,87 | 8 947 190 | 6 314 354,87 |  |