Приложение № 1 к муниципальной программе

Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ишня на 2018 -2022 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование целей, задач, целевого показателя, мероприятия** | | **Место реализации проекта** | | **Краткое описание работ на проекте** | **Планируемая стоимость проекта (сумма ФБ, ОБ. МБ), руб.** | | **в т.ч.** | |
| **ФБ, ОБ** | **МБ** |
| 1 | **2** | | 3 | | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **Цель: повышение уровня благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории сельского поселения Ишня** | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, находящихся на территории сельского поселения Ишня** | | | | | | | | | |
| **2018 год** | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовой территории р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 1 | р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 1 | | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, парковки, ремонт бордюров | | 656 471,76 | | 562 046 | 94 425,76 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории с. Шурскол, квартал «А», д. 9 | с.п. Ишня, с. Шурскол, квартал «А», д. 9 | | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, устройство парковочных карманов, ремонт бордюров, установка лавочек | | 603 703,12 | | 508 684 | 95 019,12 |
|  | | | | | | | | | |
| 3 | Благоустройство дворовой территории  с. Шурскол, квартал «В», д. №№ 3,5 | с.п. Ишня с. Шурскол, квартал «В», д. №№ 3,5 | | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, устройство парковочных карманов, обустройство детской и игровой и спортивной площадки | | 1 266949,06 | | 1 059 670 | 207279,06 |
| 4 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  | |  | | 192898,76 | | 0 | 192898,76 |
|  | Итого в 2018 г. |  | |  | | 2 720 022,70 | | 2 130 400 | 589 622,70 |
| **2019 год** | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовой территории с.п Ишня, с. Шурскол, квартал «В», д. 4 | | с.п. Ишня с. Шурскол, квартал «В», д. 4 | | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, обустройство детской игровой площадки | - | | - | - |
| 2 | Благоустройство дворовой территории р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 3,5 | | Р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 3, 5 | | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории | - | | - | - |
| 3 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль | |  | |  | - | | - | - |
|  | Итого в 2019 г. | |  | |  | **-** | | **-** | **-** |
| **2020 год** | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовой территории р.п. Ишня, ул. Чистова, д. 6,9 | | р.п. Ишня, ул. Чистова, д. 6,9 | | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории | - | | - | - |
| 2 | Благоустройство дворовой территории в р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 7,9 | | Р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 7, 9 | | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории | - | | - | - |
| 3 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль | |  | |  | - | | - | - |
|  | Итого в 2020 г. | |  | |  | **-** | | **-** | **-** |
| 2021 год | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовой территории с. Шурскол, квартал «В» д. 1 | | с.п. Ишня, с. Шурскол, квартал «В», д. 1 | | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой | | - | - | - |
|  |  | |  | | территории, устройство парковочных карманов | |  |  |  |
| 2  2 | Благоустройство дворовой территории с. Шурскол, квартал «А» д. 7, 10 | | с.п. Ишня, с. Шурскол, квартал «А», д. 7, 10 | | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, устройство парковочных карманов | | - | - | - |
| 3 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль | |  | |  | | - | - | - |
|  | Итого в 2021 г. | |  | |  | | **-** | **-** | **-** |
| **2022 год** | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройств | | р.п. Ишня, ул. Школьная, д. 2,4,6 | | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, обустройство детской игровой площадки | - | | - | - |
| о дворовой территории р.п. Ишня, ул. Школьная, д. 2,4,6 | |
| 2 | Благоустройство дворовой территории с. Шурскол, квартал «А» д. 4, 5, 6 | | с. Шурскол, квартал «А» д. 4, 5, 6 | | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории | - | | - | - |
| 3 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль | |  | |  | - | | - | - |
|  | Итого в 2022 г. | |  | |  |  | |  |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе | |  | |  | **2 720 022,70** | | **2 130 400** | **598 622,70** |