АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  20.05.2020                                                         №  _57__

р.п. Ишня

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2020- 2022 годы».

В целях необходимости корректировки объемов финансирования программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003	№	131-Ф3 «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2020- 2022 годы» от 12.03.2020 г. № 31:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции (Приложение №1)

  - Раздел 2. Сведения об общей потребности в ресурсах изложить в следующей редакции (Приложение № 2)

  - Раздел 5. Перечень программ и описание программных мероприятий изложить в следующей редакции (Приложение № 3)

  - Раздел 6. Сведения о распределении объемов и источниках финансирования по годам изложить в следующей редакции (Приложение № 4)

1.5. Приложение № 1 к Постановлению № 31 от 12.03.2020 г. Перечень

объектов автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения Ишня, запланированных к ремонту в 2020- 2022 г.г. изложить в следующей редакции (Приложение №5)

1.6. Приложение № 2 Постановления № 31 oт 12.03.2020 г. Потребность в финансировании мероприятий Программы (Приложение №6)

- Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru

- Постановление вступает в силу с момента публикации.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «ТХС «Администрации сельского поселения Ишня» Ложкина А.В.

Глава сельского поселения Ишня                                              Н.С. Савельев

Приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№  57    от  20.05.2020

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2020- 2022 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Поручение Главы сельского поселения Ишня |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Ишня |
| Разработчик Программы | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня» |
| Исполнители Программы | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня» |
| Координатор программы | Глава сельского поселения Ишня |
| Цели Программы | Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения. |
| Перечень разделов программы | - Паспорт программы. - Сведения об общей потребности в ресурсах. - Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путём реализации программы. - Цели и задачи программы. - Перечень и описание программных мероприятий. - Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам. - Управление программой и контроль за ходом её реализации. - Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности реализации программы. |
| Срок реализации Программы | 2020 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 27 812 424,34 рублей Областной бюджет – 15 561183,00 рублей Местный бюджет – 12 251 241,34 рублей |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация сельского поселения Ишня |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - Прирост количества автодорог местного значения, на которые оформлены правоустанавливающие документы. - Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. - Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. |

Приложение № 2 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№   57   от 20.05.2020

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые ресурсы: | руб. |  | 10056302,34 | 8878061 | 8878061 |
| Местный бюджет | руб. |  | 4869241,34 | 3 691 000 | 3 691 000 |
| Районный бюджет | руб. |  | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | руб. |  | 5187061 | 5187061 | 5187061 |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие в зависимости от особенностей программы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объем финансирования программы составляет 27 812424,34 рублей. На со финансирование мероприятий программы из областного бюджета предоставляется субсидия на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности, благоустройство дворовых территорий, выполнение работ по межеванию, постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав на земельные участки под ними.

Приложение № 3 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№    57    от 20.05.2020

5. Перечень и описание программных мероприятий.

| N п/п | Программные мероприятия |  | Сроки исполнения | Исполнитель |  | Источники финансирования | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Цель: Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения и постановка их на баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами |  | Март-май | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» |  | Местный и областной бюджет | 350000 | 50 000 |  | 150000 | 150000 |
|  | Задача 2: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Ишня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог |  | Май-октябрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» |  | Местный и областной бюджет | 13059357,66 | 5059357,66 |  | 4000000 | 4000000 |
| 2.2 | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог |  | Январь-декабрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» |  | Местный и областной бюджет | 7344954,3 | 2388832,3 |  | 2478061 | 2478061 |
| 2.3 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль |  | Январь-декабрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» |  | Местный и областной бюджет | 1500000 | 500000 |  | 500000 | 500000 |
|  | Задача 3: Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД |  | Май-октябрь | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» |  | Местный и областной бюджет | 4808112,38 | 1808112,38 |  | 1500000 | 1500000 |
|  | Задача 4: Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | Май-октябрь |  |  | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 450000 | 150000 |  | 150000 | 150000 |
| 4.2 | Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня | Январь – декабрь |  |  | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации с.п. Ишня» | Местный и областной бюджет | 300 000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |

Приложение № 4 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№   57    от 20.05.2020

6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 27 812 424,34 рублей.

Источник финансирования программы – местный и областной бюджеты.

Реализация Программы планируется в 2020 – 2022 годах. Распределение финансирования приведено в Приложении №2.

Приложение № 5 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№   57    от 20.05.2020

Перечень объектов автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения Ишня, запланированных к ремонту в 2020- 2022 годах

| Виды работ |  | Наименование объекта | Протяженность объекта, км./кв.м. | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |  |
| Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами, паспортизация автомобильных дорог |  |  |  | 150 000 |
|  | Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня |  |  | 100 000 |
|  | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня |  |  | 50 000 |
| Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  | 1,676/6972 | 5 059 357,66 |
|  | Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда с центральной дороги д. Судино до земельного участка № 38, с.п. Ишня |  | 0,222/674,7 | 497 630,84 |
|  | Ремонт покрытия проезда вдоль д. № 5 от компенсатора до ворот здания кафе и тротуара по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная |  | 0,044/176 | 581 373,78 |
|  | Ремонт участка дорожного покрытия дороги от д. № 6 до д. № 7 по ул. Кооперации, съезда к контейнерной площадке и стоянки для автотранспорта по адресу: ул. Кооперации, р.п. Ишня |  | 0,056/460 | 558 192 |
|  | Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части дороги в д. Жоглово от дома № 20 до дома № 42 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня |  | 0,16/484 | 222 539,08 |
|  | Ремонт дорожного покрытия участка автодороги ПК00+0 до пешеходного перехода ПК02+50,2 по адресу Ярославская область, Ростовский район, с. п. Ишня, д. Судино. |  | 0,250/1740 | 1 066 332,54 |
|  | Ремонт дорожного покрытия проезда между ул. Строителей и ул. Молодежная, с. Шурскол, с.п. Ишня |  | 0,06/184 | 178 715,02 |
|  | Ремонт тротуара от д.№4 по ул. Советской до д. № 6 по ул. Кооперации в р.п. Ишня Ростовского района Ярославской области |  | 0,094/141 | 412 288,8 |
|  | Ремонт проезжей части дороги от дома 53 до дома 83 по адресу Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня, д. Юрьевская Слобода |  | 0,55/2392 | 946 954,8 |
|  | Ремонт дорожного покрытия проезжей части дороги в д. Григорьково от дома №6 до дома №28 по адресу Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня |  | 0,24/720 | 295 330,8 |
|  | Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. Судино |  |  | 300 000 |
| Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | Окрашивание обочин, восстановление кюветов, выкорчевка кустарников, ремонт водоотводных сооружений слива, грейдирование, очистка от снега и посыпка ПСС дорог на территории с.п. Ишня |  |  | 2 388 832,3 |
| Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД |  |  | 0,203/1092 | 1 808 112,38 |
|  | Ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня |  | 0,078/464 | 789 259,84 |
|  | Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по ул. Молодёжная у д. №4 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, |  | 0,024/297 | 340 579,2 |
|  | Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта жилого дома № 5 по адресу: квартал «А», село Шурскол, с.п. Ишня |  | 0,026/144 | 243 334,87 |
|  | Ремонт дорожного покрытия проезда между домами №12 и №4, квартал А, с. Шурскол |  | 0,024/73 | 183 240 |
|  | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёжная по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня |  | 0,042/63 | 90 262,66 |
|  | Устройство стоянки для автотранспорта ул. Сельская д. №8А по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н., с. Шурскол, с.п. Ишня |  | 0,009/51 | 161435,81 |
| Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль |  |  |  | 500 000 |
| Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей |  |  |  | 150000 |
| Итого: |  |  |  | 10 056 302,34 |
| 2021 год |  |  |  |  |
| Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами, паспортизация автомобильных дорог |  |  |  | 250 000 |
|  |  | Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня |  | 100 000 |
|  |  | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня |  | 150 000 |
| Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  | 1,5/6000 | 4000000 |
| Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог |  |  |  | 2 478061 |
| Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД |  |  | 0,1/500 | 1 500 000 |
| Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль |  |  |  | 500 000 |
| Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей |  |  |  | 150 000 |
| Итого: |  |  |  | 8878061 |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами |  |  |  | 250 000 |
|  |  | Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня |  | 100 000 |
|  |  | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня |  | 150 000 |
| Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  | 1,5/6000 | 4 000 000 |
| Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог |  |  |  | 2 478 061 |
| Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД |  |  | 0,1/500 | 1 500 000 |
| Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль |  |  |  | 500 000 |
| Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей |  |  |  | 150 000 |
| Итого: |  |  |  | 8878061 |

Приложение № 6 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№   57     от 20.05.2020

Потребность в финансировании мероприятий Программы

| №п/п | Наименование объекта | Сумма финансирования объекта (тыс. руб.) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства районного бюджета |
|  | 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами, паспортизация автомобильных дорог | 150000 | 22364 | 127636 | 0 |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня | 100 000 | 0 | 100000 | 0 |
| 1.2 | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня | 50000 | 22364 | 27636 | 0 |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда с центральной дороги д. Судино до земельного участка № 38, с.п. Ишня | 497630,84 | 472749 | 24881,84 | 0 |
| 3 | Ремонт покрытия проезда вдоль д. № 5 от компенсатора до ворот здания кафе и тротуара по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная | 581373,78 | 552305 | 29068,78 | 0 |
| 4 | Ремонт участка дорожного покрытия дороги от д. № 6 до д. № 7 по ул. Кооперации, съезда к контейнерной площадке и стоянки для автотранспорта по адресу: ул. Кооперации, р.п. Ишня | 558 192 | 530282 | 27910 | 0 |
| 5 | Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части дороги в д. Жоглово от дома № 20 до дома № 42 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня | 222539,08 | 211412 | 11127,08 | 0 |
| 6 | Ремонт дорожного покрытия участка автодороги ПК00+0 до пешеходного перехода ПК02+50,2 по адресу Ярославская область, Ростовский район, с. п. Ишня, д. Судино. | 1066332,54 | 1013015 | 53317,54 | 0 |
| 7 | Ремонт дорожного покрытия проезда между ул. Строителей и ул. Молодежная, с. Шурскол, с.п. Ишня | 178 715,02 | 169779 | 8936,02 | 0 |
| 8 | Ремонт тротуара от д.№4 по ул. Советской до д.№ 6 по ул. Кооперации в р.п. Ишня Ростовского района Ярославской области | 412288,8 | 391674 | 20614,8 |  |
| 9 | Ремонт проезжей части дороги от дома 53 до дома 83 по адресу Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня, д. Юрьевская Слобода | 946954,8 | 899607 | 47347,8 |  |
| 10 | Ремонт дорожного покрытия проезжей части дороги в д. Григорьково от дома №6 до дома №28 по адресу Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня | 295330,8 | 0 | 295330,8 |  |
| 11 | Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. Судино | 300000 | 0 | 300000 |  |
| 12 | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | 2 388 832,3 | 0 | 2 388 832,3 | 0 |
| 13 | Ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня | 789259,84 | 749796 | 39463,84 | 0 |
| 14 | Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по ул. Молодёжная у д. №4 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, | 340579,2 | 0 | 340579,2 | 0 |
| 15 | Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта жилого дома № 5 по адресу: квартал «А», село Шурскол, с.п. Ишня | 243 334,87 | 0 | 243334,87 | 0 |
| 16 | Ремонт дорожного покрытия проезда между домами №12 и №4, квартал А, с. Шурскол | 183240 | 174078 | 9162 | 0 |
| 17 | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёжная по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня | 90262,66 | 0 | 90262,66 | 0 |
| 18 | Устройство стоянки для автотранспорта ул. Сельская д. №8А по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н., с. Шурскол, с.п. Ишня | 161435,81 | 0 | 161435,81 |  |
| 19 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | 500000 | 0 | 500000 | 0 |
| 20 | Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | 150000 | 0 | 150000 | 0 |
|  | ИТОГО: | 10 056 302,34 | 5187061 | 4869241,34 | 0 |
|  | 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами, паспортизация автомобильных дорог | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня | 100 000 | 0 | 100000 | 0 |
| 1.2 | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня | 150000 | 0 | 150 000 | 0 |
| 2 | Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог | 4 000 000 | 3 800 000 | 200 000 | 0 |
| 3 | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | 2 478 061 | 0 | 2 478 061 | 0 |
| 4 | Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | 1 500 000 | 1 387 061 | 112 939 | 0 |
| 5 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 6 | Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
|  | ИТОГО: | 8878061 | 5187061 | 3 961 000 | 0 |
|  | 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами, паспортизация автомобильных дорог | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня | 100 000 | 0 | 100000 | 0 |
| 1.2 | Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня | 150000 | 0 | 150 000 | 0 |
| 2 | Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог | 4 000 000 | 3 800 000 | 200 000 | 0 |
| 3 | Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобильных дорог | 2 478 061 | 0 | 2 478 061 | 0 |
| 4 | Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | 1 500 000 | 1 387 061 | 112 939 | 0 |
| 5 | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 6 | Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
|  | ИТОГО: | 8 878 061 | 5 18 7061 | 3 961 000 | 0 |