АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2025 № 60

р.п. Ишня

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2025-2027 годы.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 02.10.2024 № 63-з «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Ростовского муниципального района Ярославской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, в целях совершенствования системы комплексного благоустройства сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2025-2027 годы.

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня www.Ishnya.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента публикации.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» Сабанова Н.В.

Глава сельского поселения Ишня А.В. Ложкин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

сельского поселения Ишня

от 04.03.2025 № 60

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ»**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ**

на 2025-2027 годы

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории» сельского поселения**

**Ишня на 2025-2027 годы.**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | - муниципальная программа «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2025-2027 годы (далее – «Программа») |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  - Решение муниципального Совета сельского поселения Ишня третьего созыва от 14.03.2018г. №2 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Ишня» |
| Заказчик Программы | - Глава сельского поселения Ишня |
| Разработчик Программы | Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня» |
| Основная цель Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельского поселения Ишня, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;  - совершенствование эстетичного вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  - контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения общественных территорий, улиц сельского поселения. |
| Основные задачи Программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения Ишня;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Ишня;  - продолжение установки светильников уличного освещения;  - улучшение эстетичного вида территории сельского поселения Ишня;  - озеленение территории;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Ишня. |
| Сроки реализации Программы | 2025 -2027 годы |
| Основные исполнители Программы | - Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»  - жители сельского поселения |
| Источники финансирования Программы | - Общий объем финансирования программы – 19957715,51 рубль.  По годам:  2025 год – 13724266,51 рублей, в т. ч. областной бюджет – 304550 рублей;  2026 год – 3072681 рубль;  2027 год – 3160768 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы | 1. Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения.  2. Улучшение состояния территории сельского поселения Ишня.  3. Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Ишня.  4. Создание зелёных зон для отдыха населения.  5. Благоустроенность территории сельского поселения Ишня |
| Организация контроля | - контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Ишня |

**РАЗДЕЛ 1**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**её решения программными мероприятиями**

Реализация муниципальной программы «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2025-2027г. - необходимое условие успешного развития поселения и улучшения условий жизни населения. В настоящее время численность населения поселения составляет 6711 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории.

Отрицательные тенденции, в динамике изменения уровня благоустройства территории сельского поселения Ишня, успешно преодолены. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеются проблемы, обусловленные:

- отсутствием бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актов вандализма.

- отсутствием достаточного количества общественных мест отдыха.

Отдельные объекты благоустройства населённых пунктов сельского поселения, нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского  поселения Ишня невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

**РАЗДЕЛ 2**

**Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели.**

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетичного вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения Ишня. Обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц сельского поселения.

Задачи Программы:

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения Ишня;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населённых пунктов сельского поселения Ишня;

- продолжение модернизации уличного освещения;

- озеленение территории;

- улучшение эстетичного вида территории сельского поселения Ишня;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населённых пунктов сельского поселения Ишня.

Сроки реализации Программы. Начало: 01 января 2025 года, окончание: 31 декабря 2027 года.

**РАЗДЕЛ 3**

**Система программных мероприятий,**

**ресурсное обеспечение Программы**

Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

- мероприятия по модернизации систем уличного освещения улиц;

- мероприятия по созданию общественных мест отдыха;

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев, посадке саженцев;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по озеленению;

- мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам ВОВ;

- мероприятия по установке и содержанию детских игровых площадок;

-мероприятия по организации работ по благоустройству представителями общественности;

- проведение конкурса на звание «Лучшее озеленение» территории сельского поселения Ишня;

- проведение разъяснительных и воспитательных мероприятий.

В течение 2025 – 2027 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство сельского поселения: «Самый благоустроенный двор», «Лучшее озеленение» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных жителей;

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному, гигиеническому и эстетичному содержанию прилегающих территорий.

Общий объем финансирования Программы составляет: 19957715,51 рубль.

**РАЗДЕЛ 4**

**Нормативное обеспечение**

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства.

Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств, для выполнения мероприятий Программы, утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Ишня.

**РАЗДЕЛ 5**

**Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации**

Контроль над реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Ишня.

МУ «ТХС Администрации сельского поселения Ишня» несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

В ходе реализации Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителем программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня».

**РАЗДЕЛ 6**

**Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности поселения.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения Ишня. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство территории поселения.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (наружного освещения, озеленение, обустройства) ГОСТу;

- процент привлечения населения к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности сельского поселения Ишня (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми площадками, общественными территориями).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- создание зелёных зон для отдыха населения

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2025-2027 годы. |

**Система программных мероприятий**

**муниципальной программы «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2025-2027 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объёмы финанси-  рования  на  2025 г.,  руб. | Объемы финанси  рования  на  2026 г.,  руб. | Объемы финансирования  на  2027г.,  руб. |
|  | Уличное освещение | 4600000 | 300000 | 300000 |
|  | Содержание мест захоронения | 120 000 | 10000 | 10000 |
| 3. | Озеленение | 120 000 | 5000 | 5000 |
| 4. | Прочее | 8884266,51 | 2757681 | 2845768 |
| ИТОГО | | 13724266,51 | 3072681 | 3160768 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2025-2027 годы. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | | 2025,  руб. | 2026,  руб. | 2027,  руб. | |
| **УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | |
| **1** | Уличное освещение (оплата по МК) | | 2 440 000 | 250000 | | 250000 |
| **2** | Реконструкция уличного освещения, монтаж и техобслуживание | | 1860000 | 50000 | | 50000 |
| **2,1** | Обустройство уличного освещения в с. Демьяны, д. Рельцы, д. Сажино, д. Низово; монтаж дополнительных светильников уличного освещения в д. Бородино д. 49, д. Дуброво д.16, с. Шурскол ул. Сельская у д. 11,15. | | 110828,92 | - | | - |
| **2,2** | Обустройство освещения пешеходной дорожки в р.п. Ишня | | 809333,15 | - | | - |
| **2.3** | Техническое обслуживание уличного освещения | | 939837,93 |  | |  |
| **3** | Закупка материалов | | 300000 | - | | - |
| **4** | Итого: | | 4600000 | 300000 | | 300000 |
| **СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ** | | | | | | |
| **4** | | Содержание кладбища (покос, вывоз мусора, вырубка аварийных деревьев) | 120 000 | 10000 | 10000 | |
|  | | **Итого:** | 120 000 | 10000 | 10000 | |
| **ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | |
| **5** | | Приобретение саженцев, посадка цветов | 120 000 | 5000 | 5000 | |
|  | | **Итого:** | 120 000 | 5000 | 5000 | |
| **ПРОЧЕЕ** | | | | | | |
| **6** | | Основные средства (строительство, приобретение) | 686268,92 | 50000 | | 15000 |
| **7** | | ФОТ работников по благоустройству | 3130216 | 2480604 | | 2738111 |
| 8 | | Ремонт памятников, машин и оборудования, элементов благоустройства. | 2444781,59 | 86000 | | 15000 |
| 8.1 | | Ремонт памятника воинам ВОВ в с. Марково. | 441375,71  В т. ч. ОБ  304550 | - | | - |
| 8.2 | | Ремонт машин и оборудования, элементов благоустройства | 1698855,88 | - | | - |
| 9 | | Работы и услуги | 1738000 | 13000 | | 5000 |
|  | | -опиловка деревьев, договора гражданской ответственности | 635000 | 7000 | | 2000 |
|  | | - изготовление ПСД, экспертиза и строительный контроль | 100 000 | 6000 | | 3000 |
|  | | - модернизация контейнерных площадок | 500000 | - | | - |
|  | | - медосмотры | 3000 | - | | - |
|  | | - выполнение работ по договорам подряда | 500000 | - | |  |
| 10 | | Страхование автогражданской ответственности | 5000 | 5000 | | 5000 |
| 11 | | ГСМ | 450000 | 50000 | | 15000 |
| 12 | | Закупка материалов | 200000 | 26077 | | 5657 |
| 13 | | Транспортные услуги | 100000 | 5000 | | 5000 |
| 14 | | Спец. одежда | 20000 | - | | - |
| 15 | | Налоги | 110000 | 42000 | | 42000 |
|  | | **Итого:** | 8884266,51 | 2757681 | | 2845768 |
|  | | **Всего по программе:** | 13724266,51 | 3072681 | | 3160768 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе «Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2025-2027годы. |

**Потребность в финансировании п.6 мероприятий Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Сумма финансирования объекта, руб. | В том числе средства областного бюджета |
|  | **2025 год** | | |
| 1 | Приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм, отвал к МТЗ, бензотример. | 686268,92 | - |
|  | ИТОГО: | 686268,92 | - |
|  | **2026 год** | | |
| 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |
|  | **2027 год** | | |
| 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |