АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26  марта 2013 года                           №  58

О муниципальной  целевой программе

«Чистая вода сельского поселения

Ишня на 2013 год».

В соответствии с Постановление Правительства Ярославской области от 29.02.2012  года № 145-п «О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы; Постановлением администрации Ростовского муниципального района № 1602 от 16.02.2009 года «О муниципальной программе «Чистая вода Ростовского муниципального района» на 2010-2014 годы

Администрация сельского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную Целевую программу «Чистая вода сельского поселения Ишня» на 2013 год.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству территории Воробьева М.Г.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте.

Глава сельского поселения Ишня                                     Н.С. Савельев

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации       сельского поселения Ишня

от   26.03.2013       №	 58

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ»

на 2013 год

2013 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - | Муниципальная программа «Чистая вода» сельского поселения Ишня» на 2013 год (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание разработки Программы | - | -Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами»; -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. №1662-р «Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; -Постановление Губернатора Ярославской области от 22.06.2007г. №572 «О стратегии социально- экономического развития Ярославской области до 2030 года»; -Постановление Правительства Ярославской области от 05.08.2009г. №804-п о концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010-2014 годы; - Постановлением администрации Ростовского муниципального района № 1602 от 16.02.2009 года «О муниципальной программе «Чистая вода Ростовского муниципального района» на 2010-2014 годы |
| Заказчик Программы |  | Администрация сельского поселения Ишня |
| Координатор Программы |  | Администрация сельского поселения Ишня |
| Основной разработчик Программы | - | Администрация сельского поселения Ишня |
| Цели и задачи Программы | - | Целью Программы является -комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению ; -оздоровление социально-экологической обстановки на территории поселения, -совершенствования водохозяйственных систем; -переход к экономически устойчивому функционированию систем водоснабжения. Задачами Программы являются: - проведение реконструкции модернизации и развития систем забора воды в целях улучшения эксплуатационных характеристик ; - совершенствование технологии забора воды , - внедрение ресурсосберегающих технологий; - предотвращение загрязнения, охрана, рациональное использование и восстановление источников питьевого водоснабжения и водохозяйственных систем, обеспечение их соответствия санитарно – гигиеническим требованиям; - повышение надёжности работы систем жизнеобеспечения; - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. |
| Срок реализации Программы | - | 2013 год |
| Источники финансирования Программы | - | общая потребность в финансовых средствах: 217 874,72руб. Из них средств Областного бюджета:186 000 руб. Местного бюджета: 31 874,72руб. |
| Индикаторы эффективности Программы | - | - уровень износа объектов водоснабжения; - удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий; - доля населения, обеспеченного водой надлежащего качества. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | - уменьшение износа объектов водоснабжения на 4%; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества на 5%. |
| Исполнители программы | - | Администрация сельского поселения Ишня, |
| Организация контроля |  | Общий контроль над реализацией Программы и мониторинг выполнения Программы осуществляет Администрация сельского поселения Ишня |

I. Содержание проблемы

В сельском поселении Ишня расположены 4 населенных пункта, жителям которых оказываются централизованные услуги по водоснабжению и водоотведению: р.п. Ишня – численность населения 3420 чел., с. Шурскол – численность населения  2450 чел., с. Марково – численность населения 650 чел. и д. Судино – численность населения 1200 чел. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из общественных и частных колодцев.

По состоянию на 01.01.2009 г. инженерная коммунальная инфраструктура сельского поселения Ишня, обеспечивающая оказание услуг водоснабжению, водоотведению жилищного фонда, объектов социального назначения поселения состоит:

| № п/п | Наименование сетей, сооружений | Ед. изм. | Всего | В том числе муницип. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | Км | 55,7 | 55.7 | 100 |
| 2 | Канализационные сети | Км | 26,6 | 26,6 | 100 |
| 3 | Артезианские скважины | Ед. | 12 | 12 | 100 |
| 4 | Водонапорные башни | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| 5 | Поверхностные водозаборы | Ед. | - | - | - |
| 6 | НС , (Насосные станции водопровода) | Ед. | - | - | - |
| 7 | ОСВ (очистные сооружения водопровода) | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 8 | КНС (канализационные насосные станции) | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| 9 | ОСК (очистные сооружения канализации) | Ед. | - | - | - |

Средний физический износ очистных сооружений водопровода

77,8 %, очистных сооружений канализации 73 %, канализационных насосных станций 57,5 %.

Государственное регулирование тарифов на услуги  организаций коммунального комплекса осуществляется с учетом  установленных индексов максимально возможного изменения тарифа на  услуги. В результате низкий уровень инвестиционного потенциала тарифа в среднем менее 10% в тарифах на услуги ВКХ приводит к недоремонтам, снижению амортизации, ремонтного фонда, прибыли на капитализацию. В итоге снижается надежность услуг, растут потери.

Планово- предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к снижению надежности работы объектов водопроводно-канализационного хозяйства района. Требуется разработка схем и перспективных планов развития водоснабжения и водоотведения района.

Для дальнейшей безаварийной эксплуатации и обслуживания в соответствии с санитарными нормативами имеющихся комплексов водопроводных и канализационных сооружений и систем требуются значительные финансовые затраты, как на ремонтные и проектные работы, так и на строительство, реконструкцию и восстановление.

В деревнях и селах поселения, где водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев и артезианских скважин необходим их плановый ремонт и замена устаревших колодцев и скважин на новые.

Так в д. Ивакино имеется 3 шахтных колодца, все колодцы старой постройки и венцы шахты колодцев сгнили. В деревне 26 домов, из них 4 дома, где жители живут постоянно и в 22 домах жители живут в летнее время, деревня большой протяженности. Жители д. Ивакино неоднократно обращались в администрацию сельского поселения Ишня с просьбой о строительстве нового колодца.

В с. Большая Шугорь имеется 5 шахтных колодцев, колодец у д. №38 обрушился, венцы колодца сгнили, ремонту он не подлежит, необходимо строительство нового колодца. В с. Большая Шугорь  61 дом, из них в 36 домах жители живут постоянно, а 25 домах жители проживают в летнее время.

В с. Львы у дома № 41 имеется шахтный колодец, который требует ремонта, т.к. крыша колодца сгнила, так же необходима очистка грунта дна колодца. В с. Львы 91 дом, село имеет большую протяженность, проживают в основном престарелые жители.

В с. Марково, при населении 406 человек, нет ни одного колодца. Имеется система центрального водоснабжения, но в случае аварии на водопроводе, воду брать возможно только из реки.

В д. Хонятнио сруб колодца сгнил и необходим новый колодец.

В д. Василево на всю деревню два общественных колодца, деревня большой протяженности и необходим еще один колодец. В деревне проживет 160 человек.

II. Цели и задачи Программы

2.1.Основным программным мероприятием является предоставление финансовой поддержки для строительства и проведения капитального и текущего ремонта шахтных колодцев на территории сельского поселения Ишня.

2.2. Целью Программы является создание условий для приведения муниципальной коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.

2.3.В рамках реализации муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- провести плановое обследование шахтных колодцев поселения;

- составить сметы на ремонт и строительство колодцев на 2013 год,

- объявить конкурс и приступить к строительству колодцев в с Марково, д. Василево, д. Хонятино  и ремонту колодца в с. Львы, согласно приложения 1.

- исключение загрязнений акваторий рек и озер неочищенными сточными водами посредством совершенствования водохозяйственных систем

III. Срок реализации программы

Срок реализации Программы – 2013.

1V. Механизм реализации и порядок контроля

за ходом реализации Программы

4.1. Текущее управление Программой и оперативный контроль над ходом её реализации обеспечивается разработчиком Программы Администрация сельского поселения Ишня, которая осуществляет:

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

4.2. Разработчик Программы осуществляет свои функции во взаимодействии с управлением архитектуры, строительства, реконструкции и перспективного развития района и муниципальными предприятиями.

4.3. Контроль над реализацией Программы осуществляется Заказчиком Программы в соответствии с Порядком разработки, принятия и реализации областных целевых программ, установленным постановлением Губернатора Ярославской области от 27.11.2000 № 790 «О Порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ» и в соответствии с Постановлением №916 от 04.09.2008 года «Об утверждении порядка принятия решений о разработке целевых программ, их формирования, реализации и порядка проведения и определения критериев оценки эффективности реализации программ в Ростовском муниципальном районе»

4.4. При предоставлении финансовой поддержки за счет средств бюджетов на долевое финансирование работ по реализации программы, Разработчик совместно с Заказчиком (Администрация сельского поселения Ишня) направляют департаменту жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области отчеты о ходе реализации Программы по установленным формам и в установленные сроки.

Приложение  1

к муниципальной целевой программе

«Чистая вода в сельском поселении Ишня на 2013 год».

Перечень колодцев в населенных пунктах сельского поселения Ишня, запланированных к  строительству и ремонту в 2013 году.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Планируемые мероприятия | Объем финансирования (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1. | с. Львы | Ремонт колодца | 11 874,72 | 11 874,72 | - |
| 2. | с. Марково | Строительство колодца | 60 000 | 6 000 | 54 000 |
| 3. | д. Василево | Строительство колодца | 60 000 | 6 000 | 54 000 |
| 4. | д. Хонятино | Строительство колодца | 86 000 | 8 000 | 78000 |
| Итого |  |  | 217 874,72 | 31 874,72 | 186 000 |

.