АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   29.06.2022                                                                                    № 95

р.п. Ишня

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района» на 2018-2022 год.

В целях необходимости корректировки объемов финансирования программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 год № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района» на 2018-2022 год, утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Ишня № 42 от 23.03.2018 г.

1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции (Приложение № 1)

1.2. Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 2)

1.3. Приложение № 1 к Постановлению № 42 от 23.03.2018 г. Об утверждении муниципальной программы «Формирование  современной городской среды на территории сельского поселения Ишня» на 2018-2022 год,  изложить в новой  редакции (Приложение №3)

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru

3. Постановление вступает в силу с момента публикации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального учреждения «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня» А.В. Ложкина.

И. о. Главы сельского поселения Ишня:                                                   А.Н.Гагина

Приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№ 95 от 29.06.2022

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Ишня |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня» директор А.В. Ложкин |  |
| Куратор муниципальной программы | Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев 8(48536) 29-8-40, |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 год |  |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории сельского поселения Ишня |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников | всего по муниципальной программе на 2018-2022 годы: 26 783 176,13рублей, в том числе: федеральный бюджет – 14 107 329 руб.; областной бюджет – 9 819 936 руб. средства бюджета сельского поселения Ишня – 2 855 911,13руб. |  |
| Перечень основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | Мероприятия по благоустройству дворовых на территории сельского поселения Ишня |  |
|  | Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования на территории сельского поселения Ишня |  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | www.Ishnya.ru. |  |

Приложение № 2 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№ 95 от 29.06.2022

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 г.г. составляет 26 783 176 ,13рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы приведены в таблице №1.

Таблица №1.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы  на 2018-2022 годы

| Источник финансирования | Всего (план) (руб.) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Мероприятия по благоустройству дворовых территорий на территории сельского поселения Ишня | 6309579,66 |
| - федеральный бюджет | 4 133 563 |
| - областной бюджет | 1 124 362 |
| - бюджет поселения | 1051654,66 |
| - внебюджетные источники | - |
| Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования на территории сельского поселения | 8039643,47 |
| - федеральный бюджет | 9973766 |
| - областной бюджет | 415574 |
| - бюджет поселения | 1804256,47 |
| - внебюджетные источники | - |
| Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, установке детских игровых площадок по проекту «Наши дворы» | 8280000 |
| - областной бюджет | 8280000 |
| - бюджет поселения | - |
| Итого по муниципальной программе | 26783176,13 |
| - федеральный бюджет | 14107329 |
| - областной бюджет | 9819936 |
| - бюджет поселения | 2855911,13 |
| - внебюджетные источники | - |

Приложение № 3 к Постановлению Администрации сельского поселения Ишня

№ 95 от 29.06.2022

Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ишня на 2018 -2022 год.

| № - № - п/п |  |  | Наименование целей, задач, целевого показателя, мероприятия |  |  |  | Место реализации проекта |  |  |  | Краткое описание работ на проекте |  |  | Планируемая стоимость проекта (сумма ФБ, ОБ. МБ), руб. |  |  | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ, ОБ | МБ |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
| Цель: повышение уровня благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории сельского поселения Ишня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, находящихся на территории сельского поселения Ишня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Благоустройство дворовой территории р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 1 |  |  |  | р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 1 |  |  |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, парковки, ремонт бордюров |  |  |  | 656 471,76 |  | 562 048 |  | 94 423,76 |
| 2 |  | Благоустройство дворовой территории с. Шурскол, квартал «А», д. 9 |  |  |  | с.п. Ишня, с. Шурскол, квартал «А», д. 9 |  |  |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, устройство парковочных карманов, ремонт бордюров, установка лавочек |  |  |  | 606 379,12 |  | 508 684 |  | 97 695,12 |
| 3 |  | Благоустройство дворовой территории с. Шурскол, квартал «В», д. №№ 3,5 |  |  |  | с.п. Ишня с. Шурскол, квартал «В», д. №№ 3,5 |  |  |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, устройство парковочных карманов, обустройство детской и игровой и спортивной площадки |  |  |  | 1 266949,06 |  | 1 059 670 |  | 207 279,06 |
| 4 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190224,76 |  | 0 |  | 190224,76 |
|  | Итого в 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2720024,7 |  | 2130402 |  | 589 22,70 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 3, 5, 7 |  |  |  | р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 3, 5, 7 |  |  |  |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории, установка лавочек и урн |  |  | 1672196,56 |  | 1588586,0 |  |  | 83610,56 |
| 2 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35785,40 |  | - |  |  | 35785,40 |
|  | Итого в 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1707981,96 |  | 1588586,0 |  |  | 119395,96 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории с.п. Ишня, с. Шурскол, квартал «А», д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | с.п. Ишня, с. Шурскол, квартал «А», д. 10 |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории установка лавочек и урн | 795 366 |  |  |  | 755 166 |  | 40 200 |
| 3 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 000 |  |  |  | - |  | 193 000 |
|  | Итого в 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 366 |  |  |  | 755 166 |  | 233 200 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого дома № 8 и № 2 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, д. Судино |  |  |  |  | Ярославская область, Ростовский район, д. Судино, д. № 8 и д. № 2 |  | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовой территории с устройством парковочных карманов установка лавочек и урн | 825207 |  |  |  | 783771 |  | 41 436 |
| 3 |  |  |  | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  |  |  |  |  |  | 68 000 |  |  |  | - |  | 68 000 |
|  |  |  |  | Итого в 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  | 893207 |  |  |  | 783771 |  | 109 436 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, находящихся на территории сельского поселения Ишня в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство общественной территории с.п. Ишня, с. Шурскол | с.п. Ишня, с. Шурскол, ул. Строителей | Благоустройство территории с установкой детской игровой, спортивной площадкой, организация места отдыха граждан | 2265392,67 |  | 2152123,0 | 113269,67 |
| 2 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  | 60 143,80 |  | - | 60 143,80 |
|  | Итого в 2019 г. |  |  | 2325536,47 |  | 2152123,0 | 173413,47 |
| Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, находящихся на территории сельского поселения Ишня в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство центральной площади р.п. Ишня, ул. Школьная (1 этап) | р.п. Ишня, ул. Школьная | Благоустройство территории с установкой бортовых камней, устройство покрытие площади тротуарной плитки | 2 954 567,21 |  | 2 244 033 | 710 534,21 |
| 2 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  | 84 065,79 |  |  | 84 065,79 |
|  | Итого в 2020 г. |  |  | 3 038 633 |  | 2 244 033 | 794 600 |
| Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, находящихся на территории сельского поселения Ишня в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство центральной площади р.п. Ишня, ул. Школьная (2 этап) | р.п. Ишня, ул. Школьная | Благоустройство территории с установкой бортовых камней, устройство покрытие площади тротуара тротуарной плиткой |  | 2 621734 | 2 441 950 | 179784 |
| 2 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  |  | 105 000 |  | 105 000 |
|  | Итого в 2021 г. |  |  |  | 2 726734 | 2 441 950 | 284784 |
| Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, находящихся на территории сельского поселения Ишня в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство сквера у памятника ВОВ с. Марково. | с.п. Ишня, с. Марково | Благоустройство территории с установкой бортовых камней, устройство покрытие площади тротуара тротуарной плиткой. Установка детского игрового комплекса, МАФов, фонарей, высадка зеленых насаждений |  | 4 032 693 | 3 551 234 | 481 459 |
| 2 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  |  | 70000 | - | 70 000 |
|  | Итого в 2022 г. |  |  |  | 4102693 | 3551234 | 551459 |

Задача 3: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, установка детских игровых площадок  по проекту «Наши дворы»

| 1 | Ремонт дворовой территории с элементами благоустройства по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п Ишня с. Шурскол, квартал «А» д. № 3,6,7,8,11 | Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А» д. № 3,6,7,8,11 | Ремонт асфальтового покрытия проезда, дворовых территории с устройством парковочных карманов установка лавочек и урн, светильников | 2 462587,20 | 2 462587,20 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 | устройство детской игровой спортивной площадки во дворах домов № 3,6,7,8,11 квартала «А» с. Шурскол сельского поселения Ишня, Ростовского района | Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А» д. № 3,6,7,8,11 | Устройство основания площадки и установка детского игрового и спортивного оборудования | 1999 900,8 | 1999 900,8 | - |
| 3 3 | Ремонт проезда между домами № 7 и №3 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Ишня с. Шурскол, квартал «А» | Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А» д. № 3,7 | Устройство основания проезда между домами, асфальтирование | 339008,4 | 339008,4 | - |
| 4 4 | Благоустройство территории вокруг детской игровой площадки с устройством пешеходной дорожки по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А д №6 | Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А» д. № 6 | Отсыпка территории грунтом, устройство пешеходной дорожки | 386 734,8 | 386 734,8 | - |
| 55 | Приобретение дополнительных МАФов | Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А» д. № 3,6,7,8,11 |  | 411768,8 | 411768,8 | - |
| 6 | Устройство основания для спортивной площадки по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п Ишня, ул. Молодежная | Ярославская область, Ростовский район, р.п Ишня, ул. Молодежная | Монтаж бордюрного камня по периметру площадки, асфальтирование площадки | 351 369,6 | 351 369,6 | - |
| 77 | Обустройство спортивной площадки по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п Ишня, ул. Молодежная | Ярославская область, Ростовский район, р.п Ишня, ул. Молодежная | Установка спортивного оборудования | 2 102 496 | 2 102 496 | - |
| 8 | приобретение и установка камер видеонаблоюдения по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня ул. Молодежная | Ярославская область, Ростовский район, р.п Ишня, ул. Молодежная |  | 46134,4 | 46134,4 | - |
| 9 | Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль |  |  | 180000 | 180000 | - |
|  | Итого в 2022 г. |  |  | 8280000 | 8280000 | - |