Отчет за 2016 год

о выполнении мероприятий по программе «Развитие и совершенствование

сети автомобильных дорог общего пользования

местного значения в сельском поселении Ишня на 2014- 2016 годы»

Целью программы является - Развитие и сохранность сети автомобильных дорог и повышение доступности транспортных услуг для населения.

Задачи программы: Ремонт дорожно-уличной сети для удовлетворения возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом, безопасного движения пешеходов;

Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий

(ДТП), снижение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Было запланировано в 2016 году отремонтировать 5,716 км дорог, фактически отремонтировано 4,346 км

В 2016 году за счет средств местного бюджета проведен текущий ремонт дворовых территорий: р.п. Ишня, ул. Молодежная, 2а, ул. Школьная, 2.

Обустроена парковка у детского сада № 28 в р.п. Ишня. Отремонтировано асфальтовое покрытие площади у Ишненского СДК, где проводятся массовые мероприятия поселка.

В рамках содержания и ремонта дорог сельского поселения Ишня:

- проведен ремонт песчано-гравийного покрытия в деревнях Дубник, Подберезье, Строганово, Солонино, с. Песочное;

- проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия, работы по нанесению дорожной разметки в р.п. Ишня, с. Шурскол, с. Марково, д. Судино;

- обустроены тротуары – в р.п. Ишня от Ишненской СОШ к ул. Молодежная д. 2а, вдоль дома № 4 по ул. Молодежная, от ул. Советская д. 4 до ул. Молодежная д. 1; в с. Марково от школы до пешеходного моста в д. Василево.

Очищен кювет в р.п. Ишня, ул. Молодежная; в связи с начавшимся разрушением обочины по ул. Мелиораторов – проведен ремонт водопропускной трубы с укреплением склона кювета.

Разработан проект организации дорожного движения с. Марково и проведены мероприятия по обустройству искусственных неровностей и установке дорожных знаков в районе детского дошкольного учреждения с. Марково.

Всего обустроено и отремонтировано 6 818,2 кв.м дорог общего пользования, 2 861,18 кв.м дворовых территорий, 1 345,5 кв.м тротуаров.

Для выполнения работ по содержанию дорог в летнее и зимнее время заключались муниципальные контракты.