Отчет за 2016 год

о выполнении мероприятий по программе Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2016-2018 годы»

Целью программы является Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Ишня, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц сельского поселения.

Задачи программы: - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Ишня;

- продолжение установки светильников уличного освещения;

Было запланировано в 2016 году поставить и установить 6 малых архитектурных форм, приобрели и установили -5,.

Одним из самых актуальных вопросов в работе Администрации был и остается вопрос благоустройства территории. Благоустройство – улучшение жизни населения, создание наиболее благоприятных и комфортных условий для проживания граждан.

В рамках программы по благоустройству территории сельского поселения Ишня продолжена работа по замене детских игровых комплексов, не отвечающих требованиям ГОСТа, утвержденного в 2012 году. Обустроено две детских игровых площадки: в р.п. Ишня, ул. Молодежная у д. 10, в с. Шурскол, квартал В у д. 1 на сумму 1 244 197,25 рублей.

Установлены уличные спортивные тренажеры р.п. Ишня ул. Молодежная, с. Шурскол, квартал А у д. 12.

Проведены работы: окрашено оборудование на детских площадках, завезена почва для обустройства цветочных клумб, песок для подсыпки детских игровых площадок, заменено ограждение детской площадки по ул. Мелиораторов, 1а в р.п. Ишня, спилено 13 аварийных деревьев.

Силами активных жителей р.п. Ишня высажены саженцы рябины и вишни.

Проведен капитальный ремонт пешеходного моста через р. Ишня, ведущего от р.п. Ишня в д. Бабки и садоводческому товариществу. Работы профинансированы Администрацией сельского поселения совместно с жителями д. Бабки и садоводческого товарищества.

В рамках программы энергосбережения проведена замена светильников уличного освещения на энергосберегающие лампы в населенных пунктах Шурскольского и Шугорского сельских округов, увеличено их количество. Организовано уличное освещение в д. Ивановское, д. Чупрониха, д. Солонино, д. Строганово, в которых оно отсутствовало полностью. В рамках гарантийных обязательств были отремонтированы 17 энергосберегающих фонарей по ул. Мелиораторов и ул. Фрунзенской в р.п. Ишня.

В течение 2016 года проведена огромная работа по разработке проекта по **строительству линии уличного освещения в с. Шурскол** по ул. Парковая, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Киргизская. Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации, определен подрядчик на выполнение работ. Основные работы по строительству линии были закончены до Нового 2017 года, что позволило обеспечить жителей уличным освещением на новогодние праздники. Общая сумма строительства составляет **2 279 802,0** рублей.

К празднованию Дня Победы в ВОВ проведен текущий ремонт памятников павшим героям в р.п. Ишня, д. Судино, с. Шурскол, с. Марково на сумму 55962,01 рублей.

Проводилась работа по уточнению границ муниципальных кладбищ в с. Поклоны, с. Савинское, д. Судино (в сторону д. Сидорково), проведена государственная регистрация права на кладбища в с. Савинское и д. Судино.