Отчет за 2017 год

о выполнении мероприятий по программе Благоустройство территории» сельского поселения Ишня на 2016-2018 годы»

Целью программы является Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Ишня, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц сельского поселения.

Задачи программы: - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Ишня;

- продолжение установки светильников уличного освещения;

Было запланировано в 2016 году поставить и установить 6 малых архитектурных форм, приобрели и установили -5,.

Продолжена работа по замене детских игровых площадок, не отвечающих требованиям ГОСТа утвержденного в 2012 году. Обустроено четыре детских игровых площадки: в р.п. Ишня ул. Фрунзенская у д. № 4 а, ул. Школьная у д. 2, с. Марково у д. № 6, Шурскол ул. Киргизская.

Проведено обустройство скверов в р.п. Ишня и д. Судино на общую сумму 2 459 252,42 руб.

Проведены другие работы по благоустройству территории поселения: окрашено оборудование детских площадок, завезена почва для обустройства цветочных клумб, песок для подсыпки детских площадок, спилено 11 аварийных деревьев. На клумбах в новом сквере и у памятника героям ВОВ высажены однолетние цветы.

Силами активных жителей в р.п. Ишня высажены саженцы елей и сосен.

В течение летнего периода постоянно проводилось окашивание мест общего пользования, детских площадок, газонов и кюветов автомобильных дорог.

В рамках программы энергосбережения проведена замена светильников уличного освещения на энергосберегающие лампы в населенных пунктах: с. Шурскол, с. Марково, д. Судино, р.п. Ишня.

Закончено строительство и принято в эксплуатацию линия уличного освещения в с. Шурскол и сквера в д. Судино, осветили спортивную площадку на ул. Мелиораторов, модернизировали линию освещения хоккейного корта с. Шурскол. Продолжена модернизация уличного освещения детской площадки и сквера по ул. Молодежной в р.п. Ишня, замена фонарей ДРЛ на светодиодные. Всего за 2017 г. в сельском поселении установлено 105 светодиодных светильников.

В рамках гарантийных обязательств были отремонтированы 182 светильника.

На реализацию мероприятий по уличному освещению было израсходовано бюджетных средств на сумму 5 651 941, 43 руб., из них средства районного бюджета 970 000 руб.

Разработан проект по благоустройству территории у памятника героям ВОВ в центре р.п. Ишня который планируется реализовать в 2018 году.

К празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в р.п. Ишня проведен текущий ремонт памятника на сумму 18 866,38 руб.