Отчет за 2017 г.

Мероприятия  по  программе «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2017-2019 г.г.»

В 2017 г.  программные мероприятия были реализованы в полном объеме.

Проведен текущий ремонт автомобильных дорог с асфальтовым покрытием:

- в с. Шурскол ул. Парковая от  а/д. Ростов-Алевайцино до ул. Школьная;

- подъездная дорога к ГКУ СРЦ «Росинка» ул. Комсомольская, д. 11 р.п. Ишня;

дорог с песчано-гравийным покрытием: д. Перевозново, д. Строганово, д. Ивановское, с. Богослов, д. Дубник.

Отремонтированы и восстановлены тротуары:

- д. Судино от магазина до д/с с обустройством парковочного кармана у д/с;

- по ул. Чистова в р.п. Ишня  от гаража пожарной части до предприятия «Центрсройсвет»;

- вдоль ул. Парковая в с. Шурскол;

- с в с. Марково от д. № 1 до д. № 3 и у школы;

- устройство пешеходной дорожки к подвесному мосту через реку Устьев д. Василево.

Проведен текущий ремонт дворовых территорий МКД с обустройством парковочных карманов:

- с. Шурскол, квартал «А», д. №№ 2,4,6,8,12;

- р.п. Ишня, ул.  Молодежная, д. №№ 5, 6, 10;

-  д. Судино д. №№ 16,17;

В рамках летнего содержания проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия в рп. Ишня, с. Шурскол, д. Судино.

В рамках зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования были заключены муниципальные контракты на сумму 1 477 135, 14 руб.

Всего отремонтировано 0,38 км. дорог с асфальтовым покрытием,  1,12 км. дорог с песчано-гравийным покрытием. На реализацию указанных мероприятий было затрачено 9 034 338,04 руб. Из них субсидии из областного бюджета 4 139 671 руб., из средств местного бюджета 4 291 575,33 руб., из средств районного бюджета 603 091,71 руб.