**Отчет за 2019 год о выполненных мероприятиях по программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района на 2018-2022 г.**

Целью программы является - Повышение уровня благоустройства и обеспечения комфортных условий проживания населения на территории сельского поселения Ишня

В 2019 г. сельское поселение приняло активное участие в Губернаторском проекте «Решаем вместе!». Подготовлена и утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района на 2018-2022 годы».

При реализации данного проекта, сотрудниками МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» были проведены собрания с жителями р.п. Ишня, с. Шурскол по выбору объектов благоустройства. По результатам собраний с жителями были отобраны следующие объекты:

- ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого дома № 3, 5, 7 по ул. Молодежной в р.п. Ишня. В ходе сформированной экономии бюджетных средств произведен ремонт тротуара у д. № 5 и д. № 7, по ул. Молодежной в р.п. Ишня.

- благоустройство сквера ул. Строителей с. Шурскол.

Все запланированные программные мероприятия были реализованы в 2019 г. С участием художественной самодеятельности дома культуры проведено торжественное открытие сквера на ул. Строителей с. Шурскол.

Запланированные на 2019 г. программные мероприятия были выполнены на 100 %.

Доля выполненных мероприятий по благоустройству дворовых территорий на территории с.п. Ишня по итогам 2019 г. составила 80 %.

Доля выполненных мероприятий по благоустройству общественных территорий с.п. Ишня составила 100 %.