Отчет за 2019 год о выполненных мероприятиях по программе «Благоустройство территории» с.п. Ишня на 2019-2021 г.»

Основной целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Ишня, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В 2019 году на договорной основе проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена реконструкция (замена на светодиодные светильники) в р.п. Ишня по улицам: Кооперации, Дружбы, Ошская, Киргизская, Ростовская, Строителей, Спортивная, Молодежная, Мелиораторов, Школьная в с. Шурскол:  квартал «А», всего в количестве 68 штук. Всего работы выполнены на сумму 1 661 353,74 руб.

Окрашивалась территория детских площадок, производилась подсыпка детских площадок песком (64 м. куб.) на сумму 30 000 руб. Приобретена цветочная рассада на общую сумму 66 305 руб. Для обустройства клумб и цветников завезена почва  (80 м.куб.) на сумму 57 000 руб.

Произведена ликвидация свалок с кладбищ в д. Сидорково, д. Поклоны и с. Савинское. Всего на ликвидацию несанкционированных свалок было затрачено бюджетных средств на общую сумму 54 701,64 руб. Объем вывезенного мусора составил 128 куб.м.

В 2019 г.  проведен  ремонт памятников войнам ВОВ в с. Шурскол, заказаны памятные таблички. В с. Марково проведен ремонт  памятника, изготовлены и установлены мемориальные плиты. У памятника установлено ограждение, установлено покрытие из тротуарной плитки. Осуществлен перенос и капитальный ремонт памятника «Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.» в д. Судино. Проведено благоустройство территории. Всего проведены работы на общую сумму 1 955 548,24 руб.

По заявкам жителей после комиссионного обследования спилено 22 аварийных дерева на общую сумму 271 800 руб.

Приобретено и установлено детское игровое оборудование на сумму 636 041,99 руб.

Приобретено малых архитектурных форм и элементов благоустройства на общую сумму 233 989,01 руб.

Для уборки территории поселения к работе привлечены 7 дворников и тракторист, фонд оплаты труда которых составил 1 710 562 руб.