Отчет за 2019 год о выполненных мероприятиях по программе «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2017-2019 г.г.»

В 2019 г. по причине неудовлетворительного состояния дорожных покрытий, автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов, не перекрывались.

Дорожное покрытие  автомобильных дорог, по которым проходят маршруты движения пассажирских транспортных средств и школьных автобусов, находились в нормативном состоянии.  ДТП на автомобильных дорогах, расположенных в границах населенных пунктов в результате которых погибли люди не зарегистрировано.

В 2019 г.  программные мероприятия были реализованы в полном объеме.

На содержание автомобильных дорог выделено и освоено 2 182 409,65 руб.

Проведен текущий ремонт на автомобильных дорогах общей протяженностью 1,267 км.

Проведен ремонт дорожного покрытия участка дороги от съезда с дороги «Ростов-Углич» до пешеходного перехода в д. Судино;

Проведен ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого дома № 9 по ул. Чистова.  В рамках выполнения программных мероприятий произведен ремонт проезда в р.п. Ишня, ул. Молодежная от д. № 8 до д. № 10, а так же проведен ремонт проезда от ул. Молодежной до ул. Строителей с. Шурскол.

Отремонтированы тротуары:

- ремонт покрытия тротуара от ул. Парковая до ул. Дружбы с. Шурскол.

Проведен ремонт дорог с песчано-гравийным покрытием: д. Строганово.

Произведен ремонт покрытия стоянок для автомобилей по ул. Кооперации д. 6 в р.п. Ишня, у д. 4 по ул. Советской  в р.п. Ишня и у д. № 3 по ул. Молодежной р.п. Ишня.

Всего работы выполнены на общую сумму 4 676 645,63 руб.

Нанесена дорожная разметка, в с. Шурскол, д. Судино, с. Марково на общую сумму 94 731,0 руб.  Приобретены и установлены 16 дорожных знака. Установлены искусственные неровности в с. Шурскол, на ул. Парковой  на общую сумму 75 397,0 руб. и на ул. Мелиораторов в р.п. Ишня на общую сумму 94 154,0 руб.