**Отчет за 2020 год о выполненных мероприятиях по программе «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2020-2022 г.г.»**

В 2020 г. программные мероприятия были реализованы в полном объеме.

Проведен ремонт дорожного покрытия проезда вдоль швейного цеха до ворот здания кафе «Сказка» и тротуара ул. Школьная в р.п. Ишня на сумму 581 373,78 руб.;

Проведен ремонт дорожного покрытия центральной дороги в д. Судино на сумму 1 066 323,54 руб.

Проведен ремонт дорожного покрытия между д. № 19 и д. 21 по ул. Мелиораторов в р.п. Ишня на сумму 409 002,00 руб.

Кроме того, проведен ремонт дорожного покрытия от съезда с центральной дороги до границ земельного участка № 38 д. Судино на сумму 497 630,84 руб. к земельным участкам для многодетных семей.

В ходе выполнения программных мероприятий проведен ремонт дворовой территории и строительство тротуара у д. № 9 по ул. Молодежной, в р.п. Ишня оборудована стоянка для автомобилей на сумму 789 259,84 руб.;

Оборудована стоянка для автомобилей у д. 4 по ул. Молодежной р.п. Ишня на сумму 320 703,87 руб.;

Проведен ремонт дорожного покрытия с оборудованием стоянки для автотранспорта и тротуара по ул. Кооперации в р.п. Ишня на сумму 970 840,00 руб.;

Отремонтированы дворовые проезды в с. Шурскол квартал А между домами № 9 и 10, а так же между домами 12 и 4. Всего на общую сумму 558 750,22 руб.

Произведен ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодежной рп. Ишня с подходом к школе на сумму 88 760,40 руб

Проведен ремонт проезда в с. Шурскол между улицами Строителей и Молодежная на сумму 178 715 руб.

Построены новые парковки для легкового автомобильного транспорта в с. Шурскол ул. Сельская (у детского сада) и у д. 5 Квартал «А».

Проведен ремонт дорог с песчано-гравийным покрытием: д. Жоглово, д. Малая Шугорь, часть дороги в д. Григорьково от д. № 6 до д. 28, д. Юрьевская слобода от д. 53 до д. 83. Всего на общую сумму 1 272 650,26 руб.

В рамках текущего содержания автомобильных дорог, проведен ямочный ремонт в с. Шурскол ул. Парковая, Школьная, Строителей, проезды от ул. Строителей до ул. Садовой, проезд от ул. Школьной до автомобильной дороги «Ростов-Алевайцино». В р.п. Ишня на улицах Молодежная, Мелиораторов, Школьной и Кооперации. Всего на общую сумму 178 341,00 руб.

Кроме того, производились работы по прочистке и углублению водоотводных канав в д. Юрьевская слобода и р.п Ишня ул Кооперации.

В рамках летнего содержания дорог в границах населенных пунктов проводился ремонт грунтовых дорог в следующих населенных пунктах: д Кустерь, д. Дубник, д. Бабки, д. Перевозново, с. Марково от д. 56 до д 60, д. Демьяны. Произведено грейдированные всех грунтовых дорог на территории поселения, с нарезкой водоотводных канав.

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.