Паспорт проекта

**ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

(наименование субъекта Российской Федерации)

**1. Наименование проекта комплексного развития сельской территории (далее – проекта КРСТ):**

Комплексное развитие агломерации д. Василево, с. Марково сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области.

**2. Место реализации проекта КРСТ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование района субъекта Российской Федерации | Наименование населенного пункта <1> | вид населенного пункта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ростовский муниципальный район | Марково | Село |
| Василево | Деревня |

**3. Цель проекта КРСТ:**

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

| № п/п | Наименование задач | Уровень задач | Целевое значение | Решаются в рамках проекта *да/нет* | Фактическое значение на 01.01.2019 | Значение, достигаемое по итогам реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | *ГП КРСТ* | до 80% к 2026 | да | 68%  (данные по РФ) | 80%  (данные по РФ) |
| 2 | повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в границах территории реализации проекта | *ГП КРСТ* | до 50% к 2026 | нет |  |  |
| 3 | сохранение численности сельского населения в границах территории реализации проекта | *ГП КРСТ* | 100% | да | 100% | 100% |
| 4 | обеспечение в границах территории реализации проекта доступа домохозяйств к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | *ВЦП СОСТ* | до 95% к 2026 | нет |  |  |
| 5 | обеспечение в границах территории реализации проекта доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольное образование в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | *ВЦП СОСТ* | до 70% к 2026 | да | 68% | 70% |
| 6 | Обеспечение в границах территории реализации проекта доли сельского населения систематически занимающегося физической культурой и спортом на уровне | *ВЦП СОСТ* | до 55% к 2026 | да | 32% | 35% |
| 7 | обеспечение общеобразовательных организаций в границах территории реализации проекта инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация) | *ВЦП СОСТ* | до 100% к 2026 | да | 100% | 100% |
| 8 | Обеспечение в границах территории реализации проекта уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | *ВЦП СОСТ* | до 72% к 2026 | нет | 100% |  |
| 9 | обеспечение доли населения в границах территории реализации проекта питьевой водой | *ВЦП СОСТ* | до 80% к 2026 | нет | 100% |  |
| 10 | обеспечение доли жилищного фонда в границах территории реализации проекта канализацией | *ВЦП СОСТ* | до 65% к 2026 | нет |  |  |
| 11 | сокращение среднего радиуса доступности фельдшерско-акушерского пункта для населения, проживающего на территории реализации проекта | *ВЦП СОСТ* | до 6 км к 2026 | нет |  |  |
| 12 | сокращение среднего радиуса доступности образовательных учреждений для населения, проживающего на территории реализации проекта | *ВЦП СОСТ* | до 6 км к 2026 | да | более 6 километров | не более 1 километра |
| 13 | Создание новых рабочих мест | *ВЦП СОСТ* | - | да | ххх | 11 |
| 14 | … | *ГП суб. РФ/ Пр. МО* |  |  |  |  |

**4.Участники проекта КРСТ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Участники проекта | наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ответственный исполнитель | Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области, Администрация сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области |
| 2 | Заявитель – уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, ответственный за представление проектной документации на отбор | Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области |
| 3 | Инициаторы | Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области, Администрация сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области |

4.1. Ответственные за разработку и реализацию проекта КРСТ:<1>

| № п/п | Уровень ответственности | Ф.И.О, должность | контактные данные (телефон, адрес электронной почты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ответственный за разработку паспорта проекта | Чуркина Галина Николаевна, заместитель начальнику Управления архитектуры и градостроительства Администрации РМР | +79610268309  arhgrad.rostov@mail.ru |
| 2 | Технический исполнитель по формированию паспорта проекта | Чуркина Галина Николаевна, заместитель начальнику Управления архитектуры и градостроительства Администрации РМР | +79610268309  arhgrad.rostov@mail.ru |
| 3 | Ответственный за реализацию проекта в целом | Шокин Сергей Валерьевич Глава Ростовского муниципального района Ярославская область. | Тел. 8 (48536) 6-34-85, факс 8 (48536) 6-32-54 Е-mail: admin@rostov.adm.yar.ru |
| 4 | Ответственные за реализацию отдельных мероприятий проекта <2> | Хадзиев Ахмет Султанович  Первый заместитель главы Ростовского муниципального района.  Савельев Николай Сергеевич  Глава сельского поселения Ишня  Ростовского муниципального района  Груданова Лариса Владимировна  Начальник управления оброзования Администрации Ростовского муниципального района | тел:.8(48536)6-52-18,  Е-mail: admin@rostov.adm.yar.ru  (848536) 6-73-72.  Тел:. 8(48536) 7-90-60 E-mail: edu@rostov.adm.yar.ru |
| 5 | Ответственный за подготовку промежуточной и годовой отчетности о реализации проекта | Савельев Николай Алексеевич Начальник управления Агропромышленного комплекса Администрации ростовского МР  Казакова Ольга Николаевна Начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации ростовского МР | Тел:. 8 (48536) 7-45-46, 7-46-38, 7-46-20 Факс: 8 (48536) 7-46-38, 7-45-46 Е-mail: selo-rostov@yandex.ru  Тел./факс: 8 (48536) 6-40-63, 6-40-96 Е-mail: upr.rostov-grado@yandex.ru |

**5. Срок реализации мероприятий проекта КРСТ:**

| № п/п | Наименование мероприятий <3> | Начало реализации | Завершение реализации <4> | Отношение территории реализации мероприятий к районам Крайнего Севера и Арктической зоны (да / нет) <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Сельская агломерация д. Василево, с. Марково сельского поселения Ишня Ростовского МР | | |  |
| А | д. Василево | | |  |
| 1 | Ремонт уличного освещения | январь 2020 | декабрь 2020 | ххх |
| Б | с. Марково |  |  | ххх |
| 1 | Строительство общеобразовательной школы на 40 учащихся с. Марково д.15а | январь 2020 | декабрь 2021 |  |
| 2 | Ремонт уличного освещения | январь 2020 | декабрь 2021 | ххх |
| 3 | Капитальный ремонт Детского сада с. Марково | январь 2020 | декабрь 2021 | ххх |
| Итого сроки реализации проекта (год) | | январь 2020 | декабрь 2021 | ххх |

<1> - здесь и в последующих табличных формах не указывается, если проект КРСТ реализуется на территории отдельного населенного пункта / отдельных населенных пунктов

<2> - если проект КРСТ реализуется на территории сельской агломерации, то информация в данной и во всех последующих табличных формах указывается в разрезе населенных пунктов, входящих в сельскую агломерацию

<3> - в составе наименования мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией, капремонтом, установкой, указывается наименование и адрес объекта; в составе наименования мероприятий, связанных с приобретением транспортных средств/ оборудования, указывается наименование приобретаемого транспортного средства/ оборудования и наименование и адрес объекта, для которого приобретается транспортное средство/ оборудование

<4> - дата завершения реализации мероприятий, связанных со строительство, реконструкцией и капремонтом должна включать дату ввод объекта в эксплуатацию

<5> - указывается «да» если территория сельского населенного пункта относится расположена районах Крайнего Севера и Арктической зоне

**6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта КРСТ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели, характеризующие объекты и оборудование в составе мероприятий | | Общая стоимость, тыс.рублей <2> | Сметная стоимость, тыс.рублей | |
| Наименование показателей<1> | Значение показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Сельская агломерация д. Василево, с. Марково сельского поселения Ишня Ростовского МР | | | | | |
| А | д. Василево | | | | |
| 1 | Ремонт уличного освещения |  |  | 400 | 400 |
| Б | с. Марково | | | | | |
| 1 | Строительство основной общеобразовательной школы на 40 учащихся с. Марково д.15а | Площадь | 992,35 кв.м. | 60158,47 | 60158,47 | |
| 2 | Ремонт уличного освещения |  |  | 1000 | 1000 | |
| 3 | Капитальный ремонт Детского сада с. Марково |  |  | 992 | 992 | |

<1> - указываются показатели площади/ протяженности/ мощности/ вместимости

<2> - в общую стоимость включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, стоимость экспертиз, сметная стоимость объекта

\* - на цели, указанные в Правилах.

**7. Наличие по мероприятиям проекта КРСТ, актуальных проектно-сметных документаций, смет стоимости работ и их положительных заключений государственных экспертиз, а также актуального подтверждения цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:**

| № п/п | Наименование мероприятия | Документы, подтверждающие наличие проектно-сметной документации <1> | Документы, подтверждающие наличие положительного заключение главной государственной экспертизы на проектно-сметную документацию <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Сельская агломерация д. Василево, с. Марково сельского поселения Ишня Ростовского МР | | |
| А | д. Василево | | |
| 1 | Ремонт уличного освещения | Проектная документация не требуется. Сметная документация в стадии разработки, срок окончания разработки 30.01.2020 | Заключение по проектной документации не требуется. Сметная документация в стадии разработки, срок окончания разработки 30.01.2020 |
| Б | с. Марково | | |
| 1 | Строительство основной общеобразовательной школы на 40 учащихся с. Марково д.15а | Проектная документация имеется. Разработана ООО «ГК ГРУПП», г. Рыбинск | Проектная и сметная документация, а также инженерные изыскания сданы в ГАУ "Яргостройэкспертиза" на проверку. Срок окончания проверки 31.12.2019 года |
| 2 | Ремонт уличного освещения | Проектная документация не требуется. Сметная документация в стадии разработки, срок окончания разработки 30.01.2020 | Заключение по проектной документации не требуется. Сметная документация в стадии разработки, срок окончания разработки 30.01.2020 |
| 3 | Капитальный ремонт Детского сада с. Марково | Проектная документация не требуется. Сметная документация разработана. | Заключение по проектной документации не требуется. Сметная документация в стадии разработки, срок окончания разработки 30.01.2020 |

<1> - для мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, в гр.3 вносится запись «требуется ПСД» и указываются её реквизиты; для мероприятий, связанных с приобретениями, в гр.3 вносится запись «не требуется ПСД» и указывается информация о сроках, в которые проводился запрос коммерческих предложений производителей

<2> - для мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, в зависимости от давности получения заключения ГГЭ на ПСД в гр.4 вносится одна из двух записей «требуется актуализация» или «не требуется актуализация» и указываются реквизиты заключения ГГЭ на ПСД; по остальным мероприятиям гр.4 не заполняется

**8. Сведения о фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта КРСТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансиро-ванных расходов за счет внебюджетных средств  (да / нет) <1> | Направ-ления финанси-рования <2> | | Объем финансирования, тыс.рублей | | | Информация о наличии подтвержда-ющих документов <3> |
| 2018 год | | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| I | Сельская агломерация д. Василево, с. Марково сельского поселения Ишня Ростовского МР | | | | | | | |
| А | д. Василево | | | | | | | |
| 1 | Ремонт уличного освещения | - | - | - | | - | | - |
| Б | с. Марково | | | | | | | |
| 1 | Строительство основной общеобразовательной школы на 40 учащихся с. Марково д.15а | да | Подготовка ПСД  Проведение экспертизы в ГАУ "Яргостройэкспертиза" | - | | 700  342 | | ООО «Ростовское строительное управление» договор от 04.03.2019 г.  ООО «Красный Маяк» договор №637/11 от 24.10.2019 года |
| 2 | Ремонт уличного освещения | - | - | - | | - | | - |
| 3 | Капитальный ремонт Детского сада с. Марково | - | - | - | | - | | - |

<1> - указывается «да» если в течение 2018-2019 гг. за счет внебюджетных средств были профинансированы: разработка ПСД, проведение экспертиз, осуществление строительства

<2> - в гр.4 могут быть указаны только следующие виды работ: подготовка ПСД, проведение экспертизы (с указанием конкретного наименования экспертизы), строительно-монтажные работы (СМР)

<3> - перечисляются наименования и реквизиты документов, подтверждающих объемы фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на подготовку ПСД, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта КРСТ

**8.1. Сведения о фактически профинансированных за счет бюджетных средств расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта КРСТ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансиро-ванных расходов за счет бюджетных средств  (да / нет) <1> | Направ-ления финанси-рования <2> | Объем финансирования, тыс.рублей | | Информация о наличии подтвержда-ющих документов <3> |
| 2018 год | 2019 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | | Сельская агломерация д. Василево, с. Марково сельского поселения Ишня Ростовского МР | | | | | |
| А | д. Василево | | | | | | |
| 1 | Ремонт уличного освещения | | - | - | - | - | - |
| Б | с. Марково | | | | | | |
| 1 | Строительство основной общеобразовательной школы на 40 учащихся с. Марково д.15а | | - | - | - | - | - |
| 2 | Ремонт уличного освещения | | - | - | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт Детского сада с. Марково | | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство распределительного газопровода | | да | СМР | 12469,5 | - | МК№827965 от 29.11.2017  Заключение ИГСН №116 от 15.11.2018о соответствии построенного |
| 5 | Перевооружение действующей мазутной котельной (перевод на природный газ) | | да | СМР | - | 2208,52 | МК№0871300004218000075-0545088-01 от 10.07.2018. |

<1> - указывается «да» если в течение 2018-2019 гг. за счет бюджетных средств были профинансированы: разработка ПСД, проведение экспертиз, осуществление строительства

<2> - в гр.4 могут быть указаны только следующие виды работ: подготовка ПСД, проведение экспертизы (с указанием конкретного наименования экспертизы), строительно-монтажные работы (СМР)

<3> - перечисляются наименования и реквизиты документов, подтверждающих объемы фактически профинансированных за счет бюджетных средств расходов на подготовку ПСД, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта КРСТ

**10. Характеристика территории реализации проекта КРСТ:**

**10.1. Потенциал территории реализации проекта КРСТ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потенциал территории | Объекты, характеризующие потенциал | Описание объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Сельская агломерация д. Василево, с. Марково сельского поселения Ишня Ростовского МР | | |
| А | д. Василево | | |
| 1 | Природный потенциал | - | - |
| 2 | Экономический потенциал <1> | ИП Дешпет О.В.  ИП Преснухин И.В  ИП Тювилин А.С. | Торговля розничная в неспециализированных магазинах  Установка дверей  Установка дверей |
| 3 | Человеческий потенциал | 129 чел., в т.ч. трудоспособное – 84 чел. |  |
| Б | с. Марково | | |
| 1 | Природный потенциал | - | - |
| 2 | Экономический потенциал <1> | ООО «Красный Маяк»  ООО «Петровская МТС»  ООО «Родной край»  ООО «Ростовское строительное управление»  ООО «Ярославская овощная компания»  ИП Орлов А.А.  Сельскохозяйственный потребительский снабженческо – сбытовой обслуживающий кооператив «МОГЗА»  ИП Чекин А.В. | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока  Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств  Торговля оптовая фруктами и овощами  Работы строительные специализированные  Торговля оптовая фруктами и овощами  Производство санитарно – технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха  предоставление услуг в области животноводства    Выращивание овощей открытого грунта |
| 3 | Человеческий потенциал | 372 чел., в т.ч. трудоспособное – 252 чел. |  |

<1> - в том числе необходимо указать удаленность от соответствующего административного центра и столицы соответствующего субъекта Российской Федерации

10.2. Численность населения, проживающего на территории реализации проекта КРСТ, его возрастная и экономическая структура

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структура  населения | Численность населения на 1 января | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Наименование сельской агломерации – с. МАРКОВО – д. ВАСИЛЁВО | | | | | | | | | | | | | | |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации) д.ВАСИЛЁВО | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Всего населения, чел. | 129 | | 130 | 132 | 133 | | 135 | | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 145 |
|  | в том числе: |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | до 6 лет | 7 | | 7 | 8 | 8 | | 7 | | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2 | от 6 до 14 лет | 15 | | 15 | 15 | 16 | | 16 | | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 1.3 | от 15 до 17 лет | 8 | | 8 | 8 | 8 | | 10 | | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 1.4 | от 18 до 65 лет | 80 | | 81 | 81 | 81 | | 82 | | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 |
| 1.5 | Старше 65 лет | 19 | | 19 | 20 | 20 | | 20 | | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 2 | Экономически активное население | 75 | | 75 | 75 | 76 | | 76 | | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| 3 | Трудоспособное население | 84 | | 84 | 85 | 85 | | 85 | | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 |
| 4 | Занятое население | 73 | | 73 | 73 | 73 | | 74 | | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 | 74 |

10.2 Численность населения, проживающего на территории реализации проекта, его возрастная и экономическая структура

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структура  населения | Численность населения на 1 января | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Наименование сельской агломерации – с. МАРКОВО – д. ВАСИЛЁВО | | | | | | | | | | | | | | |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации) с. МАРКОВО | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Всего населения, чел. | 372 | | 375 | 376 | 377 | | 380 | | 385 | 389 | 391 | 394 | 396 | 399 |
|  | в том числе: |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | до 6 лет | 35 | | 41 | 45 | 47 | | 49 | | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 |
| 1.2 | от 6 до 14 лет | 37 | | 40 | 37 | 37 | | 38 | | 38 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| 1.3 | от 15 до 17 лет | 13 | | 10 | 12 | 12 | | 11 | | 12 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4 | от 18 до 65 лет | 246 | | 244 | 242 | 242 | | 241 | | 243 | 248 | 247 | 248 | 248 | 249 |
| 1.5 | Старше 65 лет | 41 | | 40 | 40 | 39 | | 41 | | 42 | 40 | 43 | 41 | 41 | 42 |
| 2 | Экономически активное население | 237 | | 235 | 240 | 240 | | 241 | | 241 | 242 | 241 | 241 | 243 | 243 |
| 3 | Трудоспособное население | 252 | | 250 | 249 | 249 | | 247 | | 249 | 251 | 251 | 253 | 256 | 256 |
| 4 | Занятое население | 234 | | 232 | 237 | 236 | | 236 | | 237 | 238 | 238 | 237 | 240 | 241 |

10.3. Данные о среднемесячных располагаемых ресурсах (доходах) домохозяйств на территории реализации проекта КРСТ и городских домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации

| № п/п | Наименование сельской агломерации / населенных пунктов в составе сельской агломерации | Среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов), руб. | |
| --- | --- | --- | --- |
| сельских домохозяйств | городских домохозяйств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Сельская агломерация д. Василево, с. Марково сельского поселения Ишня Ростовского МР |  | ххх |
| 1 | д.Василево | 20986 | ххх |
| 2 | с.Марково | 20986 | ххх |
| Всего по субъекту Российской Федерации | |  |  |

10.4. Данные об объектах социальной, коммунальной, транспортной, телекоммуникационной инфраструктуры, расположенных на территории реализации проекта КРСТ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты инфраструктуры | | Характеристика объектов инфраструктуры | | | | | |
| кол-во, ед. | | Показатели площади/ протяженности/ мощности/ показатели для расчета уровня обеспеченности населения территории услугами объектами <5> | Значения показателей | Норматив обеспеченности <6> | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
| I | Сельская агломерация д. Василево, с. Марково сельского поселения Ишня Ростовского МР | | | | | | | |
| А | д. Василево | | | | | | | |
| 1 | Социальная инфраструктура ( в с. Марково) | | | | | | | |
| 2 | Коммунальная инфраструктура | | | | | | | |
| 2.1 | Водопроводные сети | | 2,053 км | | Протяженность | 2,053 км |  | |
| 2.2 | Водопроводные башни | | - | | Количество | - |  | |
| 2.3 | Общественные колонки | | - | | Количество | 3 |  | |
| 2.4 | Общественные колодцы | | 3 | | Количество | 3 |  | |
| 2.5 | Водозаборы | | 2 | | Количество | 2 |  | |
| 2.6 | Канализационные сети | | - | | Протяженность | - |  | |
| 2.7 | Очистные сооружения | | - | | Суммарная мощность | - |  | |
| 2.8 | Насосная станция | | - | | Количество | - |  | |
| 2.9 | Котельные | |  | | мощность | - |  | |
| подключенная нагрузка | - |  | |
| 2.10 | Сети теплоснабжения | | - | | Протяженность | - |  | |
| 3 | Транспортная инфраструктура | | | | | | | |
| 3.1 | Дороги с твердым асфальтовым покрытием(Савинское – Осиновицы -Бородино-Левково с подъездам в дер. Бородино) | | км | протяжённость | | 13,29 | Государственная собственность Ярославской области | |
| 4 | Телекоммуникационная инфраструктура | | | | | | | |
| 4.1 | Оптико-волоконный интернет | |  | нет | |  |  | |
| Б | с. Марково | | | | | | | |
| 1 | Социальная инфраструктура | | | | | | | |
| 11. | Здание детского сада (школы) | 1 школа | | | Фактическая  Вместимость | 84 | | 95% для дошкольного учреждения; 100 % для начального и основного общего образования (Решение Думы Ростовского муниципального района «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ростовского муниципального района») |
|  |  | |
| 1.3 | Марковский сектор Ишненского СДК МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» | 1 | | | Вместимость | 170 чел. | | Сетевая единица в населенном пункте с числом жителей до 500 чел. (Решение Думы Ростовского муниципального района «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ростовского муниципального района») |
| 2 | Коммунальная инфраструктура | | | | | | | |
| 2.1 | Водопроводные сети | | 2,7 км | | Протяженность | 2,7 км | |  |
| 2.2 | Водопроводные башни | | - | | Количество | - | |  |
| 2.3 | Общественные колонки | | - | | Количество | 3 | |  |
| 2.4  2.5 | Общественные колодцы  Водозаборы | | 1  2 | | Количество | 1 | |  |
| Количество | 2 | |  |
| 2.6 | Канализационные сети | | 1,3 | | Протяженность | 1,3 | |  |
| 2.7 | Очистные сооружения | | - | | Суммарная мощность | - | |  |
| 2.8 | Котельные | | 1 | | мощность | 1,72 | | Котельные |
|  |  | |  | | подключенная нагрузка | 1,45 | |  |
| 2.9 | Тепловые сети | | 1,9 км | |  | 1,9 км | |  |
| 3 | Транспортная инфраструктура | | | | | | | |
| 3.1 | Дороги с твердым асфальтовым покрытием (Ростов – Марково - Строганово) | | км | протяжённость | | 17,979 км | Государственная собственность Ярославской области | |
| 4 | Телекоммуникационная инфраструктура | | | | | | | |
| 4.1 | Оптико-волоконный интернет | |  |  | | нет |  | |

<1> - указываются расположенные на территории населенного пункта учреждения/ объекты образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения спорта

<2> - указываются расположенные на территории населенного пункта объекты, используемые в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий населенного пункта и предназначенных для нужд потребителей этого населенного пункта   
<3> - указываются внутри- и межпоселковые пути сообщения (дороги различных видов), транспортные сооружения (мосты, туннели), совокупность различных видов общественного транспорта, предназначенного для пассажирских перевозок как внутри, так и за пределы населенного пункта

<4> - указываются расположенные на территории населенного пункта (полностью или частично) линии и объекты, предназначенные для беспроводной передачи данных/ сигналов

<5> - в гр.4 по каждому объекту инфраструктуры указываются характеризующие конкретный объект показатели площади/ протяженности/ мощности/ показатели, на основе которых определяется норматив обеспеченности населения теми или иными услугами, в гр.5 указываются значения соответствующих показателей

<6> - в гр. 6 по каждому объекту инфраструктуры указывается со ссылкой на соответствующий нормативный акт используемый норматив для расчета обеспеченности населения услугами объектов инфраструктуры

10.5. Информация о фактически реализуемых на территории реализации проектах КРСТ иных проектов/ мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, в том числе в рамках государственных программ (включая государственные программы, ответственным исполнителем которых является Минсельхоз России):

| № п/п | | Наименование государственной программы / непрограммного направления расходов | Наименование мероприятия, финансируемого в рамках государственной программы / непрограммного направления расходов | Код бюджетной классификации | | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| I | | Сельская агломерация д. Василево, с. Марково сельского поселения Ишня Ростовского МР | | | | |
| А | д. Василево | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского посления Ишня 2017-2019 г.» | | Устройство пешеходной дорожки к подвесному мосту через реку Устье д. Василево | | - | 87,5 |
| Б | | с. Марково | | | | |
| 1 | | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского посления Ишня 2017-2019 г.» | капитальный ремонт памятника участникам ВОВ | | - | 309,2 |
| 2 | | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского посления Ишня 2017-2019 г.» | устройство пешеходной дорожки к школе  пешеходная дорожка к ФАП | | - | 81,6  133,4 |
| 3 | | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского посления Ишня 2017-2019 г.» | обустройство детской игровой площадки с установкой детского игрового комплекса, качелей, балансира, песочницы, лавочек и урн | |  | 248,3 |
| 4 | | Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 2018-2020 г.» | устройство подъездной дороги и пирса к пожарному водоему | |  | 227,0 |

10.6. Информация о наличии генерального плана территории реализации проекта КРСТ:

Решение Муниципального Совета сельского поселения Ишня № 35 от 22.04.2010 года «Об утверждении Генерального плана сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области»

11. Обоснование необходимости реализации проекта:

11.1. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории реализации проекта КРСТ и формирующих не менее 25% ВМП (валового муниципального продукта) соответствующего муниципального образования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организаций / КФК / ИП | Вид деятельности | Объем выручки за 2018 г., тыс. рублей | Вклад в ВМП | | Кол-во работ-ников, чел | | Средний уровень заработной платы, руб./ мес. |
| Доля в ВМП, % | Наимено-вание муниципаль-ного образования |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| I | Сельская агломерация с. Марково сельского поселения Ишня Ростовского МР | | | | | | | |
| А | с. Марково | | | | | | | |
| 1 | ООО «Красный маяк» | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 869014 | 36,8 | Ростовский муниципальный район | | 193 | 25854 |

11.2. Сведения о поддержке целесообразности реализации проекта КРСТ, полученной от хозяйствующих субъектов, действующих на территории реализации проекта и формирующих не менее 25% ВМП соответствующего муниципального образования:

| № п/п | Наименование организаций / КФК / ИП, поддержавших целесообразность реализации проекта | Обоснование целесообразности <1> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Сельская агломерация с. Марково сельского поселения Ишня Ростовского МР | |
| А |  | |
| 1 | ООО «Красный маяк» | Письмо организации |

<1> - указываются реквизиты писем хозяйствующих субъектов и аргументы, обосновывающие целесообразность реализации проекта

11.3. Характеристика инвестиционных проектов, находящихся в процессе реализации, и инвестиционных проектов, начало реализации которых планируется в первый год реализации проекта КРСТ:

| № п/п | Наименование проекта | Сроки реализации | | Планируе-мое количес-тво новых рабочих мест, чел. | Инвестиции | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата начала реализации | дата завершения реализации | Источники инвестиций <1> | объем инвестиций, млн.рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Сельская агломерация с. Марково Ишненского сельского поселения РМР | | | | | |
| А | с. Марково | | | | | |
| 1 | Строительство и ввод в эксплуатацию Молочно – товарной фермы на 3600 голов фуражного стада | 2019 | 2020 | 77 | Собственные и заемные средства | 2300 |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> - указываются источники инвестиций: средства федерального бюджета, средства бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, внебюджетные средства

11.4. Сведения о поддержке целесообразности реализации проекта КРСТ жителями соответствующей территории:

| № п/п | Наименование мероприятий проекта | Общая численность жителей от 16 лет и старше | Численность жителей от 16 лет и старше, принявших участие в общественном обсуждении | Численность жителей от 16 лет и старше, поддержавших целесообразность реализации мероприятий проекта | Реквизиты документа, в котором зафиксированы результаты общественного обсуждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Сельская агломерация д. Василево, с. Марково Ишненского сельского поселения РМР | | | | |
| А | д. Василево | | | | |
| 1 | Ремонт уличного освещения |  |  |  | - |
| Б | с. Марково | Б |  |  | - |
| 1 | Строительство основной общеобразовательной школы на 40 учащихся с. Марково д.15а |  |  |  | - |
| 2 | Ремонт уличного освещения | | | | |
| 3 | Капитальный ремонт Детского сада с. Марково |  |  |  | - |

11.5. Сведения о выгодоприобретателях от реализации проекта КРСТ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий проекта | Выгодоприобретатели от реализации мероприятий проекта | | | | | |
| Жители | | | Хозяйствующие субъекты | | |
| Социаль-ные группы <1> | Прогноз-ная числен-ность, чел. | Территория проживания <2> | Группы / наимено-вания <3> | Прогноз-ное количес-тво, ед. | Территория хозяйство-вания <4> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Сельская агломерация д. Василево, с. Марково Ишненского сельского поселения РМР | | | | | | |
| А | д. Василево | | | | | | |
| 1 | Ремонт уличного освещения | Все жители | 129 | д.Василево |  |  |  |
| Б | с. Марково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство основной общеобразовательной школы на 40 учащихся с. Марково д.15а | Все жители | 372 | с. Марково |  |  |  |
| 2 | Ремонт уличного освещения | Все жители | 372 | с. Марково |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт Детского сада с. Марково | Все жители | 372 | с. Марково |  |  | - |

<1> - указываются социальные группы жителей, которые непосредственно или потенциально будут являться пользователями результатов реализации проекта (например: все жители будут пользоваться построенным ФАП, дети школьного возраста будут пользоваться построенной школой, участники творческих коллективов будут пользоваться приобретенным автобусом для дома культуры и т.п.)

<2> - если результатами реализации мероприятия будут пользоваться только жители населенного пункта, на территории которого реализуется мероприятие, то в гр.5 указывается наименование того же населенного пункта, что и в строке «А»; если результатами реализации мероприятия будут пользоваться жители других населенных пунктов, то в гр.5 указывается наименование соответствующих населенных пунктов (например: строительство школы запланировано из расчета, что в ней будут учиться (в рамках программы «Школьный автобус») дети школьного возраста, проживающие в близлежащих населенных пунктах, в которых отсутствует школа

<3> - возможно указание как групп хозяйствующих субъектов, так и наименований конкретных хозяйствующих субъектов

<4> - аналогично сноске <2>

11.6. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации мероприятий проекта КРСТ:

- д. Василево, с. Марково.

1) Одна из основных проблем, требующих решения - это качественное освещение улиц в темное время суток. Изношенность и моральное устаревание конструкций уличного освещения, которые нуждаются в ремонте и обновлении оборудования.

В первую очередь, уличное освещение должно быть эффективным (в целях экономии и для обеспечения достаточного уровня видимости). В темное время очень важно, чтобы дороги имели надлежащее освещение, с целью предотвращения травм и аварий на дорогах. Чем лучше освещены дороги, тем меньше вероятность, что произойдет дорожно-транспортное происшествие.

- с. Марково.

1) Строительство основной общеобразовательной школы на 40 учащихся в с. Марково д.15а.

04.10.2018 г. в МОУ Марковской ООШ, расположенной по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. Марково, д.15 произошел пожар, в результате которого пострадало здание школы. После пожара здание эксплуатировать невозможно и восстановлению оно не подлежит. В сложившейся ситуации были предприняты экстренные меры по обеспечению обучения детей, которые ранее посещали сгоревшую школу, это обучающиеся 5-8 классов. Было принято решение организовать образовательной процесс для них во вторую смену в здании детского сада и начальной школы.

Кроме того, начальная школа не имеет спортивного зала. В настоящее время уроки физической культуры проводятся в приспособленном помещении музыкального зала и, при соответствующих погодных условиях, на открытой спортивной площадке.

На территории с.Марково располагается динамично развивающееся сельскохозяйственное предприятие ООО «Красный Маяк». Численность детского населения будет расти в ближайшие годы. МОУ Марковскую ООШ посещают дети из близлежащих населенных пунктов, численность которых составляет 633 чел.:

с. Марково – 372 чел.

д. Василево – 129 чел.

с. Савинское – 49 чел.

Т.о., строительство новой школы позволит обеспечить доступность общего образования для всех детей сельского агломерации и прилегающих населенных пунктов, избежать обучения детей в неприспособленных помещениях детского сада во вторую смену, также обеспечить нормальную организацию учебно-воспитательного процесса и получения детьми качественного образования. В настоящее время для выполнения практических и лабораторных работ по физике, химии, технологии детям приходится ездить в МОУ Ишненскую СОШ, находящуюся в 20 км от с.Марково.

Строительство новой школы и ремонт здания детского сада - начальной школы позволят создать нормальные условия и для обучения учащихся начальной школы, и для воспитанников детского сада.

2) Капитальный ремонт Детского сада с. Марково.

В настоящее время здание детского сада выполняет и функции общеобразовательной школы. Таким образом, на сегодняшний день там располагаются две группы детского сада (32 чел.), три класса начальной школы (20 чел.), четыре класса основной школы (32 ученика - вторая смена). Всего 84 ребенка.

Здание детского сада было построено в 1984 году. Одна из основных проблем, требующих решения – его изношенность.

В ходе последнего осмотра здания была выявлена необходимость замены ограждающих конструкций (окон), замена отмостки здания, капитальный ремонт 2 крылец, ремонта помещений разновозрастной и младшей группы, туалетов, двух классов начальной школы, помещения раздевалки начальной школы.

11.7. Сведения об изменении уровня обеспеченности населения услугами в результате реализации мероприятий проекта КРСТ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты инфраструктуры | Уровень обеспеченности | | | | | | | | |
| Норматив обеспечен-ности <1> | | Нормативная потребность <2> | | Фактическая обеспечен-ность потребности <3> | | Планируемая обеспечен-ность потребности в результате реализации мероприятий проекта <4> | | Дополнительная потребность <5> |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| I | Сельская агломерация д. Василево, с. Марково Ишненского сельского поселения РМР | | | | | | | | | |
| А | д. Василево | | | | | | | | | |
| 1 | Социальная инфраструктура (в с. Марково) | | | | | | | | | |
| 2 | Коммунальная инфраструктура | | | | | | | | | |
| 2.1 | Водопроводные сети |  | |  | | 2,053 км | | 2,053 км | | - |
| 2.2 | Водопроводные башни |  | |  | | - | | - | | - |
| 2.3 | Общественные колонки |  | |  | | 3 | | 3 | | - |
| 2.4 | Общественные колодцы |  | |  | | 3 | | 3 | | - |
| 2.5 | Водозаборы |  | |  | | 2 | | 2 | | - |
| 2.6 | Канализационные сети |  | |  | | - | | - | | - |
| 2.7 | Очистные сооружения |  | |  | | - | | - | | - |
| 2.8 | Насосная станция |  | |  | | - | | - | | - |
| 2.9 | Котельные |  | |  | | - | | - | | - |
| 2.10 | Сети теплоснабжения |  | |  | | - | | - | | - |
| 3 | Транспортная инфраструктура | | | | | | | | | |
| 3.1 | Дороги с твердым асфальтовым покрытием(Савинское – Осиновци -Бородино-Левково с подъездам в дер. Бородино) |  | |  | | 13,29 | | - | | - |
| 4 | Телекоммуникационная инфраструктура | | | | | | | | | |
| 4.1 | Оптико-волоконный интернет |  | |  | | - | | - | | - |
| Б | с. Марково | | | | | | | | | |
| 1 | Социальная инфраструктура | | | | | | | | | |
| 1.1 | Здание детского сада (начальной школы) | | 1 школа | Фактическая  Вместимость | 84 | | 100% | | - | |
| 1.2 | Дом Культуры | |  |  | 170 | | 100% | | - | |
| 2 | Коммунальная инфраструктура | | | | | | | | | |
| 2.1 | Водопроводные сети | |  |  | 2,7 км | | 2,7 км | | - | |
| 2.4 | Водопроводные башни | |  |  | - | | - | | - | |
| 2.6 | Общественные колонки | |  |  | 3 | | 3 | | - | |
| 2.7 | Общественные колодцы  Водозаборы | |  |  | 1 | | 1 | | - | |
| 2 | | 2 | |  | |
| 2.8 | Канализационные сети | |  |  | 1,3 | | 1,3 | |  | |
|  | Очистные сооружения | |  |  | - | | - | |  | |
| 2.9 | Котельные | |  |  | 1,72 | | 1,72 | |  | |
|  |  | |  |  | 1,45 | | 1,45 | |  | |
|  | Тепловые сети | |  |  | 1,9 км | | 1,9 км | |  | |
| 3 | Транспортная инфраструктура | | | | | | | | | |
| 3.1 | Дороги с твердым асфальтовым покрытием (Ростов – Марково - Строгоново) | |  |  | 17,979 км | | 17,979 км | |  | |
| 4 | Телекоммуникационная инфраструктура | | | | | | | | | |
| 4.1 | Оптико-волоконный интернет | |  |  | нет | | нет | |  | |

<1> - указывается норматив из гр.6 таблицы к разделу 10.4. (например: обеспеченность 70% численности детей в возрасте 1-6 лет местами в детских дошкольных учреждениях)

<2> - указывается расчетная нормативная потребность (пример расчета: при численности детей в возрасте 1-6 лет 1000 человек, в детских дошкольных учреждениях на территории населенного пункта должно быть не менее 700 мест; в гр.4 указываем 700 мест)

<3> - указывается фактическое значение показателя обеспеченности (например: на территории населенного пункта находится одно детское дошкольное учреждение на 500 мест; в гр.5 указываем 500 мест)

<4> - указывается планируемое значение показателя обеспеченности (например: в рамках проекта предусмотрено строительство детского сада на 150 мет - следовательно после завершения реализации проекта обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в детских дошкольных учреждениях будет составлять 650 мест; в гр.6 указываем 650 мест)

<5> - указывается разность между значениями в гр.6 и гр.5